南通市阳光老年公寓漏水维修项目

招 标 文 件

（资格后审）

招  标 单 位：南通市阳光养老产业集团有限公司

招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

日         期：2020 年  8 月 24 日

第一章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通市阳光老年公寓漏水维修项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 1.3.1 | 招标范围及服务要求 | 因阳光老年公寓1#、2#、3#、4#、6#楼房屋建筑年限较为久远，建筑室内多处漏水，影响实际使用需求，特进行本次维修项目。项目范围详见招标文件、工程量清单等。 |
| 1.3.2 | 工程地点 | 南通市阳光老年公寓 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1.投标人必须具有防水防腐保温工程专业承包二级（或以上）资质，具有省级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2.拟任项目负责人应具备建筑工程二级及以上注册建造师，同时必须取得行政主管部门颁发的相应岗位安全生产考核合格证B证，须是投标申请人本单位在册人员。 |
| 1.4.2 | 工期 | 40天日历天 |
| 1.4.3 | 工程质量保修期 | 自工程竣工验收合格之日起5年。 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 现现场踏勘联系人：施捷；联系电话：18761701050 自行踏勘，务必踏勘现场投标时提交现场踏勘承诺函 |
| 2.1.1 | 服务次数 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件截至时间 | 投标人若对招标文件有任何疑问，须在2020年8 月 28 日17时（招标答疑、澄清提交截止时间）前将答疑、澄清要求发至1554928213@qq.com邮箱，任何招标答疑、澄清内容不得包含本公司或其他单位相关信息，否则其投标将被拒绝。 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件由“资格后审证明文件”、“ 技术标投标文件”、“ 商务标投标文件”三部分组成，其中 - 资格后审证明文件包括：投标人资格要求及以下文件 (1)法定代表人身份证明、身份证复印件，若非法人代表本人到场，被委托人需要携带法人授权委托书原件、身份证复印件(加盖单位公章)； (2)营业执照复印件(复印件需加盖单位公章)； (3)安全生产许可证(复印件需加盖单位公章)； (4)项目负责人职业资格证及安全B证(复印件需加盖单位公章)； (5)无不良行为记录承诺书(加盖单位公章)； （6）现场踏勘承诺函(加盖单位公章)； 2、技术标投标文件包括： （1）施工组织设计 （2）投标人业绩证明材料 2、商务标投标文件包括： （1）投标函。 （2）工程量清单报价。 |
| 3.2.1 3.2.2 | 投标报价要求 | 投标人在对现场勘察的基础上，根据招标人要求确定维保费用进行报价（含税,并考虑所有市场及政策风险,）。 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 计人民币：557282.00元。 |
| 3.3.1 | 质保期 | 自验收合格之日起5年。 |
| 3.3.2 | 质保金 | 合同价的10%。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金，与投标文件同时递交招标人。 投标保证金的金额：10000元整（不计息）。 |
| 4.1 | 投标文件装订与密封要求 | 1.投标文件分三册装订。第一册为“资格后审证明文件”，第二册为“技术标投标文件”第三册为“商务标投标文件”。第一册（资格后审证明文件）、第二册（技术标投标文件）、第三册（商务标投标文件）应分别密封，并在封袋标明“××项目资格后审证明文件”、 “××项目技术标投标文件”、“××项目商务标投标文件”，同时还要写明招标人名称、项目名称、投标人名称、联系人及联系方式。 2.所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封（加盖单位法人公章及法定代表人印章或授权委托人签字）。 3.投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：2020年 9 月 4 日14时30分 地点：南通市阳光老年公寓6号楼3楼301会议室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2020年 9 月 4 日14时30分 地点：南通市阳光老年公寓6号楼3楼301会议室 |
| 8.3 | 履约保证金 | 合同价的10% |
| 9 | 联系方式 | 招标人：南通市阳光养老产业集团有限公司 联系人：施捷；联系电话：18761701050 招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司 联系人：崔隽 地址：南通市世纪大道18号恒隆国际B座14楼 电话：18051668293； 电子信箱：1554928213@qq.com |
| 10 | 付款方式 | 工程完工验收合格后付至合同价60%的工程款,工程结算审计结束后付至审核价款的90%，剩余10%作为工程质量保修金,保修期前四年每年付剩余价款的1.5%,第五年质保期结束无质量问题一次性付清（不计息）。每次支付前，必须出具南通市税务部门开出的相应金额增值税专用发票及支付申请表。 |

## 1.总则

## 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：南通市阳光养老产业集团有限公司。

1.1.3本招标项目名称：南通市阳光老年公寓漏水维修项目。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：已落实。

### 1.3 招标范围

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的工程地点：见投标人须知前附表。

- 2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标人须知前附表；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）投标文件格式；

（5）工程量清单。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人若对招标文件有任何疑问，须在投标须知前附表规定的时间（招标答疑、澄清提交截止时间）前将答疑、澄清要求发至规定邮箱，任何招标答疑、澄清内容不得包含本公司或其他单位相关信息，否则其投标将被拒绝。

2.3 招标答疑、澄清要求的回复以及招标补充通知

2.3.1无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的招标答疑、澄清要求对招标文件做出招标答疑、澄清要求回复，招标人都将予以澄清、修改或补充。修改或补充的内容招标人于2020年8 月31 日15时前通过南通市阳光老年公寓官网发布。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准，请投标人随时关注本项目澄清答疑。

2.3.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

- 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表中所示的所有内容。

3.1.2 第五章投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

### 3.2 投标报价

3.2.1、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

3.2.2投标报价方式

本工程项目采用总价合同报价方式。应考虑合同价中包含的所有风险、责任等各项费用。一旦中标，除本招标文件约定可调整事项外，双方均不调整。投标报价应是投标人跟据本项目工程量清单和踏勘现场情况和招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。应涵盖除根据招标人要求的工程变更外，招标人在招标文件中所要求的所有工作内容。投标人在投标时对该工程要充分了解，根据自己的工程经验进行设备材料报价并按现行计价规范编制安装工程量报价。

1、总价合同（除因发包人提出的设计变更引起的合同价款调整外，其他原因引起价款调整均不予调整）

风险费用计算方法：已包含中合同价款中，竣工结算不作任何调整。

双方约定合同价款的其他调整因素：(1) 由发包人提出的工程设计变更（承包人因施工方案优化或调整引起的各种变更除外）；(2)发包方和监理方均认可的签证及技术核定单。（3）由发包人提出的不包含在合同范围内的新增加的工程项目或合同范围内减少的工程项目。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）由发包人提出的工程设计变更（承包人因施工方案优化或调整引起的各种变更除外）、招标人要求变动部分约定的价格风险控制部分可做调整，凡费用减少的，决算时从承包人总费用中扣除，凡费用增加的，按照（2）的计算方法。

（2）发包人因工程建设需要提出的工程设计变更或方案调整引起的合同价款变更，按如下办法执行：可调变更工程项目按照计价规范及依据计算工程量综合单价乘以下浮率，下浮率同投标下浮率(1-中标价/控制价)，下浮率的计算需扣除暂列金额、暂定价及不可竞争费部分，经发包人确认后作为结算依据。

注：工程量综合单价的计算准则如下：

(1) 投标文件中有适用于变更工程项目的综合单价的，应采用该项目的投标单价；没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，由发、承包双方确认为准。

(2) 投标文件中没有适用或类似于变更工程的价格，其相应的综合单价由承包人按招标控制价编制原则提出，其中人工单价、材料单价、机械价格和综合费率取费按招标文件及合同，综合单价乘以下浮率，下浮率同投标下浮率(1-中标价/控制价)，报送发包人、现场监理机构办理签证认可后执行。

3.2.3本项目招标控制价为：人民币 ：557282.00元   。

3.2.5标底编制依据

2《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套的工程量计算规范、《江苏省市政工程计价表》2014年版、《江苏省安装工程计价表》2014年版、《江苏省建设工程费用定额(2014年)》以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件。

3材料价格执行《南通市建设工程造价信息》2020年第8期。造价信息上无指导价的材料有暂定价按暂定价执行，没有暂定价的按市场行情考虑。若有品牌要求的材料，承包人必须按指定的品牌及要求采购，并得到发包方及监理方的认可后方可使用。

4不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取(%)：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 土建（修缮） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 | 环境保护税 | A+B+C-D | / |
| 2 |  | 社会保障费 | A+B+C-D | 3.8% |
| 3 |  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.67% |
| 4 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | A+B1-D | 1.5% |
|  |  | 省级标化增加费 | A+B1-D | / |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 | A+ B1-D | 0.21% |
| 5 | 税 金 | 税 金 | 税前造价 | 9% |

注：1、计算基础：A为分部分项工程费，B为措施项目清单费用，B1为单价措施项目费，C其它项目费，D为工程设备费。现场安全文明施工措施费率为暂定，结算时以相关部门核定为准。

3.2.6其它有关费率：

1、临时设施费：，土建（修缮）：（A+B1-D）* 1.6%

2、措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

3、本工程管理费和利润按规定计取。

4其他有关费率：详见工程量清单。

5、本工程暂列金：  /

6、人工工资单价执行江苏省住房和城乡建设厅苏建函价[2020]115号文件。

3.2.7投标报价编制要求

1采用工程量清单计价方式，除不可竞争费用费用外，投标人可根据自己的施工组织设计及自身实际情况不低于成本报价。

2工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

3投标人在投标报价时不得调整招标人设定的暂估价、暂列金额、现场安全文明施工措施费率、规费项目费、税金项目费不可竞争费费率，否则按无效投标文件处理

4本项目施工范围内全部工作内容,招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人的施工范围要求而必须完成的工作,投标人应计入工程量清单相应子目中，如未列出且招标文件规定的答疑期间内未提出，视为相关费用已分摊在其他综合单价内，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

5除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

6投标人需对投标区域现场等实际情况进行勘察，考虑各种施工困难因素，结算时不得因任何原因提出额外增加费用的要求。

7本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不再调整。需发包人配合的，发包人提供必要的配合。

8投标人在投标报价时，不可竞争费费率及招标人提供的暂定价不得调整，否则作废标处理。

9临时设施费等措施费由投标人自行报价，结算时不作任何调整。

10完成本工程合同内全部内容的措施项目费由各投标人根据现场实际条件自行报价，结算时不作调整。

11投标人在投标报价时，除不可竞争费用（现场安全文明施工措施费、规费、税金）不得调整外，投标人可根据自己的施工方案及企业自身情况不低于成本报价。

12投标报价中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

13中标单位应尽量减小施工对居民生活的影响，独立、有效的做好工程周边的有关群众工作，充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。。

14报价确定后不再作调整，除非招标人要求之外。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式交纳投标保证金。

3.4.2 投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照要求提供资料。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.3 投标文件正本一份，副本两份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订与密封要求见3.7.5条规定。

3.6.5 本工程采用综合评估法评标，投标文件分三册装订。第一册（资格后审证明文件）、第二册（技术标投标文件）、第三册（商务标投标文件）。

- 4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

具体详见投标人须知前附表

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 条的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1条规定密封的投标文件，招标人不予接收。

4.4.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

- 5.开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

5.2开标会由招标人主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误签字确认后，进行资格审查。资格审查通过的单位进入商务标的评审。开标全过程由监委会全程监督。

- 6.评标

投标文件中出现重大偏差情形之一者，应作无效标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

细微偏差是指投标文件在实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化扣分或排序。

### 6.4评标监督

整个评标活动接受监督委员会监督。

- 7.评标结果公示

7.1 招标人在收到评标委员会的评标报告后当场公示。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，按《政府采购质疑投诉办法》执行。

- 8.合同授予

### 8.1 定标方式

投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人。

### 8.2 中标人公告及中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和项目负责人在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人自收到中标通知书三日内与招标人签订项目合同。

- 9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”中没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

- 10. 招标人需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第二章  评标办法

一、评标办法

1.1本次招标采用综合评估法的评审方法。

1.2招标人按投标须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

1.3、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表。

招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

1.4凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

1.4.1未按招标文件要求制作投标文件的；

1.4.2投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

1.4.3投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

1.4.4投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

1.4.5投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

1.4.6投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

1.4.7同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

1.4.8投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

1.4.9投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

1.4.10投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

1.4.11未按招标文件要求提供投标保证金的；

1.4.12投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

1.4.13明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

1.4.14投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

1.4.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

1.4.16不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

1.4.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

1.4.18投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

1.4.19投标人采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价；

二、评标程序

资格条件评审→技术标评审→商务标评审→确定中标人。

三、资格审查评审：

投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查材料，并按照本工程招标文件《资格审查必要合格条件标准》对投标人的资格进行审查。

本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入技术标评审、商务文件评审。

资格评审标准：由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格审查标准对投标人的资格进行评审。只有资格条件评审通过的投标人方可参加下阶段评审。

资格评审标准及合格条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明书 有效的授权委托书（如有授权）； | 检查有效性 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人有效营业执照。 | 有效企业营业执照（副本） |
| 3 | 企业资质类别等级 | 具备防水防腐保温工程专业承包二级（或以上）资质 | 有效企业资质证书（副本） |
| 4 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证 |
| 5 | 项目负责人资格等级 | 具有建筑工程工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具备安全考核B证 | 建造师注册证书、安全考核B证 |
| 6 | 无为记录不良行承诺书 | 承诺书 | 承诺书(加盖单位公章)； |
| 7 | 现场踏勘确认函 | 现场踏勘确认函 | 现场踏勘确认函(加盖单位公章) |
| 备注： 在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，同时投标保证金一律没收。记不良行为一次并网上公示； - 上述（1）、（6）、（7）须提供原件；(2)～(5)项须提供复印件，并在复印件上加盖单位公章。 - 上述(1)～(7)中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。 ④如法人名称和法定代表人姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过 |  |  |  |

四、技术标评审（满分40分）

（一）施工组织设计（满分35分）

①对施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分，方案考虑周全，有合理化建议等得7-6分；方案考虑比较细致，能满足项目实施需要的得5-4分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得3-1分；

②施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置，布置科学合理，描述详细，清晰准确的得7-6分；布置比较科学合理，描述比较详细，能满足项目实施需要的得5-4分；方案简单，描述不完整，基本能满足项目实施需要的得3-1分；

③施工进度计划和各阶段进度的保证措施，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确的得7-6分；总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得5-4分；综合评定一般，方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得3-1分；

④劳动力、机械设备和材料投入计划；配备科学合理，方案详尽、考虑周全的得7-6分；配备比较合理、考虑较周全、能满足项目实施需要的得5-4分；配备简单，基本能满足项目实施需要的得3-1分；

⑤新技术、新产品、新工艺、新材料应用，关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，配备科学合理，方案详尽、考虑周全的得7-6分；配备比较合理、考虑较周全、能满足项目实施需要的得5-4分；配备简单，基本能满足项目实施需要的得3-1分；

（二）投标人业绩（满分5分）

2016年以来，企业承接的单项合同金额为60万元及以上公共建筑防水改造项目的有一个得1分，最高得5分（提供合同复印件，时间以施工合同为准，原件备查）。

五、商务标评审（满分60分）：

有效报价：投标人的报价低于招标人设定的招标控制价为投标有效报价。

以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得60分，投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣 0.6 分（不足1%时采用插入法），得分保留小数点后两位。评标基准价只计算一次（算术计算错误除外），在后续评审中不论何种原因均不做调整。

六、确定中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本评标办法确定的评分标准进行打分，评分采用百分制，得分保留两位小数。

各投标人总得分=技术标得分+商务标得分

（1）按照各投标人总分从高到低依次推荐3名中标候选人。

（2）按总得分从高到低的顺序确定中标候选人的排序，总得分第一的为中标候选人。如总得分相同时，则商务标得分高的投标人为中标候选人；如商务标得分相同的，则由招标人随机抽取确定中标单位。

（3）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（4）评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定，评标办法的解释权属评标委员会。

# 第三章  投标文件格式

1．封面

（项目名称）    招标

投标文件

（资格审查文件/商务标）

投标人：                             （盖章）

法定代表人：      	                        （签字或盖章）

联   系   人：

联 系  方 式：

日     期  ：              年            月           日

- 投标函

（招标人）   ：

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标报价，按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2、我单位保证严格按照弱电工程相关技术规范进行安装维保等技术服务。

3、我单位保证本工程质量达到               。

4、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、如果我方中标，将派出         （姓名）作为本工程的项目负责人。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

8、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

- 2.投标报价清单（自行报价，内容见工程量清单）

## 授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

无不良行为记录承诺书

本人         系           的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录(俗称黑名单)且在公示期内。

如承诺虚假，本单位愿承担一切法律后果。

特此承诺!

承诺单位：                    (盖单位章)

法定代表人：                 (盖章或签字)

2020年   月   日

现场踏勘确认函

（招标人）：

我方参加你方的                项目投标，现我方向你方慎重承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何增加费用的要求。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

招标人代表确认（签字）：

时间：