南通市妇儿教育活动中心功能改造工程施工监理

比选文件

比   选  人：南通市阳光项目建设有限公司

招 标 代 理：南通通城建设工程项目管理有限公司

时       间：     二○二一年三月

一、项目概况：

1、项目名称：南通市妇儿教育活动中心功能改造工程施工监理

2、项目地址：崇川区启瑞广场（崇文路1号）

3、项目规模：对裙楼1~4层进行装修改造，配套相应设施设备，装修改造面积约5800平方米。

4、监理服务期限：发包人委托监理范围内的施工及保修阶段的监理服务，具体服务周期以实际施工期及保修期为准。

5、质量要求：合格

6、服务地点：项目施工现场。

7、踏勘方式：参选单位自行踏勘。

二、委托监理范围：

1、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段（含缺陷责任期）的全过程监理（包括但不限于装饰装修、水电安装、钢结构改造、消防、通风、智能化、设备材料采购、配套设备等）。协助业主办理图纸审查等各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。

2、在监理合同期限内，监理单位技术总工须服从安排，对本投标项目和其他项目进行图纸内审。

三、参选人应当具备的主要资格条件：

1、参选人资质类别和等级: 参选人必须具有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照和住建部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

2、拟派项目总监理工程师资格要求：国家注册监理工程师，注册专业为房屋建筑工程，男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过55周岁，且不得为企业法定代表人或董事长或总经理。

四、资格审查的必要合格条件：

1、具有独立订立合同及履行合同的能力。

2、财务状况良好，企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3、企业或拟派项目总监工程师没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、企业的资质类别、等级和监理人员应具备的资格条件满足招标公告要求。

5、参选文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

6、拟派项目总监理工程师为企业正式人员（须提供拟派人员与参选企业双方签订的有效劳动合同）。

7、总监理工程师必须满足下列条件：

拟派总监理工程师不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业：（1）不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（2）不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

8、本工程 不 接受联合体投标。

五、本次比选项目对参选人拟派监理机构人员配备要求如下表所示：

| 岗位 | 人数 | 专业 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 注册专业为房屋建筑工程 | 国家注册监理工程师，且不得为企业法定代表人或董事长或总经理 | 装饰装修专业监理工程师及监理员须常驻施工现场；总监及机电安装专业监理工程师每周驻场不少于3天，且每周工地例会须由总监主持。其中至少1名应具有国家注册安全工程师资格。如没有，则需另增加1名安全工程师；其中至少1人还须持有《工程质量检测见证取样人员岗位证书》,还需要1名资料员（如没有，则需另增加1名见证取样人员和1名资料员）。 |
| 专业监理工程师 | 1名 | 装饰装修专业 | 国家注册监理工程师或江苏省监理工程师执业资格 |  |
| 专业监理工程师 | 1名 | 机电安装专业 | 国家注册监理工程师或江苏省监理工程师执业资格 |  |
| 监理员 | 1名 | 装饰装修专业 | 省外的专业监理工程师及以上执业资格或取得江苏省内的监理员业务培训合格证书 |  |
| 总 计 | 4名 |  |  |  |

备注：

①以上人员配备为最低限度要求，参选人必须满足上述各项基本要求，若不满足，视为不实质性响应招标文件。

②监理单位必须按招标人要求适时配备相应监理人员，并确保人员到位。所有监理人员均须在投标单位注册，身体健康，男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过55周岁。当人员不能满足工程进展要求时，招标人有权要求增加相应专业监理员或更换有关监理人员。如出现中标监理单位人员不到位或不满足工程进展要求的情况，招标人有权采取加大处罚力度，要求及时整改到位等措施，直至解除监理合同，并不支付任何费用。

③表中所列人员的监理证书应为建设行政主管部门或监理行业协会核发。

④拟派项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员的专业以注册证书中的注册专业或所学专业（学历证书中的专业）或职称评定的专业均可。

⑤根据《关于进一步加强全省监理人员从业管理的通知》（苏建建管〔2014〕100号）文件要求：取得企业工商注册所在地省级建设行政主管部门颁发的工程类二级注册执业资格、省监理工程师以及省监理员证书的省外监理人员，在我省只能担任监理员。

⑥参选人一旦中标后，该项目的所有参选人员原则上不得更换。

六、参选报价

1、投标报价应包含在监理服务期内完成本招标文件所列监理范围全部监理工作内容所需的所有费用。

2、 投标报价组成：

（1）投标报价应包括完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务所需的全部费用（投标单位必须将临时设施、设备投入等一切费用全部考虑在内）。

（2）监理服务收费＝施工监理服务收费基准价×(1-中标下浮率）-违约金

施工监理服务收费基准价＝施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数（工程复杂程度调整系数、高程调整系数、专业调整系数均取1.0）。

监理服务收费计算：参照国家发展和改革委员会、建设部联合下发的《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)文件，收费基价的计费额按工程竣工结算审计总额计取。监理酬金不因施工工期的延长而调整。

3、由于新型冠状肺炎疫情的影响，各投标单位应增强风险防范意识，因卫生防疫要求采取的措施、物资采购等一切费用包含在投标报价中，结算时不予调整。

七、参选保证金：

本工程要求参选单位提交参选保证金数额为：伍仟元整(人民币)，参选人在递交参选文件时以现金形式递交给南通市阳光项目建设有限公司，递交比选文件时将密封并加盖单位公章的的现金保证金带至参选现场。

八、参选文件组成及密封要求：

1、参选文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成，具体应包括以下内容：

1.1资格审查材料

（1）法定代表人证明书或法人授权委托书原件；

（2）有效的企业营业执照复印件；

（3）有效的企业资质证书复印件；

（4）拟派项目总监理工程师执业资格证书、身份证复印件等；

（5）拟派项目总监理工程师为参选企业正式人员证明材料（须提供拟派人员与参选企业双方签订的有效劳动合同）复印件。

（6）诚信承诺书原件；

（7）参选人认为有必要的其它材料。

1.2技术标

（1）监理方案。

1.3商务标

（1）投标函原件；

（2）法定代表人证明书原件；

（3）法人授权委托书原件；

（4）监理机构及人员配备表原件；

（5）拟投入现场的设备、检测仪器一览表原件。

（6）总监理工程师业绩证明。（须提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明等）

2、参选文件的份数、密封和标记

2.1参选文件一式四份，其中正本一份，副本三份。正本必须用不可擦去的墨水书写或打印，副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本“字样。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2.2资格审查资料包、技术标包、商务标包，必须分袋密封，并在封袋上加盖参选人单位公章，另须在封袋上标明“资格审查资料”、“技术标”或“商务标”，同时还要写明工程名称及参选人名称。

2.3全套参选文件应无修改和行间插字。如有修改和行间插字须在修改及行间插字处加盖参选单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

九、评选方法：（综合评估法）

参选人递交参选文件时，参选人的法定代表人（或其委托代理人）必须随身携带法定代表人身份证明（或授权委托书）原件、身份证原件，与参选人拟派总监理工程师（携带身份证原件）同时参加本工程的开标。否则，其参选文件不予接受。

一）评标程序

资格审查→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人

二）参选人资格审查

由本工程评标委员会根据参加资格审查的参选人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格后审审查标准》对参选人的资格进行审查。只有通过资格审查的参选人，才能参加后序评标。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照 | 企业法人营业执照 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 建设部核发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质 | 企业资质证书 |
| 3 | 总监资质等级 | 国家注册监理工程师，注册专业为房屋建筑工程，男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过55周岁，且不得为企业法定代表人或董事长或总经理。 | 注册监理工程师注册执业证书、身份证（注册单位必须为参选人） |
| 4 | 拟派项目总监理工程师为参选企业正式人员 | 拟派总监理工程师不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业：（1）不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（2）不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 | 提供拟派总监理工程师与参选企业签订的有效的劳动合同 |
| 5 | 企业履约情况 | 无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录等。 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式见第四章资格审查格式“八、诚信承诺书”） |

二）技术标评审（满分20分）

评标委员会根据招标文件中确定的评审要点，对参选文件的监理方案进行评分，若监理方案中缺少相应内容的评审要点的不得分。得分为所有技术标评委评分的算术平均值，得分保留两位小数。

- 监理大纲（18分）（暗标）

监理大纲采用暗标形式。文本A4规格，封面、封底完全空白，监理大纲中字体格式统一采用仿宋 GB2312 ，字体大小统一为小四号黑色字体，图片及表格除外，行距固定值22磅，页边距（上2.5厘米，其余2.0厘米）。监理大纲中不得出现投标单位名称、人员名称、页眉页脚、页码，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记或其他任何可以识别投标单位的标记。监理大纲内容限80页以内。

（1）质量控制方案（具体包括：监理质量控制的依据和原则、质量控制目标、质量控制程序、质量控制内容和要点、质量控制方法和手段、质量控制保证措施。需重点突出内容：总监、专监、监理员的权责利分工必须明确。）；2.1分-3分

（2）进度控制方案（具体包括：监理进度控制的依据和原则、进度控制目标、进度控制程序、进度控制内容和要点、进度控制方法和措施。需重点突出内容：体现总工期，同时对于总工期必须有细化，至少分解至分部工程，且项目验收的内容和程序必须体现。）；2.1分-3分

（3）投资控制方案（具体包括：监理投资控制的依据和原则、投资控制目标、投资控制程序、投资控制内容和要点、投资控制方法和措施）；2.1分-3分

（4）安全控制方案（具体包括：监理安全施工控制的依据和原则；安全施工控制目标；安全施工控制程序；安全施工控制内容和要点；安全施工控制方法和措施。需重点突出内容：针对项目的不同阶段要求承包单位如何采取相应的措施有明确体现。）；2.8分-4分

（5）合同及信息管理方案（具体包括：合同管理的依据和原则、内容和要点、重点和难点、方法和措施、合同纠纷的解决方案；信息管理的依据和原则、流程、内容和要点、方法和措施、资料的归档和管理等）；1.4分-2分

（6）其它内容（ 包括技术建议、组织协调方案、工作制度、针对本工程的重点、难点的处理措施及合理化建议等）；2.1分-3分

2、专业监理工程师现场答辩(2分) （暗标）

针对投标项目，由评标委员会设计问题，对拟派装饰装修专业监理工程师的专业能力（流程、制度、控制措施、方法、合同、组织协调等方面）进行考核，评委根据现场答辩情况进行打分。

注：拟派装饰装修专业监理工程师须携带本人身份证在开标现场服从安排，答辩方式方法由建设单位现场确定。

三）商务标评审（满分80分）

1、总监业绩（4分）

自2015年1月1日以来（以竣工验收证明时间为准），拟派总监在投标单位任职期内完成过单项合同金额在1000万元及以上的室内装修装饰施工工程（不含住宅、公寓、商住楼、厂房、办公楼）监理业绩，每有一个得2分，最多得4分。

须提供中标通知书、监理合同和竣工验收证明，三项证明材料缺一不可，竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章，中标通知书或监理合同必须经过工程所在地招投标监管部门备案。

2、投标报价（76分）

1）确定有效报价：本项目采用下浮率报价，参选人下浮不得小于20%，并约定下浮率为正数（保留小数点后两位）。否则为无效报价，作废标处理。

注：本工程酬金取费具体计算过程及公式：本工程酬金=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×（1-中标下浮率）-违约金，（专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数均取1.0）。

2）报价评审方法：

①参选人的下浮率报价≥25%，得满分76分；

②若20%≤有效下浮率报价＜ 25%时，报价得分=76-偏差额×100×5；

注：偏差额=25%-参选人报价

示例：投标单位A所报下浮率为22.11%，则其投标报价得分=76-（25%-22.11%）×100×5=61.55分。

3）确定中标候选人

参选人的总得分=技术标得分+商务标得分

评标委员会按照各参选人的得分，推荐最高得分者为第一中标候选人，第二、第三名按得分依次排序。若得分相同时，则按下列办法确定：

- 技术标分值不同，则答辩得分高者优先中标；若答辩得分也相同，则监理大纲得分高者优先中标；

- 技术标分值也相同，则由参选人按照投标签到顺序现场抽签的方式确定中标人。

四）本工程第一中选候选人原则上为中选人。当中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

十、其他说明：

1、比选文件费用300元整，参选单位在开标前提交给比选代理机构；

2、参选单位所提交的参选文件和费用均不退还；

3、凡参选文件存在不响应本比选文件的，均视作无效参选文件。

4、履约担保金金额：监理费合同暂定金额的5%。

十一、组织时间：

1、参选单位必须于2021年3月31日9时30分（北京时间）前将参选文件送交给代理单位。

2、送交地点：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1607会议室  。

十二、联系人

- 建设单位：南通市妇女儿童教育活动中心

代建单位：南通市阳光项目建设有限公司

联系人：杨工，电话：0513-59001129

- 招标代理：南通通城建设工程项目管理有限公司

联系人：蔡女士，电话：18906296216

附件1：

一、法定代表人身份证明

参 选 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

参选人：                   （单位盖章）

日   期：

附件2：

二、授权委托书

本人        （姓名）系                    （参选人单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号：                 ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）参选文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

代　理　人：               性别：               年龄：

代理人单位：               部门：               职务：

附：授权代理人身份证复印件。

参选人：                      （单位盖章）

法定代表人：                     （签字或印章）

日期：

附件3：

三、参选函

（比选人名称）：

（一）根据已收到的            （工程名称）工程建设监理的比选文件，我方经研究比选文件和有关资料后，愿意按比选文件规定的内容承担该工程的建设监理任务，严格履行参选人所应承担的责任和义务。

（二）我方决定监理酬金按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）的标准执行，我方所报下浮率为         % （保留小数点后两位）。

（三）如果我方中选，我方保证按比选文件的要求与比选人签订工程监理合同，成立监理项目部，选派总监理工程师          （姓名）等进驻施工现场实施监理合同。

（四）如果我方中选，我方保证按比选文件要求的期限提交履约保证金。

（五）我方将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则开展监理工作，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（六）贵单位的比选文件及其附件、中选通知书和本参选文件将构成约束我们双方的合同。

参选人（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日          期：

附件4：

四、拟选派项目监理机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事监理工作年限 | 执业或职业资格证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

五、用于本工程的检测设备、仪器及交通工具一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

六、诚信承诺书

：

我方参加你方的                        施工监理 （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目总监保证自投标之日起至工程结束（若中标），非因不可抗力影响，不更换项目总监。

2、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的承包人的不当行为。

4、 本单位递交的资格审查文件、参选文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

5、不组织、不参与串标围标，无挂靠、无转让、无出借企业资质等违法违规行为。

6、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

7、我方保证：如中标，确保在公示结束后十天内提交符合要求的保证金并签订监理合同，并按招标人要求完成监理任务。

8、我方保证：如中标，确保在公示结束后十天内我方法定代表人及项目总监来参加你方法人约谈。如在规定的时间内未能前来参加法人约谈，即可认为我方主动放弃中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

9、我方没有因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件7

合同条款及格式

第一部分  协议书

委托人：

监理人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4. 质量标准：

5.工程概算投资额或建筑安装工程费：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书

3. 投标文件

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：     ，身份证号码：                        ，

注册号：            。

五、监理酬金

监理服务收费＝施工监理服务收费基准价×(1-中标下浮率）-违约金

施工监理服务收费基准价＝施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数（工程复杂程度调整系数、高程调整系数、专业调整系数均取1.0）。

监理酬金（大写）： 暂定人民币               （￥          ），收费基价的计费额按工程竣工结算审计总额计取。监理酬金不因施工工期的延长而调整。

包括：

1. 监理酬金：                    。

2. 相关服务酬金：  含在监理酬金中  。其中：

（1）勘察阶段服务酬金：   /    。

（2）设计阶段服务酬金： 含在监理酬金中   。

（3）保修阶段服务酬金： 含在监理酬金中   。

（4）其他相关服务酬金（包括结算审核、资料整理）：  含在监理酬金中  。

六、期限

1. 监理期限：

自              始，至             止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自    年    月    日始，至    年    月    日止。

（2）设计阶段服务期限自    年    月    日始，至    年    月    日止。

（3）保修阶段服务期限自    年    月    日始，至    年    月    日止。

（4）其他相关服务期限自    年    月    日始，至    年    月    日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：

3. 本合同自双方签字盖章并在监理人递交符合要求的履约保证金后生生效。本合同一式     份，正本   份，副本   份，具有同等法律效力，三方各执    份。

委托人：   （盖章）                    监理人：   （盖章）

住所：                                   住所：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）     法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

电子邮箱：                              电子邮箱：

代建单位：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

南通市建设局审查意见：

经办人：                                 审查机关（章）

年    月   日

第二部分  通用条件（略）

具体详见(GF-2012-0202)

- 第三部分  专用条件

- 1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用     /      。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：  A、委托人与监理人签订的补充条款、承诺书；B、协议书；C、中标通知书；D、专用条件及附录A、B；E、通用条件；F、招标文件；G、投标文件。

- 2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段（含缺陷责任期）的全过程监理（包括但不限于装饰装修、水电安装、钢结构改造、消防、通风、智能化、设备材料采购、配套设施等）。协助业主办理图纸审查等各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。

在监理合同期限内，监理单位技术总工须服从安排，对本投标项目和其他项目进行图纸内审。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）协助委托人进行设计图纸审查工作，凭借自身专业技能和经验，根据本地实际情况，为设计院提供建设性改进意见，并协调市有关部门完成各项报批工作。

（2）协助委托人做好所有标段施工招标及材料设备采购等工作。

（3）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（4）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（5）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（6）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性，并检查督促承包单位按规范、规程、标准及图纸施工；

（7）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（8）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（9）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（10）对设计、施工人员进行现场考勤。

（11）审核施工分包人资质条件；

（12）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（13）检查督促施工单位的质量、进度、投资、安全四大控制，工程合同和信息管理及工程中的组织协调工作，对各类变更、材料调价、新增工程量进行询价及审核；

（14）复核计算已完工程量，对工程变更和技术核定调整的工程进行初步审核，签署工程付款凭证；

（15）审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备质量，按程序进行见证取样、送样、封样。同时配合委托人考察设备供应，进场设备开箱检验及安装调试确认；

（16）按时向委托人提供形象进度报告，每周及每月向委托人提交监理周报和月报；

（17）采用巡视、旁站和平行检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（18）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（19）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（20）验收隐蔽工程、分部分项工程，对隐蔽工程进行复验签证及时检查质量保证资料记录；

（21）核实工程质量签证、组织验收，并提出工程质量评估报告，协助委托人组织竣工验收和办理竣工资料备案手续；

（22）负责竣工图和各项工程相关资料的审查，督促施工单位完成资料的归档工作；

（23）应对承包单位在施工场地的工作人员进行安全教育，如承包单位发生安全事故，监理单位视情况承担相应责任；

（24）监理单位人员及时督促施工单位在竣工验收合格后一个月内提交完整的竣工图和竣工结算资料，监理工程师在施工单位提交竣工结算资料后十五天初审完成并报送委托人；

（25）保障委托单位工作人员手续办理及来往项目现场交通便利。

（26）参加代建单位其他项目的质量、安全互查。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》等现行国家法律。

2.2.2 相关服务依据包括：

（1）本工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同；（2）《建设工程监理规范》（GB50319-2000）；（3）国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定；（4）本工程的设计文件施工图纸、工程地质勘探报告、设计变更通知单、图纸会审纪要等其他有关技术文件；（5）经委托人认可的监理大纲、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案等；（6）委托人签发的工程监理委托书；（7）国家所有现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等。

2.3项目监理机构和人员

本次招标对投标人拟派监理机构人员配备要求如下表所示：

| 岗位 | 人数 | 专业 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 注册专业为房屋建筑工程 | 国家注册监理工程师，且不得为企业法定代表人或董事长或总经理 | 装饰装修专业监理工程师及监理员须常驻施工现场；总监及机电安装专业监理工程师每周驻场不少于3天，且每周工地例会须由总监主持。其中至少1名应具有国家注册安全工程师资格。如没有，则需另增加1名安全工程师；其中至少1人还须持有《工程质量检测见证取样人员岗位证书》,还需要1名资料员（如没有，则需另增加1名见证取样人员和1名资料员）。 |
| 专业监理工程师 | 1名 | 装饰装修专业 | 国家注册监理工程师或江苏省监理工程师执业资格 |  |
| 专业监理工程师 | 1名 | 机电安装专业 | 国家注册监理工程师或江苏省监理工程师执业资格 |  |
| 监理员 | 1名 | 装饰装修专业 | 省外的专业监理工程师及以上执业资格或取得江苏省内的监理员业务培训合格证书 |  |
| 总 计 | 4名 |  |  |  |

2.3.4 更换监理人员的其他情形：投标人一旦中标后，监理人原则上不得更换总监理工程师及其他监理人员。投标文件中所列的人员、设备保证按时到场。如需更换人员，除须得到委托人书面同意外，还另须向委托人支付违约金（更换总监理工程师支付违约金8万元，更换专业监理支付违约金5万元，更换其他监理人员支付违约金2万元）。中标后，实际到岗人员须与投标及合同备案时提供的人员一致，否则按前述规定支付违约金。如发现未经委托人同意擅自更换或兼职的监理人员，发现一次，委托人有权终止合同，限令其退场，对已完成的监理工作量不予结算。
    （1）若委托人在监理工作过程中发现总监工程师不能胜任该职务，则委托人有权要求监理人更换总监工程师，监理人在接到委托人通知后7日内无条件更换，所换总监工程师的资质及业绩条件必须等同于或高于原总监工程师。未按委托人要求及时更换到岗的，监理人必须支付委托人违约金8万元，如监理人拒不更换的，委托人有权终止合同，已完成监理酬金按60%计算。
    （2）监理人在监理过程中应严格遵循监理职业道德，当发现下列任一情况，委托人有权向监理人提出调换监理人员的要求，监理人在接到委托人通知后7日内无条件更换，且发生一次，由监理人向委托人支付违约金5万元，直至终止本合同：
    A、监理人员资历和能力不足以胜任所承担的职责时；
    B、驻现场监理人员不履行职责或履行职责不力时；
    C、监理人员的行为有损于监理工作应坚持的科学性和廉洁性时；
    D、监理人或监理人员与承包人发生合伙经营关系时；
    E、接受承包人请吃或娱乐活动；
    F、向承包人介绍施工作业人员；
    G、向承包人介绍材料供应商；

H、监理人转让或分包监理业务；

I、监理人将不合格的建设工程、建筑材料按照合格签字；

J、监理人与被监理工程的施工单位以及建筑材料供应单位有隶属关系或其他利益关系；

K、监理人不按监理合同履行监理职责，给委托人造成重大损失的；

L、监理人本身变故不能履行合同的。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 对本工程质量、进度、投资、安全四大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内委托人委托的职权。

需要取得委托人批准才能行使的职权：工程开工令、停工令、工程款支付、工程量签证以及其他超出委托人授权之外的职权。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 须经委托人同意  。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：（1）开工前监理人应向委托人报送3份委托的总监理工程师及其监理机构主要人员名单、监理规划，得到委托人的批准后实施。（2）每周报经总监理工程师签认的承包人的下周计划及本周完成情况统计报表给委托人。（3）每月底前报经总监理工程师签认的承包人的下月工程进度计划、每月初报经总监签认的上月完成工程量计量表、上月工程变更价款报告汇总、上月完成工程量的价款汇总（均一式四份）给委托人。

2.6文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的工地例会及专题会录音材料、图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。

监理人应在本合同终止后 5 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 由委托人当场验收 。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在 三 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷最终结算审计总造价。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。

5. 支付

5.1 支付货币币种为：人民币 。

5.2支付酬金

（1）开工令签发后10个工作日内，支付监理酬金的10%；

（2）施工竣工并经验收合格，监理范围内的所有工程完成竣工验收移交、交付了两套规范、完整的监理资料、办理完档案交接手续和竣工备案手续并完成结算审核，经委托方确认监理人员到岗履约情况良好，达到项目进度、投资控制及安全生产目标要求后，支付至监理费合同价的75%；

（3）工程达到比选文件规定的质量要求及质量目标，且在工程竣工结算审计结束后支付至工程审计价的90%；

（4）余款待保修期满无任何质量问题后10天内一次性付清（无息）。

（5）委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件。本工程结算监理酬金＝施工监理服务收费基价×(1+中选浮动幅度值）-违约金，相关的专业系数、复杂程度系数、高程调整系数、保修因素已在参选浮动幅度值中考虑，结算监理酬金中已包含保修阶段的服务酬金（占酬金总额的10%）。

施工监理服务费基价是以经核定的本项目工程结算价中的所有建筑安装工程费的合价（监理服务范围内的工程）为计费额，按《施工监理服务费收费基价表》的标准，采用直线内插法确定的收费基价。

最终监理费以委托人指定的审价机构审计结果为准。监理服务费不因施工工期的延长而调整。

本工程以委托人指定的审价机构的审计结果作为工程款支付依据，收费基价的计费额按委托人指定的审价机构的审计总额计取。如南通市政府财政或审计部门在检查或审计过程中发现审价机构的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计部门的审计结果作为最终结算价，招标人已支付的监理费超过结算价相应比例的部分，监理人无条件同意招标人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的工程款中不足以完整覆盖前述退款及利息的或监理人已经付清工程款的，监理人应在招标人发出退款通知的10日内向招标人支付退款及利息。

每次付款前需按照增值税相关规定,由监理人填写资金拨付申请报表交委托人汇总并上报,待批准后付款，同时提供项目属地税务部门开具的发票。

注：对监理单位人员到岗率情况的统计以委托人现场考评及抽查的为准。

（6）工期延长的，委托人不支付附加工作报酬。

（7）南通市阳光项目建设有限公司是本项目的代建单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签该项目代建合同基础上签订的监理合同。本项目的履约保证金需开具给南通市阳光项目建设有限公司并由南通市阳光项目建设有限公司保存。

（8）监理人申请付款时需向甲方（建设单位）开具增值税发票，否则不予付款。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 监理人交纳监理费暂定合同金额5%的履约保证金，且三方签字盖章并经过建设主管部门备案后 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.3解除：按本合同约定解除与终止。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 当地建设部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （1）种方式：

（1）提请  南通  仲裁委员会进行仲裁。

（2）向   工程所在地   人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：  /  。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：   /   。

监理人申明的保密事项和期限：   /  。

第三方申明的保密事项和期限：  /   。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须经委托人同意。

9.补充条款：

9.1总监、专监、监理员根据委托人确认的监理人员到岗进度在相应阶段驻现场。

9.2 投标文件中承诺的总监驻现场时间每天不少于8小时，每周不少于24小时，否则向委托人支付2000元/天的违约金，总监离开现场必须得到委托人书面同意。委托人将不定期进行考核检查，若检查时，发现总监未经委托人同意离开施工现场，则监理人必须支付给委托人2000元/次的违约金。若项目总监未经委托人同意而离开施工现场的情况有10次及以上的，则监理人除须支付违约金外，委托人有权要求监理人更换项目总监，且所换总监的资质及业绩条件必须等同于或高于原总监，同时监理人必须支付委托人违约金8万元，否则委托人有权终止合同并要求监理人出场，监理酬金按已完成监理工作量的60%计算。

9.3监理人应根据工程监理需要，按委托人确认的监理人员到岗进度适时调整相应专业监理工程师、监理员。若监理人在工程监理过程中，不按委托人的要求及时调整专业监理人员的，监理人按每人每天2000元向委托人支付违约金，直至监理人调整专业监理人员到场监理为止。专业监理工程师、监理员根据监理人员到岗进度及时到岗，并保证驻现场时间每天不少于8小时，每月不少于26天，否则向委托人支付1500元/人/天的违约金。

9.4严格执行监理合同，现场监理人员必须尽心尽责，旁站人员必须跟班检查，配合工程实施作业进行全过程跟踪监理，发现施工中安全、质量等问题及时指出并督促其完成整改；遇有夜间施工，须安排夜间值班，24小时有人值守，否则监理人必须支付给委托人500元/次的违约金。

9.5拟用于现场的检测设备与投标文件一致，未经委托人同意不得随意更换。

9.6监理人无权变更设计图纸。

9.7监理人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故责任自负。

9.8监理文书资料是监理人在项目实施过程中直接形成的，监理人必须做好各种原始记录的保存工作；监理人在监理过程中须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备；现场监理人员应设专人收集监理文书资料，建立台账制度，做好项目管理机构人员在岗履职情况的台账资料，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求；工程竣工后应及时将监理文书资料整理归档；工程竣工资料验收时，监理资料也作为验收内容之一；监理人的监理资料必须满足档案归范的要求，在竣工验收后一周内将备案审核通过的监理资料交委托人一份。

9.10监理人应根据工程监理需要，按委托人的要求适时额外增加相应专业监理人员。若监理人在工程监理过程中，不按委托人的要求及时增加专业监理人员的，监理人按每人每天2000元向委托人支付违约金，直至监理人增加专业监理人员到场监理为止。

9.11若在监理期因监理人员未履行监理职责，而引起质量问题、安全问题的，视情况严重程度，扣减监理费的5%～50%，情节特别严重的，扣减全部监理费用。

9.12履约保证金金额       元。监理人应在中标通知书发出后3日内、监理合同签订前以转账或网银方式（监理人的基本账户）向委托人提交履约金。

A、监理人违约时，对履约保证金的处理：

(1)未能按时完成工程，交付工程验收，且监理未能履行监理责任（经委托人确认）不退还全部工期履约保证金（占履约保证金20%）且每延期一天，向委托人支付违约金5000元；

（2）未能完成合同质量标准要求的，不退还全部质量履约保证金（占履约保证金20%）；同时承担由此带来的一切损失和费用；

（3）发生人员伤亡事故的，不退还全部安全履约保证金（占履约保证金20%）；同时承担由此带来的一切损失和费用；

（4）签证误差率超过2%（含2%）或工程结算时监理初审价与最终审计价误差率超过3%（含3%）的，不退还全部投资控制目标履约保证金（占履约保证金20%）；同时承担由此带来的一切损失和费用；

（5）更换项目总监或任何监理人员，必须经业主审查同意，且不退还全部监理人员履约保证金（占履约保证金10%）；

（6）未按委托人要求及时完成竣工资料及结算资料，不退还全部资料及结算保证金（占履约保证金10%）且每延期一天，再向委托人支付违约金2万元；

B、履约保证金退还时间：

（1）工期、质量、安全履约保证金在实现目标考核任务后，工程整体竣工验收通过，且达标后分别在一周内退还（不计息）；

（2）投资控制目标履约保证金在工程竣工结算审计结束后一周内，经委托人认定实现目标考核任务后退还（不计息）；

（3）项目监理人员履约保证金在实现目标考核任务后，工程整体竣工验收通过，且达标后一周内退还（不计息）。

（4）资料及结算履约保证金在按委托人要求提交竣工及结算初审并送审计后一周内退还（不计息）。

C、目标考核承诺

若不能达到招标文件中规定的目标考核承诺中承诺的内容，则按照附录C相关内容执行。

9.13当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，有权向监理人发出指明其未履行义务的通知，监理人应在收到通知后3日内予以答复。否则，委托人有权终止本委托监理合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

9.14若监理人在市建设主管部门组织的检查、评比中，被通报批评的，监理人应按监理合同价的5%向委托人支付违约金；累计被通报批评三次的，委托人有权终止本合同，由此造成的所有后果及损失均由监理人承担。

9.15监理人在本工程实施过程中必须守法经营，若监理人及其监理人员被纪检部门查实在本工程监理过程中存在经济违纪行为的，监理人应将按监理合同价的5%向委托人支付违约金；若监理人及其监理人员被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，监理人除按监理合同价的10%向委托人支付违约金外，委托人可以终止本合同。

9.16监理人应采取切实措施，确保完成投标时承诺的考核目标，并按招标文件规定提交履约保证金。监理人不能实现监理大纲目标时，同意自动放弃全部履约保证金。

9.17本工程以招标人指定的审价机构的审计结果作为工程款支付依据，如南通市政府财政或审计部门在检查或审计过程中发现审价机构的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计部门的审计结果作为最终结算价，招标人已支付的监理费超过结算价相应比例的部分，监理人无条件同意招标人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的工程款中不足以完整覆盖前述退款及利息的或监理人已经付清工程款的，监理人应在招标人发出退款通知的10日内向招标人支付退款及利息。

9.18项目监理人在处理项目承包人提交的工程变更时，要严格按照本合同中监理人义务及委托人工程变更管理规定执行，不得出现越轨行为；若违反代建单位工程变更管理规定，造成项目投资失控或浪费资源，委托人将根据企业诚信、市场准入、资质管理等方面的要求，依法报请建设主管部门进行处理，并予以处罚。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：  /  。

A-2 设计阶段：协助委托人进行设计图纸审查工作，凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，为设计院提供建设性改进意见，并协调市有关部门完成各项报批工作。

A-3 保修阶段：工程质量保修期内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知委托人，若系承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：有关需要监理协调的工作。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | 由监理人自行解决 |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 2 | 开工前十天 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前十天 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 6. 其他文件 | 1 | 开工前十天 |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  | 由监理人自行解决 |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

附录C  目标考核承诺表

| 承诺内容 |  | 违约责任（以监理费作基数，进行扣减） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度控制 | 工程竣工验收一次性通过 | 5% | 除去按照合同相应条款扣罚履约保证金外，同时对照本承诺表格核减监理费 |
| 质量控制 | 本工程创优要求: / | 5% |  |
| 安全控制 | 经各级安全检查无不良记录 | 1% |  |
|  | 无人员伤亡事故 | 3% |  |
| 投资控制 | 签证误差率不超过2%， | 3% |  |
|  | 工程结算监理初审价与最终审计价误差率不超过3% | 2% |  |
| 项目管理 | 拟派项目总监、总监代表每月到岗率不少于80% | 5% |  |
|  | 相关专业监理工程师每月到岗率不少于90% | 3% |  |
|  | 相关监理员到岗率90% | 3% |  |
| 合计 |  | 30% |  |

附录D 监理人员配备要求

监理机构人员配备最低要求如下：

| 岗位 | 人员数量 | 专业 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

备注：

（1）以上人员配备为最低限度要求，投标人必须满足上述各项基本要求，若不满足，视为不实质性响应招标文件。

（2）监理单位必须按招标人要求适时配备相应监理人员，并确保人员到位。所有监理人员均须在投标单位注册，身体健康，男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过55周岁。当人员不能满足工程进展要求时，招标人有权要求增加相应专业监理员或更换有关监理人员。如出现中标监理单位人员不到位或不满足工程进展要求的情况，招标人有权采取加大处罚力度，要求及时整改到位等措施，直至解除监理合同，并不支付任何费用。

（3）表中所列人员的监理证书应为建设行政主管部门或监理行业协会核发。

（4）拟派项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员的专业以注册证书中的注册专业或所学专业（学历证书中的专业）或职称评定的专业均可。

（5）根据《关于进一步加强全省监理人员从业管理的通知》（苏建建管〔2014〕100号）文件要求：取得企业工商注册所在地省级建设行政主管部门颁发的工程类二级注册执业资格、省监理工程师以及省监理员证书的省外监理人员，在我省只能担任监理员。

（6）投标人一旦中标后，该项目的所有投标人员原则上不得更换。

附录E 监理设备要求

本项目监理设备最低要求如下：

| 序号 | 设备或仪器名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 1台 |
| 2 | 激光铅垂仪 | 1台 |
| 3 | 水准仪 | 1台 |
| 4 | 电子经纬仪 | 1台 |
| 5 | 砼回弹仪 | 1台 |
| 6 | 2m靠尺 | 2支 |
| 7 | 绝缘测试仪 | 1台 |
| 8 | 接地摇表 | 1只 |
| 9 | 接地电阻测试仪 | 1台 |
| 10 | 激光测距仪 | 1台 |
| 11 | 混凝土保护层测定仪 | 1台 |
| 12 | 钢筋位置测定仪 | 1台 |
| 13 | 测厚仪 | 1台 |
| 14 | 测漏电电阻仪 | 1台 |
| 15 | 电秒表 | 1只 |
| 16 | 三相电源检测器 | 1只 |
| 17 | 兆欧表 | 1只 |
| 18 | 管道压力表 | 1只 |
| 19 | 万用表 | 1只 |
| 20 | 50m钢卷尺 | 2支 |
| 21 | 电子游标卡尺 | 1支 |
| 22 | 千分卡尺 | 1支 |
| 23 | 塌落筒 | 1台 |
| 24 | 环刀 | 1台 |
| 25 | 电子天平 | 1台 |
| 26 | 摄像机 | 1台 |
| 27 | 笔记本电脑 | 1台 |
| 28 | 打印机 | 1台 |
| 29 | 数码照相机 | 1台 |
| 30 | 考勤机 | 2台 |
| 31 | 录音笔 | 1支 |

附录F 廉洁协议

廉  洁  协  议

甲方：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程监理和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程监理工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方应当遵守监理行业的职业道德，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

八、乙方不得为甲方单位和个人购置或则提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级

单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十、乙方在本工程实施中必须守法经营，如乙方（含乙方的相关人员）因本工程被纪检部门查实存在经济违纪行为的，甲方将扣减乙方合同额的1%作为违约金；如果乙方（含乙方的相关人员）因本工程被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，甲方除将扣减乙方合同额的2%作为违约金外，甲方科以单方解除本合同。

十一、本廉洁协议作为该项目监理合同的组成部分，与该建设工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

附录G 考核及处置标准

监理单位考核及处罚标准

一、监理单位检查内容及处罚标准

1、人员配备及到岗

（1）监理人员未按照合同约定到岗，与备案人员不符；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/人的罚款。

（2）监理人员人证不符，到岗未履职；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/人的罚款。

（3）监理人员缺勤未履行请假手续；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/人的罚款。

（4）未对施工单位管理人员进行考勤，考勤弄虚作假；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/人的罚款。

2、监理日常工作

（1）未在要求的时间内提供报建资料；未落实专人配合完成报建；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/人的罚款。

（2）在规定的时间内未完成《监理规划》、《监理实施细则》等相关资料报审；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/项的罚款。

（3）项目总监、专业监理工程师不按规定巡视检查，无巡查记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（4）未按时提交、上报监理周报、月报；未按时提交、上报监理专题报告；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

3、质量控制

（1）对施工组织设计、施工方案审查不严，未发现明显错误；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/项的罚款。

（2）建筑材料、构配件和设备使用或安装前未审查验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（3）未对分包单位进行审核；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/人的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/人的罚款。

（4）重点部位、关键工序未实施旁站监理，无旁站记录；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（5）未对施工质量进行平行检验，无平行检验记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/项的罚款。

（6）未对隐蔽工程进行验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（7）未对检验批、分部分项工程按规定进行质量验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/项的罚款。

（8）签发质量问题通知单无回复、无复查、无整改结果；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（9）对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（10）受到建设行政主管部门通报批评；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处2000 元/次的罚款。

4、安全管理

（1）未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/项的罚款。

（2）未按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、安管人员安全生产考核合格证和特种作业人员操作证，审查无记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/项的罚款。

（3）未按规定对现场实施安全监理，发现安全隐患未采取有效措施；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（4）机械设备进退场、安装拆卸未进行审查，无详细记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（5）未按规定组织安全检查，对检查发现的问题未督促整改闭合，无检查台账；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（6）对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（7）受到建设行政主管部门通报批评；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处2000 元/次的罚款。

5、进度控制

（1）因监理失职造成窝工现象；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（2）未对现场实际进度与计划进度进行对比分析；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

（3）实际进度与计划进度相差 5 天以上无纠偏措施；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

（4）实际进度滞后未预警；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1000 元/次的罚款。

6、投资控制

（1）因监理人员失职或提供虚假签证造成不必要的投资增加；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/项的罚款。

（2）工程款支付审批不严，依据缺项、不真实；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/项的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/项的罚款。

（3）签证审核不严，与施工单位恶意串通，提供虚假签证；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处2000 元/次的罚款。

（4）工程决算审核未按约定的时间完成；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处1500 元/次的罚款。

7、廉洁自律

（1）向施工单位推荐材料供应商、分包队伍；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处1500 元/次的罚款，合同价500 万及以上处2000 元/次的罚款。

（2）有向施工单位“吃、拿、卡、要”的行为；处罚标准：合同价100 万及以下处2000 元/次的罚款，合同价100 万~500 万处5000 元/次的罚款，合同价500 万及以上处10000元/次的罚款。

二、本考核标准如与招标文件或施工合同中的标准不一致的，以处罚标准高的为准。