江景苑G座装修改造项目全过程咨询

招标文件

招标单位：南通市机关事务管理局

代建单位：南通市阳光项目建设有限公司

二〇二二年五月

一、项目概况：

1、工程名称：江景苑G座装修改造项目。

2、工程地点：南通市。

3、工程规模：建筑面积11718平方米。

4、投资估算额：本项目投资估算额约3382.2万元，其中建安费约2994.04万元。

二、全过程咨询服务范围：

本项目全过程咨询服务范围包括：

1、工程监理：包括但不限于以下内容：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。对工程进行质量、进度、投资三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等。工程计量支付的确定、审核工程款支付申请、提出资金使用计划建议、施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理、工程结算的审核、工程竣工决算的审核、工程造价鉴定等。

2、招标代理：包括但不限于以下内容：代拟发包方案、发布招标公告（发出投标邀请书）、编制资格预审文件、组织接收投标申请人报名、审查潜在投标人（竞价人）资格，确定潜在投标人（竞价人）、编制招标文件（竞价文件、招标文件等）、组织现场踏勘和答疑、组织开标、评标、草拟工程合同、编制招投标情况书面报告以及与发包有关的其它事宜。

3、造价咨询：包括但不限于以下内容：工程量清单的编制、最高投标限价的编制、全过程工程造价管理咨询、限额设计、优化设计的造价咨询、合同管理咨询、建设项目后评价、工程造价信息咨询服务、跟踪审计以及其他合同约定的工程造价咨询工作。

三、投标人应当具备的主要资格条件：

1、投标人资质类别和等级: 投标人必须具有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照和住建部核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级及以上资质，并在招标代理及造价咨询方面具备相应的人员、资金、设备等工程服务咨询能力。

2、拟派项目总监理工程师资格要求：国家注册监理工程师，注册专业为房屋建筑工程，男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过55周岁，且不得为企业法定代表人或董事长或总经理。

四、资格审查的必要合格条件：

1、具有独立订立合同及履行合同的能力。

2、财务状况良好，企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3、拟派项目总负责人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、企业的资质类别、等级和全过程咨询项目组成员应具备的资格条件满足招标文件要求。

5、投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

6、全过程咨询项目组成员的资格要求：

（1）拟派项目总负责人（总监理工程师）须具备：国家注册监理工程师（注册专业为房屋建筑工程），建设工程类中级及以上职称（注：拟派项目总负责人即为本项目总监理工程师），且必须满足下列条件：a.拟派项目总负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。b.拟派项目总负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（2）拟派项目造价咨询负责人须具备：建设工程类中级及以上职称及注册造价工程师执业资格证书，且必须满足下列条件：a.拟派项目总负责人及造价咨询负责人均须为投标人的正式员工，须提供有效的劳动合同，年龄均须在55周岁以下。b.拟派项目总负责人及造价咨询负责人的执业资格证书均须注册在投标人单位。c.拟派项目总负责人和造价咨询负责人不得为同一人，且均不得为企业法定代表人或董事长或总经理。

（3）拟派项目招标代理负责人须具备：建设工程类或经济类中级及以上职称且从事招投标工作满5年，工作年限可由企业出具相应的证明材料加盖公章。

7、本工程 不 接受联合体投标。

五、项目咨询机构其他管理人员配备要求：

| 岗位 | 人数 | 专业 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业监理工程师 | 1名 | 装饰装修专业 | 具有国家注册监理工程师执业资格证书或取得专业监理工程师业务培训合格证书满1年。 |
|  | 1名 | 机电安装专业 |  |
| 监理员 | 1名 | 工程管理专业 | 具有监理员及以上执业资格证书或取得监理员业务培训合格证书（监理员中至少须有1名兼见证取样员，持见证取样员上岗证书以及至少配备1名资料员）。 |
|  | 1名 | 机电安装专业 |  |
| 造价员 | 1名 | 土建专业 | 具有注册造价工程师执业资格，其中土建专业、安装专业各1名，并具备建设工程类中级及以上职称。造价员可按招标人要求驻现场。 |
|  | 1名 | 机电安装 |  |

备注：

①以上人员配备为最低限度要求，投标人必须满足上述各项基本要求，若不满足，视为不实质性响应招标文件。

②投标单位必须按招标人要求适时配备相应人员，并确保人员到位。所有人员均须在投标单位注册，身体健康，男性年龄不得超过60周岁，女性年龄不得超过55周岁。当人员不能满足工程进展要求时，招标人有权要求增加相应专业人员或更换有关人员。如出现中标单位人员不到位或不满足工程进展要求的情况，招标人有权采取加大处罚力度，要求及时整改到位等措施，直至解除全过程咨询合同，并不支付任何费用。

③表中所列人员的监理证书应为建设行政主管部门或监理行业协会核发。

④拟派项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员的专业以注册证书中的注册专业或所学专业（学历证书中的专业）或职称评定的专业均可。

⑤投标人一旦中标后，该项目的所有投标人员原则上不得更换。

六、投标报价

1、本项目全过程咨询服务费以67.73万元为收费基准价，采用在此收费基础上进行浮动幅度值报价。浮动幅度值在-20%（含）～-35%（含）的为有效浮动幅度值（报价保留小数点后两位），否则为无效浮动幅度值，作废标处理。

2、投标报价应包含在服务期内完成本招标文件所列全过程咨询范围内全部工作内容所需的所有费用。

3、由于新型冠状肺炎疫情的影响，各投标单位应增强风险防范意识，因卫生防疫要求采取的措施、物资采购等一切费用包含在投标报价中，结算时不予调整。

七、投标保证金：

本工程要求投标单位提交投标保证金数额为：贰仟元整(人民币)，投标人在递交投标文件时以现金形式递交给南通市阳光项目建设有限公司，递交招标文件时将密封并加盖单位公章的的现金保证金带至投标现场。

八、投标文件组成及密封要求：

1、投标文件由资格审查文件、技术标、商务标三部分组成，具体应包括以下内容：

1.1资格审查材料

（1）法定代表人证明书或法人授权委托书原件；

（2）有效的企业营业执照复印件；

（3）有效的企业资质证书复印件；

（4）拟派项目总负责人（总监理工程师）、拟派项目造价咨询负责人的执业资格证书、身份证复印件等材料（复印件均须加盖公章）；拟派项目招标代理负责人的职称证书、工作年限证明、身份证复印件等材料（复印件均须加盖公章）；

（5）拟派项目总负责人（总监理工程师）、拟派项目造价咨询负责人、拟派项目招标代理负责人为投标企业正式人员证明材料（须提供拟派人员与投标企业双方签订的有效劳动合同，复印件均须加盖公章）；

（6）诚信承诺书原件；

（7）投标人认为有必要的其它材料。

1.2商务标

（1）投标函原件；

（2）法定代表人证明书原件；

（3）法人授权委托书原件；

（4）全过程咨询机构及人员配备表原件；

（5）拟投入现场的设备、检测仪器一览表原件。

2、投标文件的份数、密封和标记

2.1投标文件一式叁份，其中正本一份，副本贰份。正本必须用不可擦去的墨水书写或打印，副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本“字样。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2.2资格审查资料包、技术标包、商务标包，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章，另须在封袋上标明“资格审查资料”、“技术标”或“商务标”，同时还要写明工程名称及投标人名称。

2.3全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改和行间插字须在修改及行间插字处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

九、评标方法：（综合评估法）

投标人递交投标文件时，投标人的法定代表人（或其委托代理人）必须随身携带法定代表人身份证明（或授权委托书）原件、身份证原件参加现场开标，否则，其投标文件不予接受。

（一）评标程序

资格审查→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人

（二）投标人资格审查

由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格后审审查标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加后序评标。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照 | 企业法人营业执照 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 建设部核发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质 | 企业资质证书 |
| 3 | 拟派项目总负责人（总监理工程师）、拟派项目造价咨询负责人、拟派项目招标代理负责人的资质等级 | 拟派项目总负责人： 国家注册监理工程师（注册专业为房屋建筑工程），建设工程类中级及以上职称（注：拟派项目总负责人即为本项目总监理工程师），且必须满足下列条件： a.拟派项目总负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 b.拟派项目总负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。 c.拟派项目总负责人在监工程数量符合国家规范要求（在同一设区市在监工程数量不得超过3个） | 注册监理工程师注册执业证书、身份证、劳动合同（注册单位必须为投标单位） |
|  |  | 拟派项目造价咨询负责人： 建设工程类中级及以上职称及注册造价工程师执业资格证书，且必须满足下列条件： a.拟派项目总负责人及造价咨询负责人均须为投标人的正式员工，须提供有效的劳动合同，年龄均须在55周岁以下。 b.拟派项目总负责人及造价咨询负责人的执业资格证书均须注册在投标人单位。 c.拟派项目总负责人和造价咨询负责人不得为同一人，且均不得为企业法定代表人或董事长或总经理。 | 职称证书、注册造价师执业资格证书、身份证、劳动合同（注册单位必须为投标单位） |
|  |  | 拟派项目招标代理负责人： 建设工程类或经济类中级及以上职称且从事招投标工作满5年，工作年限可由企业出具相应的证明材料加盖公章。 | 职称证书、从事招投标工作年限证明、身份证、劳动合同 |
| 4 | 企业履约情况 | 无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录等。 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式见第四章资格审查格式“八、诚信承诺书”） |

（三）技术标（满分30分：监理大纲28分、拟派项目总负责人（总监理工程师）现场答辩2分）

1、监理大纲（满分28分，暗标）

（1）文本A4规格，封面、封底完全空白，监理大纲中字体格式统一采用仿宋 GB2312 ，字体大小统一为小四号黑色字体，图片及表格除外，行距固定值22磅，页边距（上2.5厘米，其余2.0厘米）。监理大纲中不得出现投标单位名称、人员名称、页眉页脚、页码，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记或其他任何可以识别投标单位的标记。监理大纲内容限80页以内。

（2）评标委员会从以下几方面对各投标人的监理方案进行独立评审，监理方案中缺少相应内容的评审要点不得分，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。计分单元为0.1分，各投标人监理方案的最终得分为所有评委评分的算术平均值，按四舍五入法保留小数点后两位。

①质量控制方案（具体包括：监理质量控制的依据和原则、质量控制目标、质量控制程序、质量控制内容和要点、质量控制方法和手段、质量控制保证措施。需重点突出内容：总监、专监、监理员的权责利分工必须明确。）；3.5分-5分

②进度控制方案（具体包括：监理进度控制的依据和原则、进度控制目标、进度控制程序、进度控制内容和要点、进度控制方法和措施。需重点突出内容：体现总工期，同时对于总工期必须有细化，至少分解至分部工程，且项目验收的内容和程序必须体现。）；3.5分-5分

③投资控制方案（具体包括：监理投资控制的依据和原则、投资控制目标、投资控制程序、投资控制内容和要点、投资控制方法和措施）；3.5分-5分

④安全控制方案（具体包括：监理安全施工控制的依据和原则；安全施工控制目标；安全施工控制程序；安全施工控制内容和要点；安全施工控制方法和措施。需重点突出内容：针对项目的不同阶段要求承包单位如何采取相应的措施有明确体现。）；3.5分-5分

⑤合同及信息管理方案（具体包括：合同管理的依据和原则、内容和要点、重点和难点、方法和措施、合同纠纷的解决方案；信息管理的依据和原则、流程、内容和要点、方法和措施、资料的归档和管理等）；2.8分-4分

⑥其它内容（包括技术建议、组织协调方案、工作制度、针对本工程的重点、难点的处理措施及合理化建议等）；2.8分-4分

2、拟派项目总负责人（总监理工程师）现场答辩（满分2分，暗标）

针对投标项目，由评标委员会设计问题，对拟派项目总负责人（总监理工程师）的专业能力（流程、制度、控制措施、方法、合同、组织协调等方面）进行考核，评委根据现场答辩情况进行打分，总监理工程师不到场该项不得分。各投标人总监现场答辩的最终得分为所有评委的算术平均值（按四舍五入法保留小数点后两位）

注：拟派项目总负责人（总监理工程师）须携带本人身份证在开标现场服从安排，答辩方式方法由建设单位现场确定。

（四）商务标（满分70分）

1、确定有效报价：本项目全过程咨询服务费以67.73万元为收费基准价，采用在此收费基础上进行浮动幅度值报价。浮动幅度值在-20%（含）～-35%（含）的为有效浮动幅度值（报价保留小数点后两位），否则为无效浮动幅度值，作废标处理。

2、确定评标基准浮动幅度值：以有效投标文件的浮动幅度值算术平均值为评标基准幅度值（①若有效投标文件＜5家时，所有有效投标文件的浮动幅度值算术平均值为评标基准浮动幅度值；②若有效投标文件≥5家时，去掉其中的一个最高浮动幅度值和一个最低浮动幅度值后取算术平均值为评标基准浮动幅度值。

3、计算投标报价得分（四舍五入法保留小数点后两位）

（1）投标人的投标浮动幅度值与评标基准浮动幅度值相等的得满分70分；

（2）投标人的投标浮动幅度值与评标基准浮动幅度值相比，每增加1%扣0.9分，每减少1%扣0.6分（不足1%时采用插入法），得分保留小数点后两位。（例：如投标人A投标幅度值为：-25%；投标人B投标幅度值为：-30%；投标人C投标幅度值为：-35%，则评标基准幅度值为：-30%，投标人A与基准幅度值相比增加5%，该投标人得分为70-5*0.9＝65.5分。投标人C与基准幅度值相比减少5%，该投标人得分为70-5*0.6＝67分。投标人B与基准幅度值相等，得满分70分。）

（五）各投标人总得分=技术标得分+商务标得分（总得分四舍五入保留小数点后两位）

（六）确定中标候选人

1、评标委员会按照各投标人的得分，推荐最高得分者为第一中标候选人，第二、第三名按得分依次排序。若投标人总得分相同时，则按下列办法确定：

①则技术标得分高的优先中标；

②若技术标得分也相同，则答辩得分高者优先中标；

③若技术标得分相同，答辩得分也相同，则由投标人按照投标签到顺序现场抽签的方式确定中标人。

2、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3、如本次投标单位不足三家，可采用谈判方式确定中标人。

（七）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按规定作废标处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称与资格预审时不一致，且未提供有效证明的；

6、等于或高于招标文件设定的最高投标限价的；

7、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

8、未按招标文件要求提供投标保证金的；

9、项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；

10、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

11、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

12、投标文件组成不符合招标文件要求的。

十、其他说明：

1、招标文件费用300元整，投标单位在开标前汇至招标人南通市阳光项目建设有限公司账户：32050164863600001888，开户行：建设银行南通分行。

2、投标单位所提交的投标文件和费用均不退还。

3、凡投标文件存在不响应本招标文件的，均视作无效投标文件。

4、履约担保金金额：合同金额的5%。

5、本项目评委费由中标单位承担。

十一、招标文件获取方式：

招标公告发布在“南通市保障房建设投资集团有限公司官方网站”，凡对本项目有意愿者自行前往下载招标文件。

十二、开标时间及地点：

1、投标单位必须于2022年5月30日14时00分（北京时间）前将投标文件送交给招标人。

2、送交地点：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1608会议室  。

十三、联系方式：

联系人：杨工，电话：0513-59001129。

附件1：

一、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                   （单位盖章）

日   期：

附件2：

二、授权委托书

本人        （姓名）系                    （投标人单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号：                 ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

代　理　人：               性别：               年龄：

代理人单位：               部门：               职务：

附：授权代理人身份证复印件。

投标人：                      （单位盖章）

法定代表人：                     （签字或印章）

日期：

附件3：

三、投标函

南通市机关事务管理局（建设单位）、南通市阳光项目建设有限公司（代建单位）

（招标人名称）：

1、根据已收到的江景苑G座装修改造项目（工程名称）全过程咨询的招标文件，我方经研究招标文件和有关资料后，愿意按招标文件规定的内容承担该工程的全部工作内容，按招标文件规定的工程咨询服务期限和合同约定，实施和完成各项全过程工程咨询任务。

2、我方决定全过程咨询收费在收费基准价67.73万元基础上进行浮动幅度值报价。确定浮动幅度值为负百分之        （—    %）（保留小数点后两位）。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如果我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3) 我方保证按照合同约定履行相关职责和义务。

5、我方将严格按照国家相关法规、规范开展全过程咨询工作。

6、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日          期：

附件4：

四、拟选派项目机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事监理工作年限 | 执业或职业资格证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

五、用于本工程的检测设备、仪器及交通工具一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

六、诚信承诺书

：

我方参加你方的江景苑G座装修改造项目（以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目总监保证自投标之日起至工程结束（若中标），非因不可抗力影响，不更换项目总监。

2、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的承包人的不当行为。

4、 本单位递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

5、不组织、不参与串标围标，无挂靠、无转让、无出借企业资质等违法违规行为。

6、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

7、我方保证：如中标，确保在公示结束后十天内提交符合要求的保证金并签订监理合同，并按招标人要求完成监理任务。

8、我方保证：如中标，确保在公示结束后十天内我方法定代表人及项目总监来参加你方法人约谈。如在规定的时间内未能前来参加法人约谈，即可认为我方主动放弃中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

9、我方没有因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件7

合同条款及格式

- 工程咨询服务合同

委  托  人（建设单位全称）： 南通市机关事务管理局

（代建单位全称）： 南通市阳光项目建设有限公司

受  托  人（咨询单位全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1.工程名称：江景苑G座装修改造项目；

2.工程地点：                   ；

3.工程规模：                   ；

4.投资估算额：                 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、工程咨询服务目标

本工程投资控制目标：             ；

本工程进度目标：                 ；

本工程质量目标：合格；

创优目标：                 。

四、工程咨询服务范围

1、工程监理：包括但不限于以下内容：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。对工程进行质量、进度、投资三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等。工程计量支付的确定、审核工程款支付申请、提出资金使用计划建议、施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理、工程结算的审核、工程竣工决算的审核、工程造价鉴定等。

2、招标代理：包括但不限于以下内容：代拟发包方案、发布招标公告（发出投标邀请书）、编制资格预审文件、组织接收投标申请人报名、审查潜在投标人（竞价人）资格，确定潜在投标人（竞价人）、编制招标文件（竞价文件、招标文件等）、组织现场踏勘和答疑、组织开标、评标、草拟工程合同、编制招投标情况书面报告以及与发包有关的其它事宜。

3、造价咨询：包括但不限于以下内容：工程量清单的编制、最高投标限价的编制、全过程工程造价管理咨询、限额设计、优化设计的造价咨询、合同管理咨询、建设项目后评价、工程造价信息咨询服务、跟踪审计以及其他合同约定的工程造价咨询工作。

五、组成本合同的文件

1.协议书

2.中标通知书；

3.投标文件；

4.专用条件及其附录

5.通用条件

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

六、工程咨询服务项目总负责人及团队主要成员

项目总负责人：            ，身份证号码：               ，注册证书号：          。

工程咨询服务项目团队主要成员：

总监理工程师：        ，身份证号码：               ，注册证书号：           。

造价咨询负责人：      ，身份证号码：               ，注册证书号：           。

招标代理负责人：      ，身份证号码：               ，注册证书号：           。

注：上述负责人，如现行法律法规有相应执业资格要求的，应填写注册证书号。

七、签约酬金

全过程咨询服务费＝收费基准价（67.73万元）×(1+中标浮动幅度值）-违约金

签约酬金（大写）：                        （¥              ）。

注：签约酬金应包含在服务期内完成本招标文件所列全过程咨询范围内全部工作内容所需的所有费用。由于新型冠状肺炎疫情的影响，各投标单位应增强风险防范意识，因卫生防疫要求采取的措施、物资采购等一切费用包含在签约酬金中，结算时不予调整。

八、服务期限

工程咨询服务期限： 。

九、双方承诺

受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询服务。

委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

十、合同订立及生效

合同订立时间：      年    月   日

合同订立地点：

本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执     份。

本合同双方约定：委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

| 委托人（建设单位）：（签章） |  | 委托人（代建单位）：（签章） |
| --- | --- | --- |
| 住所： |  | 住所： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 法定代表人或其 授权人：（签章） |  | 法定代表人或其 授权人：（签章） |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 电话： |  | 电话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 受托人（代建单位）：（签章） |  |  |
| 住所： |  |  |
| 邮政编码： |  |  |
| 法定代表人或其 授权人：（签章） |  |  |
| 开户银行： |  |  |
| 账号： |  |  |
| 电话： |  |  |
| 传真： |  |  |

- 第二部分 通用条件

- 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施工程咨询的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托工程咨询的一方，及其合法的继承人。

1.1.3 “受托人”指本合同中提供工程咨询的一方，包括其合法继承人。

1.1.4 “其他参建方”是指在工程范围内与委托人签订拆迁、勘察、专业设计、施工、材料和设备供应及安装、试验检测、专业咨询与服务等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的受托人的工作。

1.1.6 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外受托人的工作。

1.1.7 “工程咨询机构”是指受托人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.8 “工程咨询项目总负责人”是指由受托人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持工程咨询机构工作的人员。

1.1.9 “酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。

1.1.10 “正常工作酬金”是指受托人完成正常工作，委托人应给付受托人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.11 “附加工作酬金”是指受托人完成附加工作，委托人应给付受托人的金额。

1.1.12 “一方”是指委托人或受托人；“双方”是指委托人和受托人；“第三方”是指除委托人和受托人以外的有关方。

1.1.13 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.14 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.15 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.16 “不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标文件（适用于招标工程）或工程咨询建议书（适用于非招标工程）；

（4）技术要求及其附件；

（5）专用条件及其附录；

（6）通用条件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 2. 受托人的义务

2.1 工程咨询的范围和工作内容在技术要求中约定。

2.2 工程咨询依据

（1）双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定工作依据。

（2）委托人要求使用其他国家和地区技术标准的，应在专用条件中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

2.3 工程咨询机构和人员

2.3.1受托人应组建满足工作需要的工程咨询机构，配备必要的办公与咨询服务所需的仪器设备。工程咨询机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，工程咨询项目总负责人及重要岗位受托人员应保持相对稳定，以保证工程咨询工作正常进行。

2.3.3受托人可根据工程进展和工作需要调整工程咨询机构人员。受托人更换工程咨询项目总负责人时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；受托人更换工程咨询机构其他受托人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 受托人应及时更换有下列情形之一的受托人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求受托人更换不能胜任本职工作的工程咨询机构人员。

2.4 履行职责

（1）受托人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

（2）受托人应当对与工程咨询服务有关的其他参建方的关系进行协调。

（3）受托人的其他职责在技术要求中约定。

2.5 提交报告

受托人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交工程咨询的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，受托人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录工程咨询工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

受托人无偿使用由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，受托人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

- 3. 委托人的义务

3.1 提供资料

委托人应按照专用条件和技术要求约定，无偿向受托人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与工程有关的资料。

3.2 提供工作条件

3.2.1 委托人应按照专用条件和技术要求约定，派遣相应的人员，提供满足要求的房屋、设备，供受托人无偿使用。

3.2.2 委托人应协调工程建设中必要的外部关系，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。

3.3 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与受托人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知受托人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知受托人。

3.4 告知

委托人应在委托人与其他参建方签订的合同中明确受托人、工程咨询项目总负责人和授予工程咨询机构的权限。如有变更，应及时通知其他参建方。

3.5 审核与答复

3.5.1 委托人应在专用条件约定的时间内，对受托人以书面形式提交并要求审核或作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.5.2 委托人应及时审批受托人提交的相关文件，协调并解决在工程建设过程中由受托人提出的重大问题。

3.6 支付

委托人应按本合同约定，向受托人支付酬金。

3.7 配合、参与和监督

委托人应当根据建设程序的要求，参与工程建设相关的汇报、检查、验收等活动；并有权对受托人的工程咨询进行必要的监督与管理。

- 4. 文档管理

4.1 工程咨询文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。

4.2 在工程项目实施前，受托人应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定；对各类文档归档建立相应的制度。

4.3 工程咨询文件档案资料的收集、整理、归档，由工程咨询总负责人落实专人具体实施。归档资料的管理应符合当地建设行政主管部门和委托人的资料归档要求，由委托人于工程建设开始前书面提出要求。

4.4 在工程咨询工作完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

4.5 委托人应当在专用条件约定的时间内免费向受托人提供与项目建设有关的技术资料、政府有关批准文件以及该工程有关的其他资料，并保证上述资料的准确性、可靠性和完整性。

4.6 委托人有权要求受托人提交按专用条件约定的各类工程咨询文档，并对受托人在项目实施过程中形成文档有查阅权。

- 5. 违约责任

5.1 受托人的违约责任

受托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

5.1.1 因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。受托人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

5.1.2 未经委托人同意，受托人擅自更换工程咨询项目总负责人，或者工程咨询项目总负责人长期不在岗的；

5.1.3 受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，并给委托人造成直接经济损失的。

5.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

5.2.1 委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人应予以赔偿。

5.2.2 委托人向受托人的索赔不成立时，应赔偿受托人由此引起的费用。

5.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

5.3 除外责任

5.3.1 因非受托人的原因，且受托人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，受托人不承担赔偿责任。

5.3.2 受托人对委托人决策（该决策非受托人提供错误咨询意见引起）不承担责任。

5.3.3 因不可抗力对工程项目建设造成的影响，受托人不承担责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.3.4 受托人的其他免责条款，由双方另行约定。

- 6. 支付

6.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

6.2 支付申请

受托人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

6.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

6.4 有争议部分的付款

委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条件第7条和专用条件第7条约定办理。

- 7. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

7.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

7.2 变更

7.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

7.2.2 除不可抗力外，因非受托人原因导致受托人履行合同期限延长、内容增加时，受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工程咨询工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

7.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得受托人不能完成全部或部分工作时，受托人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。受托人用于恢复服务的准备时间根据实际情况双方商议确定。

7.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起工程咨询服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

7.2.5 因非受托人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

7.2.6 因工程规模、工程咨询范围的变化导致受托人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

7.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

7.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或受托人的部分义务。在解除之前，受托人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除受托人的部分义务导致受托人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

7.3.2 在本合同有效期内，因非受托人的原因导致工程全部或部分暂停，委托人应通知受托人要求暂停全部或部分工作。受托人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致受托人遭受的损失应由委托人予以补偿。

7.3.3 当受托人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知受托人限期改正。若委托人在受托人接到通知后的7天内未收到受托人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达受托人时本合同解除。委托人应将工程咨询的酬金支付至限期改正通知到达受托人之日，但受托人应承担第5.1款约定的责任。

7.3.4 受托人在专用条件6.2中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出受托人可以接受的延期支付安排，受托人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内受托人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，受托人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第5.2.3款约定的责任。

7.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

7.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

7.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）受托人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与受托人结清并支付全部酬金。

- 8. 争议解决

8.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

8.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

8.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 9. 其他

9.1 外出考察费用

由委托人提出的外出考察，要求受托人参加或负责的，相应费用由委托人支付。

9.2 检测费用

委托人要求受托人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

9.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由受托人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

9.4 奖励

受托人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

9.5 守法诚信

受托人及其工作人员不得从与其他参建方处获得任何经济利益。

9.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与其他参加方所提供的保密资料。保密事项的其他约定：               /

9.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

9.8 知识产权

9.8.1委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，受托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，受托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.8.2受托人为实施工程所编制的文件的著作权属于受托人，委托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经受托人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.8.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。受托人在实施工程咨询时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由受托人承担；因委托人提供的工程资料导致侵权的，由委托人承担责任。

9.8.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

9.8.5受托人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约酬金中。

9.9 联合体

9.9.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

9.9.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

9.9.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

9.10 分包

9.10.1 受托人应当将资质范围外的服务内容分包给具备相应资质条件的服务机构，但是分包单位的确认必须经委托人的认可。受托人作为总包单位，就分包服务内容承担连带责任。

9.10.2受托人不得将自身资质条件内的服务内容转包给第三人，或将其承包的全部服务内容肢解后以分包的名义转包给第三人。

第三部分 专用条件

- 1. 定义与解释

1.1  解释

1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用       /       。

1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为：①协议书；②中标通知书；③投标文件；④技术要求及其附件；⑤专用条件及其附录；⑥通用条件。

- 2. 受托人义务

2.1 工程咨询服务依据

2.1.1 依据包括：

（1）工程咨询服务依据包括：适用的法律、行政法规及部门规章；与工程有关的标准；工程设计及有关文件；本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

（2）使用其他国家和地区技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：         /         。

2.2 工程咨询服务机构和人员

2.2.1 工程咨询服务机构人员配备见附录1。

2.2.2 更换受托人员的其他情形：

（1）因受托人原因更换项目总负责人或造价咨询负责人的违约责任：除责令停工整改外，支付20万元违约金，同时委托人将依照《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（建办市[2011]38号）和《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台报送注册执业人员不良行为信息。如确需更换，所换人员的资质及业绩条件必须等同于或超过原招标公告及招标文件要求，报委托人批准，并支付违约金20万元。所换人员的资质及业绩条件不满足原招标公告及招标文件要求时，委托人视情况要求受托人支付违约金30万元-50万元。

（2） 受托人无正当理由拒绝更换项目总负责人或造价咨询负责人的违约责任：项目总负责人或造价咨询负责人经委托人考核不合格，受托人必须在一周内无条件更换，所换人员的资质及业绩条件必须等同于或超过原招标公告及招标文件要求，同时支付违约金20万元；受托人无正当理由拒绝更换项目总负责人或造价咨询负责人的，除责令更换外，另支付违约金30万元。

（3）开工令签发之日起一个月内受托人主要管理人员经委托人考核不合格，或不能胜任岗位职责的，限期一周内更换人员，所换人员的资质条件满足必须委托人要求。一个月后再次发生因受托人原因或考核不合格更换管理人员的，每人每次支付违约金10万元。受托人无正当理由拒绝更换主要管理人员的违约责任：每人次支付违约金10万元。受托人擅自更换主要管理人员的违约责任：每人每次支付违约金10万元。

2.3 提交报告

受托人应提交报告的种类、时间和份数：

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划在开工前10天，监理月报在每月5日前，约定的专项报告及其他内容须在委托人要求的时间内，份数：二份。

造价咨询人应提交的报告的种类、时间和份数：见附件4造价咨询提交成果文件一览表。

2.4 使用委托人的财产

由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：     委托人     。

受托人应在本合同终止后  5    天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 由委托人当场验收   。

- 3. 委托人义务

3.1委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.2 审核与答复

委托人同意在  三  天内，对受托人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 4. 违约责任

4.1 受托人的违约责任

4.1.1 除通用条款受托人的违约责任外，受托人不履行合同义务或不按约定履行任务的其他情况包括（但不限于）：

受托人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷最终结算审计总造价+直接经济损失。

4.2 委托人的违约责任

委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

银行同期贷款利率按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行。

- 5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币    。

5.2 支付酬金

1、工程全部完工并经竣工验收合格后付至咨询合同价的80%，同时退还履约保证金（无息）；

2、余款待工程移交后，工程质量保修期（缺陷责任期）满付清。

注：（1）委托人不支付其他任何额外附加工作报酬。发包人保留咨询服务费支付节点比例适当微调的权利。（2）受托人须按委托人要求申请支付咨询费，并向委托人开具足额的增值税发票。（3）南通市阳光项目建设有限公司是本项目的代建单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签该项目代建合同基础上签订的工程咨询合同。受托人须将发票开具给本项目的建设单位南通市机关事务管理局。本项目的履约保证金需开具给南通市阳光项目建设有限公司并由南通市阳光项目建设有限公司保存。

- 7. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

7.1 生效

本合同生效条件：委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

7.2 变更

7.2.1 除不可抗力外， 因非受托人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：                    /

7.2.2 除不可抗力外，实际情况发生变化使得受托人不能完成全部或部分工作时，其善后工作以及恢复服务的准备工作相应的附加工作酬金确定方法：

/

7.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

/

7.2.4 因工程规模、工程咨询范围的变化导致受托人的正常工作量减少时，     /    。

- 8. 争议解决

8.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交 当地建设部门 进行调解。

8.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请   南通     仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地   人民法院提起诉讼。

- 9. 其他

9.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /   天内支付检测费用。

9.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后    /  天内支付咨询费用。

9.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：     /

9.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：         /                。

受托人申明的保密事项和期限：          /               。

第三方申明的保密事项和期限：          /               。

9.5 知识产权

9.5.1关于委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  委托人

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：须经委托人同意

9.5.2关于受托人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  委托人

关于受托人提供的上述文件的使用限制的要求：须经委托人同意

9.5.3受托人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 由受托人自行承担 ，费用已包含在合同价中。

- 10. 补充条款

10.1项目总负责人不得同时兼任其他项目的总监理工程师，否则受托人必须支付委托人违约金人民币50万元整，同时委托人有权解除合同。

10.2 投标文件中承诺的项目总负责人、造价咨询负责人及其他管理人员驻现场时间每天不少于8小时，每周不少于48小时，项目总负责人、造价咨询负责人离开现场必须得到委托人同意。委托人将不定期进行考核检查，若检查时，发现项目总负责人、造价咨询负责人或其他管理人员未经委托人同意离开施工现场，则受托人必须支付给委托人人民币5000元/次·人的违约金。若本项目工程咨询服务人员未经委托人同意而离开施工现场的情况有5次及以上的，则受托人除须支付违约金外，履约保证金的20%不予退还；超过10次的，委托人有权要求受托人更换工程咨询服务人员，且所换人员的资质及业绩条件必须等同于或高于原人员，同时受托人必须支付委托人违约金（项目总负责人或造价咨询负责人人民币20万元/人，其他管理人员人民币10万/人）。

10.3现场监理人员必须尽心尽责，旁站人员必须跟班检查，配合工程实施作业进行全过程跟踪监理，发现施工中安全、质量等问题及时指出并督促其完成整改；遇有夜间施工，须安排夜间值班，24小时有人值守，否则受托人必须支付给委托人人民币500元/次的违约金。

10.4受托人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故责任自负。

10.5履约保证金

本工程履约保证金数额为人民币         元整（￥     元）。

受托人违约时，对履约保证金的处理：

(1) 本工程设质量保证金，履约保证金的50%，计      元，达到委托人提出的质量要求，质量保证金在工程竣工验收合格和通过综合验收备案后的一个月内予以退还（无息）；未能达到委托人提出的质量要求，除质量保证金不予退还外，还需承担由此带来的一切损失和费用；

(2)本工程设安全文明施工保证金，履约保证金的20%，计      元，施工单位在施工过程中未发生安全事故，则安全文明施工保证金在工程竣工验收合格和通过综合验收备案，并完成退场后一个月内予以退还（无息）；未能达到委托人提出的安全文明施工要求，除安全文明施工保证金不予退还外，还需承担由此带来的一切损失和费用。

(3) 本工程设咨询服务人员在岗保证金，履约保证金的20%，计      元，达到委托人关于咨询服务人员在岗要求的，在岗保证金在工程竣工验收合格和通过综合验收备案后的一个月内予以退还（无息）；未能达到委托人提出的咨询服务人员在岗要求的，除人员在岗保证金不予退还外，还需承担由此带来的一切损失和费用。

(4) 投资控制目标履约保证金，履约保证金的10%，计      元，在满足签证误差率不超过5%和工程结算时监理初审价与最终审计价误差率不超过5%，审计结束后一个月内予以退还（无息），签证误差率超过2%（含2%）或工程结算时监理初审价与最终审计价误差率超过5%（含5%）则投资控制目标履约保证金不予退还，同时签证误差率超过5%（含5%）核减监理费的2%、工程结算时监理初审价与最终审计价误差率超过5%（含5%）核减监理费的3%。

10.6 当委托人认为受托人无正当理由而又未履行服务义务时，有权向受托人发出指明其未履行义务的通知，受托人应在收到通知后3日内予以答复。否则，委托人有权单方解除本委托服务合同，由此造成的所有后果及损失均由受托人承担。

10.7若受托人在市建设主管部门组织的检查、评比中，被通报批评的，受托人应按合同价的1%向委托人支付违约金；累计被通报批评三次的，委托人有权单方解除本合同，由此造成的所有后果及损失均由受托人承担。

10.8受托人在本工程实施过程中必须守法经营，若受托人及其人员被纪检部门查实在本工程咨询服务过程中存在经济违纪行为的，受托人应将按合同价的1%向委托人支付违约金；若受托人及其人员被司法机关查实认定在本工程咨询服务过程中有经济犯罪行为的，受托人除按合同价的2%向委托人支付违约金外，委托人可以单方解除本合同。

- 10.9监理检查内容及处罚标准：

- 1、人员配备及到岗

- （1）监理人员未按照合同约定到岗，与备案人员不符；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/人的违约金。

- （2）监理人员人证不符，到岗未履职；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/人的违约金。

- （3）监理人员缺勤未履行请假手续；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/人的违约金。

- （4）未对施工单位管理人员进行考勤，考勤弄虚作假；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/人的违约金。

- 2、监理日常工作

- （1）未在要求的时间内提供报建资料；未落实专人配合完成报建；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/人的违约金。

- （2）在规定的时间内未完成《监理规划》、《监理实施细则》等相关资料报审；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/项的违约金。

- （3）项目总监理工程师、专业监理工程师不按规定巡视检查，无巡查记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （4）未按时提交、上报监理周报、月报；未按时提交、上报监理专题报告；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- 3、质量控制

- （1）对施工组织设计、施工方案审查不严，未发现明显错误；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/项的违约金。

- （2）建筑材料、构配件和设备使用或安装前未审查验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （3）未对分包单位进行审核；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/人的违约金。

- （4）重点部位、关键工序未实施旁站监理，无旁站记录；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （5）未对施工质量进行平行检验，无平行检验记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/项的违约金。

- （6）未对隐蔽工程进行验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （7）未对检验批、分部分项工程按规定进行质量验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/项的违约金。

- （8）签发质量问题通知单无回复、无复查、无整改结果；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （9）对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （10）受到建设行政主管部门通报批评；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处2000 元/次的违约金。

- 4、安全管理

- （1）未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/项的违约金。

- （2）未按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、安管人员安全生产考核合格证和特种作业人员操作证，审查无记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/项的违约金。

- （3）未按规定对现场实施安全监理，发现安全隐患未采取有效措施；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （4）机械设备进退场、安装拆卸未进行审查，无详细记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （5）未按规定组织安全检查，对检查发现的问题未督促整改闭合，无检查台账；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （6）对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （7）受到建设行政主管部门通报批评；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处2000 元/次的违约金。

- 5、进度控制

- （1）因监理失职造成窝工现象；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （2）未对现场实际进度与计划进度进行对比分析；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （3）实际进度与计划进度相差 5 天以上无纠偏措施；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （4）实际进度滞后未预警；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- 6、投资控制

- （1）因监理人员失职或提供虚假签证造成不必要的投资增加；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/项的违约金。

- （2）工程款支付审批不严，依据缺项、不真实；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/项的违约金。

- （3）签证审核不严，与施工单位恶意串通，提供虚假签证；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处2000 元/次的违约金。

- （4）工程决算审核未按约定的时间完成；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- 7、廉洁自律

- （1）向施工单位推荐材料供应商、分包队伍；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处2000 元/次的违约金。

- （2）有向施工单位“吃、拿、卡、要”的行为；处罚标准：合同价100 万及以下处2000 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处5000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处10000元/次的违约金。

- 8、本考核标准如与招标文件或施工合同中的标准不一致的，以处罚标准高的为准。

- 10.10造价咨询处罚标准

- （1）单次招标中招标工程量清单错项、漏项，因错、漏项造成单项变更金额在5万元以下的，处500元/项的违约处罚；因错、漏项造成单项变更金额在5万元及以上的，处1000元/项的违约处罚。

- （2）有下列情形之一的，扣除20%的招标代理费用并取消今后三个月参与南通市阳光项目建设有限公司招标代理服务资格：

- ①单次招标中招标控制价审核误差在±3%以上至±10%(含±10%)之间的；

- ②单次招标中招标工程量清单漏项达5项及以上或漏项造价大于合同价的3%；

- ③单次招标中因工程量清单描述不清楚、不全面,造成施工单位索赔5次及以上或索赔额大于合同价的3%；

- ④招标文件出现严重错误,致使招标不能正常进行的；

- ⑤未经委托人同意，擅自调整项目组人员的；

- ⑥因代理人工作失误造成投标人投诉的。

- （3）如果代理人在履行本合同过程中有下列行为之一的,扣除全部招标代理费用并取消今后南通市阳光项目建设有限公司招标代理服务资格,情节严重的,移交有关部门追究法律责任：

- ①单次招标中招标控制价审核误差>10%；

- ②单次招标中因工程量清单描述不清楚、不全面或工程量清单数量误差或清单漏项,造成结算价超出合同价的10%；

- ③未经委托方同意,擅自将承接的工程招标代理业务转让他人的；

- ④泄露应当保密的招标投标活动有关的情况和资料的；

- ⑤以不正当理由排斥潜在投标人的；

- ⑥与投标人串通,为投标人谋取利益的。

- 注：招标控制价中出现的漏项、计算错误等相关问题确实是代理公司构成的，代理公司应当负责重新对相关问题进行核对。

- 第四部分 技术要求

- 技术要求A：工程监理

- 1. 受托人的义务

1.1 监理的范围和工作要求

1.1.1 监理范围包括但不限于以下内容：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。对工程进行质量、进度、投资三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等。（可参考附件1：工程监理服务清单）

1.1.2监理工作要求包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工其他参建方提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工其他参建方工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工其他参建方专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工其他参建方提交的施工进度计划，核查其他参建方对施工进度计划的调整；

（8）检查施工其他参建方的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工其他参建方的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工其他参建方报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工其他参建方提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工参建方整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工其他参建方提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工其他参建方提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工其他参建方提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工其他参建方提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）及时、准确完整收集、整理、编制、传递及汇总监理文件资料，并按规定组卷成册，形成监理档案。

（23）监理工作内容还包括： 委托人委托的其他监理工作内容。

1.2 履行职责

1.2.1 在工程咨询服务范围内，委托人和其他参建方提出的意见和要求，受托人应及时提出处置意见。当委托人与其他参建方之间发生合同争议时，受托人应协助委托人协商解决。

1.2.2 当委托人与其他参建方之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，受托人应提供必要的证明资料。

1.2.3 受托人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与其他参建方所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，受托人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

1.2.4 除专用条件另有约定外，受托人发现其他参建方的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他参建方予以调换。

- 2. 委托人的义务

2.1 告知

委托人应在委托人与其他参建方签订的合同中明确受托人、工程咨询服务项目总负责人和授予工程咨询服务机构的权限。如有变更，应及时通知其他参建方。

2.2 委托人意见或要求

在本合同约定的工程咨询服务工作范围内，委托人对其他参建方的任何意见或要求应通知受托人，由受托人向其他参建方发出相应指令。

2.3 参与和监督

（1）委托人有权对工程质量和施工进度进行监督，参与项目建设过程中的阶段性验收和竣工验收。

（2）委托人有权依法对监理工作进行检查和监督，并对受托方违规行为予以纠正。

- 3. 违约责任

3.1 受托人的违约责任

（1）若由于受托人原因造成工程质量或安全事故，受托人必须承担的相应责任：由受托人承担。

（2）若由于受托人原因给委托人造成损失的，受托人必须承担的赔偿责任：由受托人承担。

- 技术要求B：造价咨询

- 1. 受托人的义务

1.1 造价咨询的范围和工作要求

1.1.1 造价咨询的范围：

工程量清单的编制、最高投标限价的编制、全过程工程造价管理咨询、限额设计、优化设计的造价咨询、合同管理咨询、建设项目后评价、工程造价信息咨询服务、跟踪审计以及其他合同约定的工程造价咨询工作。（可参考附件3：造价咨询服务清单，或附件6：造价咨询服务范围及工作内容一览表）

1.1.2 造价咨询的工作要求

（1） 受托人应当及时向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

（2）受托人应当按照附件4约定的时间、份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

受托人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。

（3）受托人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖受托人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

（4）受托人应在双方约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

（5）受托人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

（6）受托人按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

1.2 造价咨询工作依据

1.2.1依据包括：

受托人应与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

受托人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

- 附件1

- 工程咨询服务机构人员配备表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 专业 | 年龄 | 执业资格 | 注册号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件2

- 工程监理服务清单

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 工程监理 | 1、编制监理规划及监理实施细则 2、工程监理实施过程中对工程质量、造价、进度控制 3、工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理 4、监理文件资料管理 5、设备采购与设备监造 6、按建设工程监理规范要求服务范围执行 7、履行建设工程安全生产管理法定职责、对工程建设相关方进行协调的相关工作内容 |  |

附件3

- 造价咨询服务清单

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 造价咨询 | 1、工程量清单的编制； 2、最高投标限价的编制； 3、全过程工程造价管理咨询； 4、限额设计、优化设计的造价咨询； 5、合同管理咨询； 6、建设项目后评价； 7、跟踪审计以及其他合同约定的工程造价咨询工作。 |  |

附件4

廉  洁  协  议

甲方：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程监理和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程监理工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方应当遵守监理行业的职业道德，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

八、乙方不得为甲方单位和个人购置或则提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级

单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十、乙方在本工程实施中必须守法经营，如乙方（含乙方的相关人员）因本工程被纪检部门查实存在经济违纪行为的，甲方将扣减乙方合同额的1%作为违约金；如果乙方（含乙方的相关人员）因本工程被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，甲方除将扣减乙方合同额的2%作为违约金外，甲方科以单方解除本合同。

十一、本廉洁协议作为该项目监理合同的组成部分，与该建设工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

- 附件5

建设工程招标代理授权委托书

(委托人即招标人的法定代表人的姓名)系            (招标人名称)的负责人，现授权委托               (招标代理机构名称)，为                  (拟招标项目名称)的代理人,以招标人的名义办理以下事项（有委托的在□中打√，无委托的在□中打╳）：

□√          代拟发包方案；

□√     发布招标公告（发出投标邀请书）；

□ √       编制资格预审文件；

□ √           组织接收投标申请人报名；

□ √          审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；

□√        编制招标文件；

□ √          编制工程量清单；

□ √          编制工程标底；

□    √       组织现场踏勘和答疑；

□√       组织开标、评标；

□√       草拟工程合同；

□√       编制招投标情况书面报告；

□√       与发包有关的其它事宜：

招标代理人在代理招标过程中办理上述事宜所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，委托人均予以承认，但发包方案、中标通知书、招投标情况书面报告需经委托人签署。代理人无转委托权。

本授权委托书的有效期至   委托代理项目完成      。

特此声明。

委托人：（签章）

2022年  月  日

- 附件6

- 造价咨询服务范围及工作内容一览表

| 服务阶段 | 服务范围及工作内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 工作内容 |  |
| 工程设计阶段 | 设计概算 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 其他 |  |  |
| 发承包阶段 | 工程量清单 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 最高投标限价 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 投标报价分析 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 其他 |  |  |
| 实施阶段 | 资金使用计划 | □编制 |  |
|  | 工程计量与工程款审核 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 合同价款调整 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 工程变更、索赔、签证 | □审核 |  |
|  | 其他 |  |  |
| 竣工阶段 | 竣工结算 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 竣工决算 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 其他 |  |  |
| 其他服务 |  |  |  |

- 附件7

- 造价咨询提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 |  |  |  |  |  |
| 发承包阶段 |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 |  |  |  |  |  |
| 其他服务 |  |  |  |  |  |