江苏省沙滩排球队训练与赛事基地建设项目全过程咨询

招标文件

招   标   人：南通市阳光项目建设有限公司

招 标 代 理：宏信天德工程顾问有限公司

2023年05月18日

目    录

第一章  招标公告	3

1.招标条件	3

2.项目概况与招标范围	3

3.投标人资格要求	4

4.评标办法	5

5.招标文件的获取	5

6.投标文件的递交	5

7.发布公告的媒介	5

8.联系方式	5

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1 总则	9

2  招标文件	12

3  投标文件	13

4  投标	16

4.1 投标文件的递交	16

4.2 投标文件的修改与撤回	16

5  开标	16

6  评标	17

7 评标结果公示	18

8  合同授予	19

9  纪律和监督	19

10 需要补充的其他内容	错误！未定义书签。

第三章 评标办法（综合评估法）	21

第四章 合同条款及格式	26

第五章  技术资料和设计文件	61

第六章 投标文件格式	62

1. 投标文件封面、目录	63

2. 投标函	65

3. 法定代表人身份证明	66

4. 授权委托书	67

6.监理机构及人员配备	69

7. 拟投入现场的设备、检测仪器	70

8. 类似工程业绩	错误！未定义书签。

# 第一章  招标公告

江苏省沙滩排球队训练与赛事基地建设项目全过程咨询招标公告

## 1.招标条件

本招标项目江苏省沙滩排球队训练与赛事基地建设项目已获批准建设，建设单位为南通市体育局，招标人为南通市阳光项目建设有限公司，建设资金来自 财政 ，项目出资比例为  100%  。项目已具备招标条件，现对该项目的监理、审标、审计进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点:南通市滨江体育公园

2.2 工程规模：    约300万元

2.3 招标范围：

（1）工程监理：包括但不限于以下内容：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。对工程进行质量、进度、投资三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等。工程计量支付的确定、审核工程款支付申请、提出资金使用计划建议、施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理、工程结算的审核、工程竣工决算的审核、工程造价鉴定等。

（2）造价咨询：包括但不限于以下内容：工程量清单审核、招标控制价审核、跟踪审计以及结算审计，并协助委托人配合审计部门的审计工作，以及其他合同约定的工程造价咨询工作。

2.4 服务期：招标阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和保修阶段（缺陷责任期）。施工及设备安装阶段以实际工期为准。

2.5 合同估算价：14万元

2.6 标段划分：本次招标工程共分壹个标段。

2.7 其它：质量等级要求：合格。

## 3.投标人资格要求

本次招标采取资格后审方式，对投标人应具备的资格要求如下：

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，且具有建设行政主管颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质,并在造价咨询方面具备相应的人员、资金、设备等工程服务咨询能力 ；

3.5本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：  /   。

3.6本次招标对投标人拟派总负责人（总监理工程师）的要求：具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格且具有建设工程类或经济类中级及以上职称（拟派项目总监不得为企业法人代表或董事长或总经理)（注：拟派项目总负责人即为本项目总监理工程师），且必须满足下列条件：a.拟派项目总负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，执业资格证书均须注册在投标人单位；b.拟派项目总负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的；c.拟派项目总负责人须为投标人的正式员工，须提供有效的劳动合同及社保机构出具并盖章的本投标企业为其缴纳的2023年02月～2023年04月连续3个月的社会保险缴费记录或有效证明，年龄均须在60周岁以下。

拟派项目造价咨询负责人须具备：具有注册专业为土木建筑专业一级注册造价工程师执业资格证书及建设工程类中级及以上职称且必须满足下列条件：a.拟派造价咨询负责人须为投标人的正式员工，须提供有效的劳动合同及社保机构出具并盖章的本投标企业为其缴纳的2023年02月～2023年04月连续3个月的社会保险缴费记录或有效证明，年龄均须在60周岁以下。b.拟派造价咨询负责人的执业资格证书须注册在投标人单位。c.拟派项目总负责人和造价咨询负责人不得为同一人，且均不得为企业法定代表人或董事长或总经理；

3.7投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。

3.8 其它要求：   /  。

3.9 符合法律法规规定的其它要求。

## 4.评标办法

综合评估法，详见招标文件。

## 5.招标文件的获取

5.1获取时间：   2023 年05月18日至 2023年05月23日10时00分。

5.2获取方式：  投标人自行从“南通市保障房建设投资集团有限公司官方网站”下载获取；

## 6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为 2023 年 05月23日 10 时 00 分，提交地点：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1615会议室。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

## 7.发布公告的媒介

本次招标公告在 南通市保障房建设投资集团有限公司官方网站  上发布。

## 8.联系方式

| 招标人 | 南通市阳光项目建设有限公司 | 招标代理机构 | 宏信天德工程顾问有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 南通市崇川区世纪大道 18 号恒隆大厦A 座 16 楼 | 地址 | 南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼 |
| 联系人 | 王工 | 联系人 | 薛工 |
| 电话 | 0513-59001129 | 电话 | 15335086200 |

2023  年 5 月 18 日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：南通市阳光项目建设有限公司 地址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼 联系人：王工 电话：0513-59001129 |
| 1.1.3 | 招标代理 | 招标代理：宏信天德工程顾问有限公司 地址：南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼 联系人：薛工 电话：15335086200 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 江苏省沙滩排球队训练与赛事基地建设项目全过程咨询 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 南通市滨江体育公园 |
| 1.2 | 建设资金 | 资金来源: 财政 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （1）工程监理：包括但不限于以下内容：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。对工程进行质量、进度、投资三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等。工程计量支付的确定、审核工程款支付申请、提出资金使用计划建议、施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理、工程结算的审核、工程竣工决算的审核、工程造价鉴定等。 （2）造价咨询：包括但不限于以下内容：工程量清单审核、招标控制价审核、跟踪审计以及结算审计，并协助委托人配合审计部门的审计工作，以及其他合同约定的工程造价咨询工作。 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 招标阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和保修阶段（缺陷责任期）。施工及设备安装阶段以实际工期为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 由各投标单位自行踏勘施工现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 投标人提出问题的截止时间： 招标人澄清的截止时间： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | 相关材料自行下载 |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2023年05月21日17:00（北京时间，下同）前以电子邮件形式递交给招标人。 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 资格后审材料、技术标、商务标三部分组成 |
| 3.1.3 | 投标人须提交核验的原件材料 | / |
| 3.2.2 | 招标控制价 | 本项目采用费率招标，招标控制费率为 4.9 % |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 人民币 1000元 投标保证金形式：现金，不接受其他形式。 递交方式：随投标文件一起递交。 |
| 3.5 | 备选投标方案 | 不允许递交 □允许递交 |
| 3.7.1 | 投标文件的份数 | 正本壹份，副本贰份，共叁份。 |
| 3.8 | 服务方案是否采用暗标评审 | □不采用 采用，具体规定：本工程技术标采用暗标，A4 篇幅，技术标每个评审项文档页码数量不得超过 50 页（共两项：监理大纲、全过程造价咨询服务方案），否则按废标处理，技术标中不能在任何地方出现或暗示反映投标单位名称及人员姓名的标志，具体单位及人员真实姓名一律隐去，字体统一用四号宋体字，不得设置页眉、页脚、页码，可以设定目录，分栏数为一，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影 、水印等标记，不得出现修改和行间插字、彩色显示内容或其他标记，可以引用图表、图框、图片（引用的图表、图框、图片不作字体要求），但不得出现或暗示反映单位名称及人员姓名的任何标识。如评标时发现投标人未按上述要求进行编制的，按废标处理。 |
| 4.1.3 | 递交截止时间、递交投标文件地点 | 递交截止时间： 2023年05月23日10时00分 递交投标文件地点：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1615会议室 |
| 4.1.4 | 开 标 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.1 | 参加开标会的 投标人代表 | 法定代表人或授权委托人 |
| 6.1 | 评标委员会 | 评标委员会构成共 5人或 5人以上的单数 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 推荐的中标候选人数： 3 |
|  | 履约保证金 | 中标单位需提供中标合同价*5%的履约保证金。合同签订前须足额提交履约保证金。 （履约担保金形式：银行转账、网银或银行保函） |
|  | 异议提出的时间 | 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定： （1）招标文件中存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。 （2）异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。 （3）对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。 |

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段监理及相关服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、服务期限及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（5）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（6）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

（7）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.4.4拟派项目机构人员最低要求（不作为评标时的资格评审要求，但中标人拟派监理人员须满足下列要求，并在投标时明确相关人员姓名，签订合同时将相关证明材料提供给招标人，否则视为中标人无故不签订合同的情形处理）：

| 岗位 | 人员数量 | 专业 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟派项目总负责人（总监理工程师） | 1名 | 房屋建筑工程 | 国家注册监理工程师，注册专业为房屋建筑工程，建设工程类或经济类中级及以上职称，年龄在60周岁以下。拟派总监不得为企业法定代表人或董事长或总经理。 | 须常驻施工现场 |
| 拟派造价负责人 | 1名 | 土木建筑专业 | 具有一级注册造价工程师执业资格（注册专业为土木建筑专业）及建设工程类中级及以上职称，年龄在60周岁以下。不得为企业法定代表人或董事长或总经理。 | 按招标人要求驻施工现场 |
| 专业监理工程师 | 1名 | 工民建及相关专业 | 具有国家注册监理工程师执业资格证书或江苏省监理工程师或取得专业监理工程师业务培训合格证书。 | 按施工进度需要及招标人要求驻现场。 |
| 监理员 | 1名 | 安装专业 | 具有监理员及以上执业资格或取得监理员业务培训合格证书。 | 按施工进度需要及招标人要求驻现场。 |
|  | 1名 | 市政专业 |  |  |
| 造价工程师 | 1名 | 安装专业 | 具有注册造价工程师执业资格。 |  |
| 总 计 | 6名 |  |  |  |

备注：

（1）以上监理人员中至少有 1 名见证取样人员，并具有《工程质量检测见证取样人员岗位证书》；至少有 1 名资料员（如没有，则需另增加 1 名见证取样人员和 1 名资料员）。

（2）以上人员配备为最低限度要求，投标人必须满足上述各项基本要求，若不满足，视为不实质性响应招标文件。

（3）监理单位必须按招标人要求适时配备相应人员，并确保人员到位。所有监理人员均须在投标单位注册，身体健康。当人员不能满足工程进展要求时，招标人有权要求增加相应专业监理员或更换有关监理人员。如出现中标监理单位人员不到位或不满足工程进展要求的情况，招标人有权采取加大处罚力度，要求及时整改到位等措施，直至解除监理合同，并不支付任何费用。

（4）表中所列人员的监理证书应为建设行政主管部门或监理行业协会核发。

（5）拟派项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员的专业以注册证书中的注册专业或所学专业（学历证书中的专业）或职称评定的专业均可。

（6）根据《关于进一步加强全省监理人员从业管理的通知》（苏建建管〔2014〕100号）文件要求：取得企业工商注册所在地省级建设行政主管部门颁发的工程类二级注册执业资格、省监理工程师以及省监理员证书的省外监理人员，在我省只能担任监理员。

（7）若为联合体投标，则以上人员中“拟派项目总监理工程师”及“专业监理工程师”必须是联合体牵头人单位正式人员。（本项目不适用）

（8）投标人一旦中标后，该项目的所有投标人员原则上不得更换。

### 1.5 费用承担

1、本项目招标代理服务费500元，由中标单位领取中标通知书时支付给招标代理公司。

2、本项目评审费用由中标单位支付，金额以实际支出为准，领取中标通知书前缴纳。

3、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 投标预备会（不召开）

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

## 2  招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术资料和设计文件；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在招标文件规定的截止时间之前，按投标人须知前附表中的通讯地址以电子邮件形式通知招标代理机构，招标人和招标代理机构将以书面形式予以答复，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

### 2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2补充通知获取方式：“南通市保障房建设投资集团有限公司官方网站”。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

## 3  投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 本工程投标文件由资格后审材料、技术标、商务标三部分组成，具体应包括如下内容，具体应包括以下内容：

3.1.1.1.1资格后审材料，包括以下内容：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）投标授权委托人的授权委托书；

（3）有效的企业法人营业执照；

（4）企业资质证书（副本）；

（5）拟派项总负责人（总监理工程师）注册证书、身份证、职称证复印件；

（6）拟派造价负责人注册证书、身份证、职称证复印件；

（8）拟派总负责人（总监理工程师）、造价负责人与本投标企业的有效劳动合同、投标企业为其缴纳的2023年02月至2023年04月连续3个月的养老保险缴纳证明；

（9）拟派项目项目总负责人（总监理工程师）无在监工程承诺书（格式参见招标文件第六章）；

（10）诚信承诺书（格式参见招标文件第六章）；

（11）资格审查文件表格（格式参见招标文件第六章）。

具体要求详见本招标文件评标办法中《资格审查必要合格条件标准》。

3.1.1.1.2技术标

采用暗标形式，投标人根据第三章“评标办法”内的技术标评分细则相关要求编写技术标。

3.1.1.1.3商务标

（1）投标函；

（2）全过程咨询机构及人员配备表原件；

（3）拟投入现场的设备、检测仪器一览表原件。

（4）投标人认为有必要的其他材料。

注：以上材料按顺序装订成册，且所有复印件或影印件须加盖公章，且按顺序装订成册，如未按规定格式编制，造成的后果由投标人自行负责。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包含在服务期内完成本招标文件所列范围全部工作内容所需的所有费用。

3.2.2 服务期为工程施工全过程及缺陷责任期。如遇特殊原因，因工期延期，另行商议，或订立补充协议。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人应提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，投标保证金递交形式见前附表，在投标截止时间前递交至招标人。投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.2未中标人的投标保证金当场退还。

3.4.3中标人的投标保证金在签订合同后一周内予以退还。

3.4.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（3）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（4）经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

### 3.5 备选投标方案（本项目不适用）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”要求进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

### 3.7 投标文件的份数和装订

3.7.1投标文件份数：

①资格审查文件：正本壹份，副本贰份，共叁份；

②技术标：不分正副本，共叁份；

③商务标：正本壹份，副本贰份，共叁份；

3.7.2正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册。

### 3.8 暗标

投标人须知前附表规定服务方案采用暗标评审的，投标人应严格按照 “投标人须知前附表”规定的编制及装订要求编制和装订技术标。

## 4  投标

## 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

4.1.2投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表。

4.1.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。

4.1.4 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.5投标人在递交投标文件时，授权委托人必须当场出示本人身份证原件（如为法定代表人参加投标，必须当场出示本人身份证原件），并准时参加开标会议，否则，其投标文件不予接受。

## 4.2 投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回必须按招标文件的规定进行编制，并以书面形式通知招标人。

## 5  开标

### 5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)宣布相关参会人员姓名；

(3)检查投标文件的密封情况；

(4)当众开标、唱标，并记录在案；

(5)相关参会人员在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。

5.3 特殊情况处理

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。

## 6  评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 6.4投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按规定作废标处理：

6.4.1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

6.4.2 投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

6.4.3 如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

6.4.4 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.4.5 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

6.4.6 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

6.4.7 投标人名称与资格预审时不一致，且未提供有效证明的；

6.4.8 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目监理机构人员与资格预审时不一致的；

6.4.9投标报价超出招标控制价的或报价未按规定至多保留小数点后两位的；

6.4.10 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

6.4.11 未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.4.12 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

6.4.13 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；

6.4.14 投标文件提出的范围、服务期、服务费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

6.4.15 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

6.4.16 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.4.17 不符合招标文件有关暗标要求的；

6.4.18 投标文件组成不符合招标文件要求的。

## 7 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告后在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

## 8  合同授予

## 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

## 8.2 中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

## 8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.3.3中标通知书发出后10日内、合同签订前，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

8.3.4 若中标人不能按本须知第 8.3.1 条、第 8.3.3 条的规定执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.5 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标总监理工程师。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

8.3.6自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标总监理工程师不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

## 9  纪律和监督

## 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就资格预审文件、招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

第三章 评标办法（综合评估法）

一、本工程采用综合评估法，具体评标细则如下：

1.本工程招标投标遵循公开、公平、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》的有关规定，评标委员会从投标人的服务价格方面选择服务单位。

2.评标程序：

资格审查→技术标评审→商务报价评审→确定定标候选人

二、资格审查

（一）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

（二）评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人授权委托人身份证明 | 法定代表人身份证明、投标授权委托人的授权委托书、身份证 | 法定代表人身份证明、投标授权委托人的授权委托书、身份证 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 有效法人营业执照 | 有效的企业营业执照 |
| 3 | 企业资质类别等级 | 工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质，并在造价咨询方面具备相应的人员、资金、设备等工程服务咨询能力 | 有效的企业资质证书 |
| 4 | 拟派总负责人（总监理工程师）资质等级 | 具有国家注册监理工程师执业资格（注册专业为房屋建筑工程专业）及建设工程类或经济类中级及以上职称，年龄在60周岁以下。不得为企业法定代表人或董事长或总经理。 | 有效的身份证、国家注册监理工程师证书、职称证书等。 （证书须注册在投标单位） |
| 5 | 拟派造价负责人 | 具有一级注册造价工程师执业资格（注册专业为土木建筑专业）及建设工程类中级及以上职称，年龄在60周岁以下。不得为企业法定代表人或董事长或总经理。 | 有效的身份证、国家注册造价工程师证书、职称证书等。 （证书须注册在投标单位） |
| 7 | 拟派总负责人（总监理工程师）、造价负责人为投标企业正式人员 | ①投标企业与拟派人员双方签订的有效劳动合同书； ②社保机构出具并盖章的本投标企业为其缴纳的2023年02月～2023年04月连续3个月的社会保险缴费记录或有效证明。 | ①投标企业与拟派人员双方签订的有效劳动合同书； ②社保机构出具并盖章的本投标企业为其缴纳的2023年02月～2023年04月的社会保险缴费记录或有效证明。 |
| 8 | 拟派项目总负责人（总监理工程师）无在监工程 | 拟派项目总监理工程师无在监工程 | 投标人法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的无在监工程承诺书（格式见招标文件第六章） |
| 9 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 | 投标人法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书（格式见招标文件第六章） |

三、评分标准

1、技术标评审（暗标，55分）

暗标具体规定：本工程技术标采用暗标，A4 篇幅，技术标每个评审项文档页码数量不得超过 50 页（共两项：监理大纲、全过程造价咨询服务方案），否则按废标处理，技术标中不能在任何地方出现或暗示反映投标单位名称及人员姓名的标志，具体单位及人员真实姓名一律隐去，字体统一用四号宋体字，不得设置页眉、页脚、页码，可以设定目录，分栏数为一，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影 、水印等标记，不得出现修改和行间插字、彩色显示内容或其他标记，可以引用图表、图框、图片（引用的图表、图框、图片不作字体要求），但不得出现或暗示反映单位名称及人员姓名的任何标识。如评标时发现投标人未按上述要求进行编制的，按废标处理。由评委根据以下内容进行综合评审后打分，取各评委打分的算术平均值为此项的最后得分。

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监理大纲（30分） | （1）质量控制方案。具体内容包括：监理质量控制的依据和原则、质量控制目标、质量控制程序、质量控制内容和要点、质量控制方法和手段、 质量控制保证措施；（3.5-5分，缺少相应内容的得 0分）； （2）进度控制方案。具体内容包括：监理进度控制的依据和原则、进度控制目标、进度控制程序、进度控制内容和要点、进度控制方法和措施；（3.5-5分，缺少相应内容的得 0 分）； （3）投资控制方案。具体内容包括：监理投资控制的依据和原则、投资控制目标、投资控制程序、投资控制内容和要点、投资控制方法和措施；（3.5-5分，缺少相应内容的得 0 分）；（3.5-5分，缺少相应内容的得 0分）； （4）文明施工、安全控制方案。具体内容包括：监理文明施工、安全控制的依据和原则；文明施工、安全控制目标；文明施工、安全控制程序；文明施工、安全控制内容和要点；文明施工、安全控制方法和措施；（3.5-5分，缺少相应内容的得 0 分）； （5）合同及信息管理方案。具体内容包括：合同管理的依据和原则、内容和要点、重点和难点、方法和措施、合同纠纷的解决方案；信息管理的依据和原则、流程、内容和要点、方法和措施、资料的归档和管理等；（3.5-5分，缺少相应内容的得 0 分）； （6）其它内容。如技术建议、组织协调方案、工作制度、针对本工程的重点、难点的处理措施及合理化建议等。（3.5-5分，缺少相应内容的得 0 分）。 |
| 2 | 全过程造价咨询服务方案（25分） | （1）全过程造价咨询工作的内容、方法和措施。（3.5-5分，缺少相应内容的得 0分） ； （2）全过程造价咨询质量管理措施。（3.5-5分，缺少相应内容的得 0分）； （3）全过程造价咨询档案管理措施。（3.5-5分，缺少相应内容的得 0分） ； （4）全过程造价咨询廉洁管理措施。（3.5-5分，缺少相应内容的得 0分） ； （5）针对本项目全过程造价咨询的重点控制方法和措施。（3.5-5分，缺少相应内容的得 0分） 。 |

2、商务报价评审（满分45分）

2.1确定有效报价：本项目采用费率招标，招标控制费率为  4.9 %，投标费率不得高于招标控制费率，否则作废标处理。

2.2确定评标基准：以有效投标文件的投标费率算术平均值A为评标基准（①若有效投标文件＜7家时，所有有效投标文件的投标费率算术平均值为评标基准；②若7≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高投标费率和一个最低投标费率后取算术平均值为评标基准，③若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高投标费率和二个最低投标费率后取算术平均值为评标基准），招标控制费率为B，评标基准=A×Q1+B×Q2，Q2=1-Q1，Q1的取值范围为10%，15%，20%，25%，30%；Q1值在开标前由招标人代表随机抽取确定。

2.3计算投标报价得分

①投标人的投标费率与评标基准相等的得45分；

②投标人的投标费率与评标基准相比，每增加1%扣0.15分，每减少1%扣0.1分（不足1%时采用插入法，评标基准及得分计算结果均保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

例：评标基准价为2.50%，投标人A报价为1.50%，则1.50%与2.50%相比减少了1%，投标人A得分为45-0.1=44.9。

评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。

四、确定中标候选人

（一）评分采用百分制，总分为各分项得分之和（投标人综合得分=技术标得分+商务标得分）,总综合得分采用四舍五入法保留两位小数，由评标委员会按照综合得分由高到低的顺序依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人。如遇综合得分相同时，以技术标得分高的单位排名在前，如技术标得分也相同的，则由招标人代表在监督人员监督下现场直接抽签的方式确定排名顺序。

（二）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。若第一中标候选人在中标公示期间受到质疑投诉，且质疑投诉成立被取消中标资格的，招标人将依法重新组织招标。

（三）注意事项

1、各投标人提供的投标文件必须是真实、有效。若在评标过程中发现提供虚假材料的，则作废标处理；若定标后、签订委托监理合同前，被他人举报并经查实弄虚作假的，则取消其中标资格，并没收投标保证金；若签订委托监理合同后，被他人举报并经查实弄虚作假的，招标人有权解除合同，并没收履约保证金，由此造成的一切责任与后果，均由该投标人承担。

2、评标办法的解释权归评委委员会。

五、本项目投标人不足三家的，招标人可采用谈判的方式确定中标人或重新招标。如采用谈判方式由有效投标人现场报价，现场所报的费率不得高于投标文件中的费率，最终所报费率最低者中标。

# 合同条款及格式

- 工程咨询服务合同

委  托  人（建设单位全称）：

受  托  人（咨询单位全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1.工程名称：                     ；

2.工程地点：                   ；

3.工程规模：                   ；

4.投资估算额：                 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、工程咨询服务目标

本工程投资控制目标：             ；

本工程进度目标：                 ；

本工程质量目标：合格；

创优目标：                 。

四、工程咨询服务范围

1、工程监理：包括但不限于以下内容：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。对工程进行质量、进度、投资三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等。工程计量支付的确定、审核工程款支付申请、提出资金使用计划建议、施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理、工程结算的审核、工程竣工决算的审核、工程造价鉴定等。

2、造价咨询：包括但不限于以下内容：工程量清单审核、招标控制价审核、跟踪审计以及结算审计，并协助委托人配合审计部门的审计工作，以及其他合同约定的工程造价咨询工作。五、组成本合同的文件

1.协议书

2.中标通知书；

3.投标文件；

4.专用条件及其附录

5.通用条件

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

六、工程咨询服务项目总负责人及团队主要成员

项目总负责人：            ，身份证号码：               ，注册证书号：          。

工程咨询服务项目团队主要成员：

总监理工程师：        ，身份证号码：               ，注册证书号：           。

造价咨询负责人：      ，身份证号码：               ，注册证书号：           。

注：上述负责人，如现行法律法规有相应执业资格要求的，应填写注册证书号。

七、签约酬金

全过程咨询服务费暂估价（大写）：               （¥              （收费基数为总投资额*85%）），中标费率为             。收费基价的计费额按工程竣工结算审计总额计取。监理酬金不因施工工期的延长而调整。

全过程咨询服务费=工程竣工结算审计总额*中标费率。

注：签约酬金应包含在服务期内完成本招标文件所列全过程咨询范围内全部工作内容所需的所有费用。

八、服务期限

工程咨询服务期限： 。

九、双方承诺

受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询服务。

委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

十、合同订立及生效

合同订立时间：      年    月   日

合同订立地点：

本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执     份。

本合同双方约定：委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

| 委托人（建设单位）：（签章） | 受托人（咨询单位）：（签章） |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人或其 授权人：（签章） | 法定代表人或其 授权人：（签章） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |

- 第二部分 通用条件

- 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施工程咨询的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托工程咨询的一方，及其合法的继承人。

1.1.3 “受托人”指本合同中提供工程咨询的一方，包括其合法继承人。

1.1.4 “其他参建方”是指在工程范围内与委托人签订拆迁、勘察、专业设计、施工、材料和设备供应及安装、试验检测、专业咨询与服务等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的受托人的工作。

1.1.6 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外受托人的工作。

1.1.7 “工程咨询机构”是指受托人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.8 “工程咨询项目总负责人”是指由受托人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持工程咨询机构工作的人员。

1.1.9 “酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。

1.1.10 “正常工作酬金”是指受托人完成正常工作，委托人应给付受托人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.11 “附加工作酬金”是指受托人完成附加工作，委托人应给付受托人的金额。

1.1.12 “一方”是指委托人或受托人；“双方”是指委托人和受托人；“第三方”是指除委托人和受托人以外的有关方。

1.1.13 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.14 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.15 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.16 “不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标文件（适用于招标工程）或工程咨询建议书（适用于非招标工程）；

（4）技术要求及其附件；

（5）专用条件及其附录；

（6）通用条件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 2. 受托人的义务

2.1 工程咨询的范围和工作内容在技术要求中约定。

2.2 工程咨询依据

（1）双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定工作依据。

（2）委托人要求使用其他国家和地区技术标准的，应在专用条件中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

2.3 工程咨询机构和人员

2.3.1受托人应组建满足工作需要的工程咨询机构，配备必要的办公与咨询服务所需的仪器设备。工程咨询机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，工程咨询项目总负责人及重要岗位受托人员应保持相对稳定，以保证工程咨询工作正常进行。

2.3.3受托人可根据工程进展和工作需要调整工程咨询机构人员。受托人更换工程咨询项目总负责人时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；受托人更换工程咨询机构其他受托人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 受托人应及时更换有下列情形之一的受托人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求受托人更换不能胜任本职工作的工程咨询机构人员。

2.4 履行职责

（1）受托人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

（2）受托人应当对与工程咨询服务有关的其他参建方的关系进行协调。

（3）受托人的其他职责在技术要求中约定。

2.5 提交报告

受托人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交工程咨询的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，受托人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录工程咨询工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

受托人无偿使用由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，受托人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

- 3. 委托人的义务

3.1 提供资料

委托人应按照专用条件和技术要求约定，无偿向受托人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与工程有关的资料。

3.2 提供工作条件

3.2.1 委托人应按照专用条件和技术要求约定，派遣相应的人员，提供满足要求的房屋、设备，供受托人无偿使用。

3.2.2 委托人应协调工程建设中必要的外部关系，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。

3.3 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与受托人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知受托人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知受托人。

3.4 告知

委托人应在委托人与其他参建方签订的合同中明确受托人、工程咨询项目总负责人和授予工程咨询机构的权限。如有变更，应及时通知其他参建方。

3.5 审核与答复

3.5.1 委托人应在专用条件约定的时间内，对受托人以书面形式提交并要求审核或作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.5.2 委托人应及时审批受托人提交的相关文件，协调并解决在工程建设过程中由受托人提出的重大问题。

3.6 支付

委托人应按本合同约定，向受托人支付酬金。

3.7 配合、参与和监督

委托人应当根据建设程序的要求，参与工程建设相关的汇报、检查、验收等活动；并有权对受托人的工程咨询进行必要的监督与管理。

- 4. 文档管理

4.1 工程咨询文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。

4.2 在工程项目实施前，受托人应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定；对各类文档归档建立相应的制度。

4.3 工程咨询文件档案资料的收集、整理、归档，由工程咨询总负责人落实专人具体实施。归档资料的管理应符合当地建设行政主管部门和委托人的资料归档要求，由委托人于工程建设开始前书面提出要求。

4.4 在工程咨询工作完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

4.5 委托人应当在专用条件约定的时间内免费向受托人提供与项目建设有关的技术资料、政府有关批准文件以及该工程有关的其他资料，并保证上述资料的准确性、可靠性和完整性。

4.6 委托人有权要求受托人提交按专用条件约定的各类工程咨询文档，并对受托人在项目实施过程中形成文档有查阅权。

- 5. 违约责任

5.1 受托人的违约责任

受托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

5.1.1 因受托人违反本合同约定给委托人造成损失的，受托人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。受托人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

5.1.2 未经委托人同意，受托人擅自更换工程咨询项目总负责人，或者工程咨询项目总负责人长期不在岗的；

5.1.3 受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，并给委托人造成直接经济损失的。

5.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

5.2.1 委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人应予以赔偿。

5.2.2 委托人向受托人的索赔不成立时，应赔偿受托人由此引起的费用。

5.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

5.3 除外责任

5.3.1 因非受托人的原因，且受托人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，受托人不承担赔偿责任。

5.3.2 受托人对委托人决策（该决策非受托人提供错误咨询意见引起）不承担责任。

5.3.3 因不可抗力对工程项目建设造成的影响，受托人不承担责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.3.4 受托人的其他免责条款，由双方另行约定。

- 6. 支付

6.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

6.2 支付申请

受托人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

6.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

6.4 有争议部分的付款

委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条件第7条和专用条件第7条约定办理。

- 7. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

7.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

7.2 变更

7.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

7.2.2 除不可抗力外，因非受托人原因导致受托人履行合同期限延长、内容增加时，受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工程咨询工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

7.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得受托人不能完成全部或部分工作时，受托人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。受托人用于恢复服务的准备时间根据实际情况双方商议确定。

7.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起工程咨询服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

7.2.5 因非受托人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

7.2.6 因工程规模、工程咨询范围的变化导致受托人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

7.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

7.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或受托人的部分义务。在解除之前，受托人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除受托人的部分义务导致受托人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

7.3.2 在本合同有效期内，因非受托人的原因导致工程全部或部分暂停，委托人应通知受托人要求暂停全部或部分工作。受托人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致受托人遭受的损失应由委托人予以补偿。

7.3.3 当受托人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知受托人限期改正。若委托人在受托人接到通知后的7天内未收到受托人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达受托人时本合同解除。委托人应将工程咨询的酬金支付至限期改正通知到达受托人之日，但受托人应承担第5.1款约定的责任。

7.3.4 受托人在专用条件6.2中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出受托人可以接受的延期支付安排，受托人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内受托人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，受托人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第5.2.3款约定的责任。

7.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

7.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

7.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）受托人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与受托人结清并支付全部酬金。

- 8. 争议解决

8.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

8.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

8.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 9. 其他

9.1 外出考察费用

由委托人提出的外出考察，要求受托人参加或负责的，相应费用由委托人支付。

9.2 检测费用

委托人要求受托人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

9.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由受托人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

9.4 奖励

受托人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

9.5 守法诚信

受托人及其工作人员不得从与其他参建方处获得任何经济利益。

9.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与其他参加方所提供的保密资料。保密事项的其他约定：               /

9.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

9.8 知识产权

9.8.1委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，受托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，受托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.8.2受托人为实施工程所编制的文件的著作权属于受托人，委托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经受托人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.8.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。受托人在实施工程咨询时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由受托人承担；因委托人提供的工程资料导致侵权的，由委托人承担责任。

9.8.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

9.8.5受托人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约酬金中。

9.9 联合体

9.9.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

9.9.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

9.9.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

9.10 分包

9.10.1 受托人应当将资质范围外的服务内容分包给具备相应资质条件的服务机构，但是分包单位的确认必须经委托人的认可。受托人作为总包单位，就分包服务内容承担连带责任。

9.10.2受托人不得将自身资质条件内的服务内容转包给第三人，或将其承包的全部服务内容肢解后以分包的名义转包给第三人。

第三部分 专用条件

- 1. 定义与解释

1.1  解释

1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用       /       。

1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为：①协议书；②中标通知书；③投标文件；④技术要求及其附件；⑤专用条件及其附录；⑥通用条件。

- 2. 受托人义务

2.1 工程咨询服务依据

2.1.1 依据包括：

（1）工程咨询服务依据包括：适用的法律、行政法规及部门规章；与工程有关的标准；工程设计及有关文件；本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

（2）使用其他国家和地区技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：         /         。

2.2 工程咨询服务机构和人员

2.2.1 工程咨询服务机构人员配备见附录1。

2.2.2 更换受托人员的其他情形：

（1）因受托人原因更换项目总负责人或造价咨询负责人的违约责任：除责令停工整改外，委托人将依照《全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准》（建办市[2011]38号）和《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）的要求，视情节可登录全国建筑市场诚信信息平台报送注册执业人员不良行为信息。如确需更换，所换人员的资质及业绩条件必须等同于或超过原招标公告及招标文件要求，报委托人批准。

（2）受托人无正当理由拒绝更换项目总负责人或造价咨询负责人的违约责任：项目总负责人或造价咨询负责人经委托人考核不合格，受托人必须在一周内无条件更换，所换人员的资质及业绩条件必须等同于或超过原招标公告及招标文件要求。

（3）开工令签发之日起一个月内受托人主要管理人员经委托人考核不合格，或不能胜任岗位职责的，限期一周内更换人员，所换人员的资质条件满足必须委托人要求。

2.3 提交报告

受托人应提交报告的种类、时间和份数：

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划在开工前10天，监理月报在每月5日前，约定的专项报告及其他内容须在委托人要求的时间内，份数：二份。

造价咨询人应提交的报告的种类、时间和份数：见附件4造价咨询提交成果文件一览表。

2.4 使用委托人的财产

由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：     委托人     。

受托人应在本合同终止后  5    天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 由委托人当场验收   。

- 3. 委托人义务

3.1委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.2 审核与答复

委托人同意在  三  天内，对受托人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 4. 违约责任

4.1 受托人的违约责任

4.1.1 除通用条款受托人的违约责任外，受托人不履行合同义务或不按约定履行任务的其他情况包括（但不限于）：

受托人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷最终结算审计总造价+直接经济损失。

4.2 委托人的违约责任

委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

银行同期贷款利率按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行。

- 5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币    。

5.2 支付酬金

1、合同签订后支付咨询合同暂估价的15%；

2、工程量完成 50%时支付至咨询合同暂估价的50%；

3、施工竣工并经验收合格，监理范围内的所有工程完成竣工验收移交、交付了两套规范、完整的监理资料、办理完档案交接手续和竣工备案手续并完成结算审核，达到项目进度、投资控制及安全生产目标要求后，支付至咨询合同暂估价的 80%；

4、办理完档案交接手续和竣工备案手续，且在审计机关完成工程竣工结算审计后支付至工程审计价的90%；

5、余款待保修期满无任何质量问题后10天内一次性付清（无息）。

最终咨询费以委托人指定的审价机构审计结果为准。咨询服务费不因施工工期的延长而调整。

本工程以委托人指定的审价机构的审计结果作为工程款支付依据，收费基价的计费额按委托人指定的审价机构的审计总额计取。如南通市政府财政或审计部门在检查或审计过程中发现审价机构的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计部门的审计结果作为最终结算价，委托人已支付的咨询费超过结算价相应比例的部分，受托人无条件同意委托人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的工程款中不足以完整覆盖前述退款及利息的或监理人已经付清工程款的，受托人应在委托人发出退款通知的10日内向委托人支付退款及利息。

注：（1）委托人不支付其他任何额外附加工作报酬。委托人保留咨询服务费支付节点比例适当微调的权利。

（2）受托人须按委托人要求申请支付咨询费，并向委托人开具足额的增值税发票。

（3）南通市阳光项目建设有限公司是本项目的代建单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签该项目代建合同基础上签订的全过程咨询合同。乙方需将发票开具给本项目业主单位（南通市体育局）。

- 7. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

7.1 生效

本合同生效条件：委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

7.2 变更

7.2.1 除不可抗力外， 因非受托人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：                    /

7.2.2 除不可抗力外，实际情况发生变化使得受托人不能完成全部或部分工作时，其善后工作以及恢复服务的准备工作相应的附加工作酬金确定方法：

/

7.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

/

7.2.4 因工程规模、工程咨询范围的变化导致受托人的正常工作量减少时，     /    。

- 8. 争议解决

8.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交 当地建设部门 进行调解。

8.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请   南通     仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地   人民法院提起诉讼。

- 9. 其他

9.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /   天内支付检测费用。

9.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后    /  天内支付咨询费用。

9.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：     /

9.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：         /                。

受托人申明的保密事项和期限：          /               。

第三方申明的保密事项和期限：          /               。

9.5 知识产权

9.5.1关于委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  委托人

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：须经委托人同意

9.5.2关于受托人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  委托人

关于受托人提供的上述文件的使用限制的要求：须经委托人同意

9.5.3受托人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 由受托人自行承担 ，费用已包含在合同价中。

- 10. 补充条款

10.1项目总负责人不得同时兼任其他项目的总监理工程师，否则受托人必须支付委托人违约金人民币5000元整，同时委托人有权解除合同。

10.2 投标文件中承诺的项目总负责人、造价咨询负责人及其他管理人员驻现场时间每天不少于8小时，每周不少于48小时，项目总负责人、造价咨询负责人离开现场必须得到委托人同意。委托人将不定期进行考核检查，若检查时，发现项目总负责人、造价咨询负责人或其他管理人员未经委托人同意离开施工现场，则受托人必须支付给委托人人民币500元/次·人的违约金。若本项目工程咨询服务人员未经委托人同意而离开施工现场的情况有5次及以上的，则受托人除须支付违约金外，履约保证金的20%不予退还；超过10次的，委托人有权要求受托人更换工程咨询服务人员，且所换人员的资质及业绩条件必须等同于或高于原人员，同时受托人必须支付委托人违约金（项目总负责人或造价咨询负责人人民币2000元/人，其他管理人员人民币1000元/人）。

10.3现场监理人员必须尽心尽责，旁站人员必须跟班检查，配合工程实施作业进行全过程跟踪监理，发现施工中安全、质量等问题及时指出并督促其完成整改；遇有夜间施工，须安排夜间值班，24小时有人值守，否则受托人必须支付给委托人人民币500元/次的违约金。

10.4受托人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故责任自负。

10.5履约保证金

本工程履约保证金数额为人民币         元整（￥     元）。

受托人违约时，对履约保证金的处理：

(1) 本工程设质量保证金，履约保证金的50%，计      元，达到委托人提出的质量要求，质量保证金在工程竣工验收合格和通过综合验收备案后的一个月内予以退还（无息）；未能达到委托人提出的质量要求，除质量保证金不予退还外，还需承担由此带来的一切损失和费用；

(2)本工程设安全文明施工保证金，履约保证金的20%，计      元，施工单位在施工过程中未发生安全事故，则安全文明施工保证金在工程竣工验收合格和通过综合验收备案，并完成退场后一个月内予以退还（无息）；未能达到委托人提出的安全文明施工要求，除安全文明施工保证金不予退还外，还需承担由此带来的一切损失和费用。

(3) 本工程设咨询服务人员在岗保证金，履约保证金的20%，计      元，达到委托人关于咨询服务人员在岗要求的，在岗保证金在工程竣工验收合格和通过综合验收备案后的一个月内予以退还（无息）；未能达到委托人提出的咨询服务人员在岗要求的，除人员在岗保证金不予退还外，还需承担由此带来的一切损失和费用。

(4) 投资控制目标履约保证金，履约保证金的10%，计      元，在满足签证误差率不超过5%和工程结算时监理初审价与最终审计价误差率不超过5%，审计结束后一个月内予以退还（无息），签证误差率超过2%（含2%）或工程结算时监理初审价与最终审计价误差率超过5%（含5%）则投资控制目标履约保证金不予退还，同时签证误差率超过5%（含5%）核减监理费的2%、工程结算时监理初审价与最终审计价误差率超过5%（含5%）核减监理费的3%。

10.6 当委托人认为受托人无正当理由而又未履行服务义务时，有权向受托人发出指明其未履行义务的通知，受托人应在收到通知后3日内予以答复。否则，委托人有权单方解除本委托服务合同，由此造成的所有后果及损失均由受托人承担。

10.7若受托人在市建设主管部门组织的检查、评比中，被通报批评的，受托人应按合同价的1%向委托人支付违约金；累计被通报批评三次的，委托人有权单方解除本合同，由此造成的所有后果及损失均由受托人承担。

10.8受托人在本工程实施过程中必须守法经营，若受托人及其人员被纪检部门查实在本工程咨询服务过程中存在经济违纪行为的，受托人应将按合同价的1%向委托人支付违约金；若受托人及其人员被司法机关查实认定在本工程咨询服务过程中有经济犯罪行为的，受托人除按合同价的2%向委托人支付违约金外，委托人可以单方解除本合同。

- 10.9监理检查内容及处罚标准：

- 1、人员配备及到岗

- （1）监理人员未按照合同约定到岗，与备案人员不符；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/人的违约金。

- （2）监理人员人证不符，到岗未履职；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/人的违约金。

- （3）监理人员缺勤未履行请假手续；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/人的违约金。

- （4）未对施工单位管理人员进行考勤，考勤弄虚作假；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/人的违约金。

- 2、监理日常工作

- （1）未在要求的时间内提供报建资料；未落实专人配合完成报建；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/人的违约金。

- （2）在规定的时间内未完成《监理规划》、《监理实施细则》等相关资料报审；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/项的违约金。

- （3）项目总监理工程师、专业监理工程师不按规定巡视检查，无巡查记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （4）未按时提交、上报监理周报、月报；未按时提交、上报监理专题报告；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- 3、质量控制

- （1）对施工组织设计、施工方案审查不严，未发现明显错误；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/项的违约金。

- （2）建筑材料、构配件和设备使用或安装前未审查验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （3）未对分包单位进行审核；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/人的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/人的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/人的违约金。

- （4）重点部位、关键工序未实施旁站监理，无旁站记录；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （5）未对施工质量进行平行检验，无平行检验记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/项的违约金。

- （6）未对隐蔽工程进行验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （7）未对检验批、分部分项工程按规定进行质量验收；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/项的违约金。

- （8）签发质量问题通知单无回复、无复查、无整改结果；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （9）对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （10）受到建设行政主管部门通报批评；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处2000 元/次的违约金。

- 4、安全管理

- （1）未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/项的违约金。

- （2）未按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、安管人员安全生产考核合格证和特种作业人员操作证，审查无记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/项的违约金。

- （3）未按规定对现场实施安全监理，发现安全隐患未采取有效措施；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （4）机械设备进退场、安装拆卸未进行审查，无详细记录；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （5）未按规定组织安全检查，对检查发现的问题未督促整改闭合，无检查台账；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （6）对整改不及时未按照合同约定对责任单位进行违约处罚；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （7）受到建设行政主管部门通报批评；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处2000 元/次的违约金。

- 5、进度控制

- （1）因监理失职造成窝工现象；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （2）未对现场实际进度与计划进度进行对比分析；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- （3）实际进度与计划进度相差 5 天以上无纠偏措施；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- （4）实际进度滞后未预警；处罚标准：合同价100 万及以下处200 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1000 元/次的违约金。

- 6、投资控制

- （1）因监理人员失职或提供虚假签证造成不必要的投资增加；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/项的违约金。

- （2）工程款支付审批不严，依据缺项、不真实；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/项的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/项的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/项的违约金。

- （3）签证审核不严，与施工单位恶意串通，提供虚假签证；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处2000 元/次的违约金。

- （4）工程决算审核未按约定的时间完成；处罚标准：合同价100 万及以下处500 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处1500 元/次的违约金。

- 7、廉洁自律

- （1）向施工单位推荐材料供应商、分包队伍；处罚标准：合同价100 万及以下处1000 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处1500 元/次的违约金，合同价500 万及以上处2000 元/次的违约金。

- （2）有向施工单位“吃、拿、卡、要”的行为；处罚标准：合同价100 万及以下处2000 元/次的违约金，合同价100 万~500 万处5000 元/次的违约金，合同价500 万及以上处10000元/次的违约金。

- 8、本考核标准如与招标文件或施工合同中的标准不一致的，以处罚标准高的为准。

- 10.10造价咨询处罚标准

- （1）单次招标中招标工程量清单错项、漏项，因错、漏项造成单项变更金额在5万元以下的，处500元/项的违约处罚；因错、漏项造成单项变更金额在5万元及以上的，处1000元/项的违约处罚。

- 注：招标控制价中出现的漏项、计算错误等相关问题确实是代理公司构成的，代理公司应当负责重新对相关问题进行核对。

- 第四部分 技术要求

- 技术要求A：工程监理

- 1. 受托人的义务

1.1 监理的范围和工作要求

1.1.1 监理范围包括但不限于以下内容：工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。对工程进行质量、进度、投资三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等。（可参考附件1：工程监理服务清单）

1.1.2监理工作要求包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工其他参建方提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工其他参建方工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工其他参建方专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工其他参建方提交的施工进度计划，核查其他参建方对施工进度计划的调整；

（8）检查施工其他参建方的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工其他参建方的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工其他参建方报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工其他参建方提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工参建方整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工其他参建方提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工其他参建方提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工其他参建方提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工其他参建方提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）及时、准确完整收集、整理、编制、传递及汇总监理文件资料，并按规定组卷成册，形成监理档案。

（23）监理工作内容还包括： 委托人委托的其他监理工作内容。

1.2 履行职责

1.2.1 在工程咨询服务范围内，委托人和其他参建方提出的意见和要求，受托人应及时提出处置意见。当委托人与其他参建方之间发生合同争议时，受托人应协助委托人协商解决。

1.2.2 当委托人与其他参建方之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，受托人应提供必要的证明资料。

1.2.3 受托人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与其他参建方所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，受托人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

1.2.4 除专用条件另有约定外，受托人发现其他参建方的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他参建方予以调换。

- 2. 委托人的义务

2.1 告知

委托人应在委托人与其他参建方签订的合同中明确受托人、工程咨询服务项目总负责人和授予工程咨询服务机构的权限。如有变更，应及时通知其他参建方。

2.2 委托人意见或要求

在本合同约定的工程咨询服务工作范围内，委托人对其他参建方的任何意见或要求应通知受托人，由受托人向其他参建方发出相应指令。

2.3 参与和监督

（1）委托人有权对工程质量和施工进度进行监督，参与项目建设过程中的阶段性验收和竣工验收。

（2）委托人有权依法对监理工作进行检查和监督，并对受托方违规行为予以纠正。

- 3. 违约责任

3.1 受托人的违约责任

（1）若由于受托人原因造成工程质量或安全事故，受托人必须承担的相应责任：由受托人承担。

（2）若由于受托人原因给委托人造成损失的，受托人必须承担的赔偿责任：由受托人承担。

- 技术要求B：造价咨询

- 1. 受托人的义务

1.1 造价咨询的范围和工作要求

1.1.1 造价咨询的范围：

工程量清单审核、招标控制价审核、跟踪审计以及结算审计，并协助委托人配合审计部门的审计工作，以及其他合同约定的工程造价咨询工作。（可参考附件3：造价咨询服务清单，或附件6：造价咨询服务范围及工作内容一览表）

1.1.2 造价咨询的工作要求

（1） 受托人应当及时向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

（2）受托人应当按照附件4约定的时间、份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

受托人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。

（3）受托人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖受托人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

（4）受托人应在双方约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

（5）受托人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

（6）受托人按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

1.2 造价咨询工作依据

1.2.1依据包括：

受托人应与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

受托人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

- 附件1

- 工程咨询服务机构人员配备表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 专业 | 年龄 | 执业资格 | 注册号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件2

- 工程监理服务清单

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 工程监理 | 1、编制监理规划及监理实施细则 2、工程监理实施过程中对工程质量、造价、进度控制 3、工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理 4、监理文件资料管理 5、设备采购与设备监造 6、按建设工程监理规范要求服务范围执行 7、履行建设工程安全生产管理法定职责、对工程建设相关方进行协调的相关工作内容 |  |

附件3

- 造价咨询服务清单

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 造价咨询 | 1、工程量清单审核、 2、招标控制价审核、 3、跟踪审计以及结算审计， 4、并协助委托人配合审计部门的审计工作，以及其他合同约定的工程造价咨询工作。 |  |

附件4

廉  洁  协  议

甲方：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程监理和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程监理工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方应当遵守监理行业的职业道德，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

八、乙方不得为甲方单位和个人购置或则提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级

单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十、乙方在本工程实施中必须守法经营，如乙方（含乙方的相关人员）因本工程被纪检部门查实存在经济违纪行为的，甲方将扣减乙方合同额的1%作为违约金；如果乙方（含乙方的相关人员）因本工程被司法机关查实认定在本工程监理过程中有经济犯罪行为的，甲方除将扣减乙方合同额的2%作为违约金外，甲方科以单方解除本合同。

十一、本廉洁协议作为该项目监理合同的组成部分，与该建设工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

- 附件5

- 造价咨询服务范围及工作内容一览表

| 服务阶段 | 服务范围及工作内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 工作内容 |  |
| 发承包阶段 | 工程量清单 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 最高投标限价 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 投标报价分析 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 其他 |  |  |
| 实施阶段 | 资金使用计划 | □编制 |  |
|  | 工程计量与工程款审核 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 合同价款调整 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 工程变更、索赔、签证 | □审核 |  |
|  | 其他 |  |  |
| 竣工阶段 | 竣工结算 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 竣工决算 | □编制□审核□调整 |  |
|  | 其他 |  |  |
| 其他服务 |  |  |  |

- 附件7

- 造价咨询提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发承包阶段 |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 |  |  |  |  |  |
| 其他服务 |  |  |  |  |  |

# 第五章  技术资料和设计文件

本工程采用的主要技术标准及规范包括以下内容，但不限于此。

1、《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2006

2、《工程测量规范》GB50026-20017

3、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

5、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2016

6、《建设工程监理规范》GB50319-2013

7、《建筑安装工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013

8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

9、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2015

10、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

11、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2013

12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016

13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

14、《《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

15、《电气装置安全工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996

16、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993

17、《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013

18、《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB50131-2007

19、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

20、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

21、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

22、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

23、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ146-2005

24、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

25、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

26、《建设工程文件归档整理规范》GB/50328-2014

27、国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准

28、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准

第六章 投标文件格式

## 1. 投标文件封面、目录

### 1.1 投标文件封面

（项目名称及标段）招标

投标文件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

### 1.2 投标文件目录

目   录

## 2. 投标函

投标函

（招标人名称）：

1、根据已收到的             全过程咨询的招标文件，我方经研究招标文件和有关资料后，愿意按招标文件规定的内容承担该工程的全部工作内容，按招标文件规定的工程咨询服务期限和合同约定，实施和完成各项全过程工程咨询任务。

2、我方决定全过程咨询收费费率为百分之        （  %）。（保留小数点后两位）

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如果我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3) 我方保证按照合同约定履行相关职责和义务。

5、我方将严格按照国家相关法规、规范开展全过程咨询工作。

6、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

日期：      年      月      日

## 3. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 4. 授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

5.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 国家注册监理工程师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 省监理工程师 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 已培训的监理员人数 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.拟派机构及人员配备

### 拟选派项目机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事监理工作年限 | 执业或职业资格证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：该表需完全响应招标文件中1.4.4条款要求的拟派监理机构人员的配备）

## 7. 拟投入现场的设备、检测仪器

拟投入现场的设备、检测仪器一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8、无在监工程承诺书

（招标人）：

我方参加你方的                       （以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目总负责人（总监理工程师）为              。现我方向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目总监理工程师未同时在两个或两个以上单位受聘或执业（a、未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b、未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。），且非我方的企业法人代表或董事长或总经理。

2、我方拟派项目总监理工程师从现在开始至本项目投标文件递交截止时间内无在监工程，并保证自投标之日起至工程结束（若中标），非因不可抗力影响，不更换项目总监理工程师。如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目总监理工程师有在监工程的，你方即可取消我方中标候选人资格，且我方同意投标保证金不予退还。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

9、诚信承诺书

：

我方参加你方的                       （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、如我方中标，                （工程名称）的单项工程委派项目总监及专业监理人员数量及资格符合省住房城乡建设厅关于印发《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》公告（（2017）第35号）及相关文件规定，所有监理人员均须在投标单位注册，身体健康。招标人可能根据工程具体特点，要求适时配备相应监理人员，当人员不能满足工程进展要求时，招标人有权要求增加相应专业监理员或更换有关监理人员。

3、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的承包人的不当行为（以江苏省住房和城乡建设厅所发公告为准）。

4、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

5、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

6、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

7、我方保证：如中标，确保在公示结束后签订合同，并在规定的合同工期内完成监理任务。如在规定的合同工期内未完成监理任务，即可认为我方监理不力。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。

投  标 人 (盖单位公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 10. 其他材料