南通粮食集团储备粮管理有限公司应急保障中心(新建浅圆仓及配套设施)项目测绘服务

招

标

文

件

## 招标人：南通市阳光项目建设有限公司

招标代理：江苏海审工程咨询有限公司

日        期：二〇二三年七月

一、招标内容

1、工程地点：如皋市九华镇

2、资金来源：财政

3、工程概况：

根据项目的批准计划，按照相关法律法规和相关职能部门的要求，需对南通粮食集团储备粮管理有限公司应急保障中心(新建浅圆仓及配套设施)项目进行测绘服务，工程位于如皋市九华镇。

二、招标范围及要求

1、测绘期限：同步施工工期。

2、测绘内容：

（1）规划测量：含项目规划环境测量、水准控制测量、平面控制测量、定位放线/验线、竣工地形图测量、零星项目测量、人防竣工测量、地下管线规划核实测量等，并提供相关技术报告；

（2）建筑物沉降观测：按照设计或规范对项目进行建筑物沉降监测，并出具检测报告；

（3）配合做好项目的审批、验收、工程结算等其他事宜。

3、招标要求：

（1）若乙方合同履约中配合服务、产品质量、施工管理等不能达到招标方要求，招标人保留今后中止合同的权利。

（2）投标单位应认真研究招标文件的全部内容，如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件的投标文件将被拒绝。

（3）本招标文件及答疑是投标单位编制投标文件的重要依据，也是日后签定合同的重要依据。与中标单位的中标通知书同为合同附件，与合同具有同等法律效力，望投标单位予以重视。

（4）投标单位应认真研究招标文件条款，了解一切可能影响投标报价的资料。但投标单位必须对所获资料、信息的正确性负全部责任，且所需费用由投标单位自理。一旦中标，投标单位不得以不完全理解招标文件条款为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求。若提交要求，招标单位不做任何考虑。

（5）投标单位在参加本工程投标活动中，必须由本企业的法人代表或法人代

表委托其公司正式员工参加。不得委派其他单位的人员参加，若有发现均按中途退标处理。

（6）投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活

动，如缺席或延时按中途退标处理。

（7）本项目评委评标费由中标单位承担，具体以实际支出为准。

三、工期

开、竣工时间：具体实施时间以招标人代表通知为准。

四、投标单位资格条件

要求参加本次投标的投标单位须具备：乙级及以上测绘资质。

五、以下条件属于必要合格条件：

1、具有独立订立合同的能力，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

2、投标单位的资质类别、等级须满足招标文件要求（提供营业执照、资质证书等）；

3、资格审查材料中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

4、不接受联合体报名。

六、投标文件要求

1、投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

2、投标文件应包括资格审查材料、商务报价，具体如下：

2.1资格审查材料

（1）投标单位的营业执照（副本）；

（2）投标单位的资质证书（副本）；

（3）法定代表人身份证明书（格式详见附件1）；

（4）法定代表人授权委托书（格式详见附件2）；

（5）诚信承诺书（格式详见附件3）；

（6）招标文件要求的其他材料。

以上资料需加盖投标单位公章，资格后审时需提供上述（1）-（2）项原件备查，如未能提供的，评委可不予认定。

资格审查通过的投标人方可进入商务标的评审。

2.2商务报价包括：

(1)投标函（格式详见附件4）；

3、投标人必须使用招标文件提供的文件格式，但表式可以按同样格式进行扩展。

4、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

5、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

6、投标文件的密封与提交

6.1投标人应准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

6.2投标文件分两册装订。第一册为资格审查材料，第二册为商务标，以上两册应分别密封，并在封袋标明“资格审查材料”和“商务标”字样，均必须以显著标志密封，在封袋骑缝处加盖投标单位公章，并在封袋上写明招标项目名称及投标人名称。

6.3投标人在开标现场递交投标文件时，投标人的法定代表人或其授权委托人必须携带授权委托书原件（如授权）、授权委托人身份证原件、投标保证金准时参加开标会议，否则投标文件将被拒绝接收。逾期送达的或者非法定代表人或其授权代理人本人递交投标文件的，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

6.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

6.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

注：各投标人提供的资料必须真实有效，评委在评选中如发现有弄虚作假行为，按无效投标文件处理，骗取中标的，将取消其中标资格，没收投标保证保证金，并将提交建设行政主管部门依法处理。

七、相关费用

1、投标保证金

（1）各投标单位须交纳投标保证金：壹仟元整，投标保证金在投标截止时间前转账至招标代理公司账号。户名：江苏海审工程咨询有限公司 ，开户银行：建设银行海安支行营业部，账号：32001647136052502691），若不提交，招标人将拒绝接受投标文件。转账时备注项目名称及投标单位名称。

（2）未中标单位的投标保证金在开标会后3日予以退还（不计息），若中标人自动放弃中标项目，则投标保证金不予退还。中标人将履约担保足额提供给招标人后退还投标保证金（不计息）

2、履约担保

（1）形式：银行保函或转账；

（2）金额：1000元整；

（3）投标人在收到中标通知书后，须在 10 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

（4）履约保证金待提交合格的测绘报告及所有测绘资料后退还。

3、本项目评委评标费由中标单位承担，具体以实际支出为准。

八、报价口径

投标单位根据招标文件的要求，充分考虑现场情况及其他需考虑的各种因素（包括报告书的编制费用、技术服务费用、会务费用等所有费用），进行一次性下浮率报价。项目测绘收费参照国家测绘局颁布《测绘工程产品价格》国测财字【2002】3号，在此收费基础上×70%计费，并在此基础上按100%系数下浮费率报价。为了最终结算统一，收费标准统一按Ⅰ类定额进行取费，如无Ⅰ类定额按Ⅱ类定额收费。定额中未明确的按照下表设定定额执行，结算按照下表定额标准×中标下浮率。

| 工作内容 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 |  |
| 规划环境测量 | 组 | 2000元 | 按照报建项结算 |
| 水准控制测量 | 组 | 2000元 | 按照报建项结算 |
| 平面控制测量 | 组 | 2000元 | 按照报建项结算 |
| 定位放线/验线 | 点 | 500元 | 根据报告现场定位，用于甲方现场规划验线 |
| 竣工地形图测量 | 幅 | 8000元 | 对应地形数据采集1:500线划图，按照项目用地面积结算 |
| 建筑面积 | 平米 | 1.0元/㎡ | 按照最终规划核实建筑面积结算 |
| 沉降观测 | 点次 | 90元/点次 |  |
| 零星项目测量 | 组 | 2000元 |  |
| 人防竣工测量 | 平米 | 2元/㎡（按人防面积） | 按照苏防【2020】58号文要求提供测绘成果报告书 |
| 地下管线规划核实测量 | 公里 | 3500元/公里 | 按照通自然资规发（2019）112号文规定提供相关成果报告书 |

九、评标办法

（一）评标程序：资格符合性评审→商务标开标及评审→确定中标候选人。

（二）资格审查程序及办法

本次资格审查采用合格制，评标委员会将按评审因素和评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单，资格审查通过后方可参与商务标的开标及评审。

资格评审标准

| 序号 | 项目内容 | 资格审查必要合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书（格式详见附参选文件格式） | 加盖公章，且有效。 | 检查有效性 |
| 2 | 法人授权委托书（格式详见附招标文件格式） | 1、加盖公章及法定代表人印鉴的原件； 2、法人授权委托书必须有效。 | 检查有效性 |
| 3 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效的法人营业执照。 | 有效企业营业执照（副本） |
| 4 | 企业资质类别等级 | 具有乙级及以上测绘资质。 | 有效企业资质证书 |
| 5 | 诚信承诺书（格式详见附招标文件格式） | 诚信承诺书（格式详见附招标文件格式） | 检查有效性 |
| 备注： ①在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过。 ②上述3、4项须提供原件备查； ③上述任何一条不符合要求，则资格审查不通过； ④如公司名称或法定代表人姓名发生变化的、证书遇年检的，须提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |  |

- 投标报价评审

- （1）确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的作废标处理）。

（2）招标控制价：本项目测绘收费参照国家测绘局颁布《测绘工程产品价格》国测财字【2002】3号×70%计费，并在此基础上按100%系数下浮费率报价。

（3）确定评标基准价：

以所有有效投标文件最低下浮费率报价为评标基准价。

(四)确定中标候选人及中标价

评标委员会推荐下浮费率报价最低的投标人为第一中标候选人，中标价为其投标报价。报价次低的投标人为第二中标候选人，依次类推。若最低下浮费率报价相同，则采取现场抽签的方式确定中标候选人。

本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

(五)若有效投标单位不足三家，可采用竞谈的方式确定第一中标候选人。

(六)评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

十、投标时间及地点

1、投标文件递交截止时间及开标时间：2023年 08 月01 日 14 时30 分

2、投标文件递交地点：南通市恒隆国际A座16楼1608会议室。

十一、付款方式

1、委托方应根据承接方实际完成的工作量，根据定额标准及中标下浮费率进行结算。完成项目全部测绘任务、出具报告并通过规划竣工验收后，向承接方一次性结清工程款。

2、由于承接方责任，导致项目报建窗口退件或最终无法完成规划竣工验收，委托方不支付该项目任何费用（包括项目已经发生的工作量），并同时承担委托方因此造成的经济损失。

十二、合同部分条款

1、测绘时间

承接方在接受委托方委托之日起，测绘人员开始测绘，测绘结束后5个工作日内提交所有的测绘资料。

2、双方协定：

（1）本合同书经双方盖章后生效；

（2）测绘成果须达到 “成果合格且一次性通过相关职能部门审查”要求。如未达到，承接方向委托方支付工程结算总价5%的违约金，并承担给委托方造成的损失。

（3）一方无故停止执行本合同书任务、应赔偿合同费用的20％；

（4）承接方对观测出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承接方测量错误造成的损失，根据损失的程度和承接方责任大小向委托方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律法规执行；

（5）双方约定:在履行合同过程中产生争议调解不成时,向甲方住所地有管辖权的人民法院解决争议。

十三、联系方式

1、招标人：南通市阳光项目建设有限公司

地  址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1609办公室

联系人：王先生  联系电话：0513-59001129

2、招标代理：江苏海审工程咨询有限公司

地  址：如皋市惠政新村A区综合楼三楼

联系人：李洪霞  联系电话：18921637230

十四、合同条款及格式

南通粮食集团储备粮管理有限公司应急保障中心(新建浅圆仓及配套设施)项目测绘服务

测 绘 合 同

二〇二三年××月

工 程 测 绘 服 务 合 同

委托方（以下简称甲方）：南通市阳光项目建设有限公司

承接方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

- 测绘内容

1、规划测量：含项目控制测量、记录册编制、工程规划放线、规划竣工核实，并提供相关技术报告；

2、建筑物沉降观测：按照设计或规范对项目进行建筑物沉降监测，并出具检测报告；

3、配合做好项目的审批、验收、工程结算等其他事宜。

- 执行技术标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 颁布部门、时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《工程测量规范》 | GB50026—2007 | 国家技督局、建设部2007年 |
| 2 | 《建筑变形测量规程》 | JGJ 8-2016 | 建设部2016年 |
| 3 | 《城市测量规范》 | CJJ T8-2011 | 国家技术监督局2011年 |

注：在招标期限内如有新规范标准，按新规范标准执行

- 测绘工程经费

经甲方公开招标，该项工程测绘经费根据招标单项预算如下：

| 工作内容 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 |  |
| 规划环境测量 | 组 | 2000元 | 按照报建项结算 |
| 水准控制测量 | 组 | 2000元 | 按照报建项结算 |
| 平面控制测量 | 组 | 2000元 | 按照报建项结算 |
| 定位放线/验线 | 点 | 500元 | 根据报告现场定位，用于甲方现场规划验线 |
| 竣工地形图测量 | 幅 | 8000元 | 对应地形数据采集1:500线划图，按照项目用地面积结算 |
| 建筑面积 | 平米 | 1.0元/㎡ | 按照最终规划核实建筑面积结算 |
| 沉降观测 | 点次 | 90元/点次 |  |
| 零星项目测量 | 组 | 2000元 |  |
| 人防竣工测量 | 平米 | 2元/㎡（按人防面积） | 按照苏防【2020】58号文要求提供测绘成果报告书 |
| 地下管线规划核实测量 | 公里 | 3500元/公里 | 按照通自然资规发（2019）112号文规定提供相关成果报告书 |

项目测绘收费参照国家测绘局颁布《测绘工程产品价格》国测财字【2002】3号，在此收费基础上×70%计费，并在此基础上按  %（下浮费率）计费，本项目为了最终结算统一，收费标准按照Ⅰ类定额进行取费，如无Ⅰ类定额按Ⅱ类定额收费。定额中未明确的按照上表设定定额执行，结算按照上表定额标准×（）%

（下浮费率）。最后费用结算按实际工作量作为最终结算费用。

第四条甲方义务

1、甲方有义务向乙方提交相关的工程资料，供乙方进行技术设计等工作。

2、应当协助乙方的测绘队伍顺利进入现场工作。

3．做好现场项目测量点的保护工作。

第五条乙方义务

1、及时根据甲方的技术要求完成技术设计书的编制。

2、及时组织队伍进场工作。

3、乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。

- 测绘项目完成工期

根据甲方对工期的要求，乙方应在电话通知5日内进场作业，外业结束5日内提交当次观测的技术报告。

第七条乙方应于全部成果交付前2日通知甲方，甲方应自接到通知之日起5日内完成验收。

第八条测绘工程费支付日期和方式

1、甲方应根据乙方实际完成的工作量，根据定额标准及中标下浮费率进行结算。完成本项目全部测绘任务、出具报告并通过规划竣工验收备案后，向乙方一次性结清工程款。

2、由于乙方责任，导致项目报建窗口退件或最终无法完成规划竣工验收，甲方不支付该项目任何费用（包括项目已经发生的工作量），并同时承担甲方因此造成的经济损失。

3、南通市阳光项目建设有限公司是本项目的代建单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签本项目代建合同基础上签订的工程测绘服务合同。乙方需将发票开具给本项目业主单位（南通粮食集团储备粮管理有限公司）。

第九条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的签订补充协议与本合同具有同等法律效力。争议甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 附则

1、本合同在双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式陆份，双方各执叁份。

委托方：                                  承接方

（公章或合同章）                          （公章或合同章）

法定代表人签字：                           法定代表人签字：

单位地址：                                 单位地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行账号：

合同订立日期： 2023年  月  日

十五、文件格式

第一部分资格审查文件

1、封面

2、法定代表人身份证明书和授权委托书(如有授权)

3、有效的企业法人营业执照（副本）复印件

4、企业资质证书（副本）复印件

5、诚信承诺书

6、招标文件要求的其他材料

注：以上所有复印件必须加盖单位公章，3、4、6项须提供原件备查。

封面格式 正/副本 南通粮食集团储备粮管理有限公司应急保障中心(新建浅圆仓及配套设施)项目测绘服务 资格审查申请文件 申请单位（加盖单位公章）： 法定代表人（签字或盖章）： 日 期： 年 月 日

### 附件1

### 一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：性别：年龄：

职务：系：     (投标人单位名称)           的法定代表人。

特此证明

投标人(加盖单位公章)：

日   期： 年 月 日

注：附法定代表人身份证复印件。

### 附件2

### 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加南通粮食集团储备粮管理有限公司应急保障中心(新建浅圆仓及配套设施)项目测绘服务投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人(加盖单位公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

注：附委托代理人身份证复印件。

附件3

### 三、诚信承诺书

致：南通市阳光项目建设有限公司

（投标人全称）参与南通市阳光项目建设有限公司的南通粮食集团储备粮管理有限公司应急保障中心(新建浅圆仓及配套设施)项目测绘服务投标，我单位愿意作出以下承诺：

一、我单位参与投标所提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

二、我单位不参与任何串标围标等违法活动。

三、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

四、我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

五、如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场测绘。

六、如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人及时到位，且全面负责工作。

六、如中标，我单位将承诺按照招标文件及工程需要配备的主要机械、仪器、设备及时进场。

七、如中标，我单位将保证不发生因我司提供成果无法通过规划审批、验收的问题，如因成果造成审批窗口退件，我司承诺放弃该项目所有产生的一切测量费用，并承担甲方可能重新委托发生的测绘费用。

八、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受招标人和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

第二部分商务标（格式）

一、商务标包含下列内容（格式附后）：

1.投标函；

附件4

一、投标函

南通市阳光项目建设有限公司：

（一）我方已认真阅读南通粮食集团储备粮管理有限公司应急保障中心(新建浅圆仓及配套设施)项目测绘服务的招标文件，并全部响应招标文件中的所有要求。

（二）根据已收到的南通粮食集团储备粮管理有限公司应急保障中心(新建浅圆仓及配套设施)项目项目测绘服务的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定并根据招标文件的要求，经慎重考虑后，参照国家测绘局颁布《测绘工程产品价格》国测财字【2002】3号文件精神，在此收费基础上×70%×中标下浮费率计费（报价下浮费率必须小于100%，大于或等于100%的作废标处理），本次报价下浮费率为：   %（最多保留小数点后两位小数），按招标文件的要求承担本次招标项目的全部规划测绘工作。

（三）本单位承诺：如果接到合作通知后未按贵司要求的时间与内容签署正式协议或坚持提出附加条件，贵司有权取消本单位的合作资格，另选其他合作单位。

（四）本单位接受贵司向本单位已经或可能发出的关于招标文件的修改通知，否则，贵司有权取消本单位的协议合作资格，另选其他合作单位。

（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：年月日