南通市阳光项目建设有限公司2023-2024年度电力工程监理

招标文件

招   标   人：南通市阳光项目建设有限公司

日        期：2023年 8 月 2 日

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	21

第四章 合同条款及格式	25

第五章 投标文件格式	38

- 第一章  招标公告

南通市阳光项目建设有限公司2023-2024年度电力工程监理

招标公告

## 1.招标条件

本招标项目南通市阳光项目建设有限公司2023-2024年度电力工程监理已相关部门批准建设，招标人为 南通市阳光项目建设有限公司，建设资金来自南通市财政。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：南通市阳光项目建设有限公司代建项目所在地

2.2 项目概况：根据南通市阳光项目建设有限公司代建项目的具体项目概况

2.3 工程规模：根据南通市阳光项目建设有限公司代建项目的具体工程规模

2.4 招标范围包括不限于：施工准备阶段、施工阶段（含配套施工）、竣工验收和保修阶段（含缺陷责任期）全过程监理（包括但不限于临时电以及正式电电力工程）。协助业主办理图纸审查，质监、安监、施工许可证等各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。在本项目监理合同期限内，本项目监理单位技术总工须服从安排，对本投标项目和其他项目进行图纸内审。

2.5监理服务期：施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和保修阶段（缺陷责任期）。施工及设备安装阶段以实际工期为准。

依据年度建设计划结合工程实际实施进度安排，从2023年7月1日起至2024年7月1日止，凡由南通市阳光项目建设有限公司负责实施的建设工程，中标单位接受南通市阳光项目建设有限公司委托，分别签订各单项建设的电力工程监理服务合同。

2.6 监理合同估算价：90万元

2.7 标段划分： 本项目不分标段 。

2.8 其它： 质量等级要求合格。

## 3.投标人资格要求

本次招标采取资格后审方式，对投标人应具备的资格要求如下：

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2企业财务状况良好，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（以江苏省住房和城乡建设厅网站公告为准）

3.4 本次招标要求投标人须具备工程监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质。

3.5本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：  /   。

3.7拟派总监理工程师必须满足下列条件：

1）国家注册监理工程师，注册专业为 电力工程 ；

2）拟派总监不得为企业法定代表人或董事长或总经理。

备注：

（1）拟派总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，具体指以下两点

a.未同时在两个及以上单位交纳社会保险；

b.未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

（2）拟派总监理工程师须为投标企业的正式员工，提供与投标企业签订的有效劳动合同书。

3.8执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号）规定，投标企业及总监理工程师在以往工程中无不良记录（以江苏省住房和城乡建设厅公告为准）。

3.9投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.10投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。

3.11符合法律法规规定的其它要求。

## 4.拟派项目总监理工程师及专业监理人员最低要求（中标后提供）

| 岗位 | 人员数量 | 专业 | 持证上岗要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟派项目总监理工程师 | 1名 | 电力工程 | 1、国家注册监理工程师，注册专业为电力工程； 2、拟派总监不得为企业法定代表人或董事长或总经理。 | 注册单位为投标人本单位， 拟派总监理工程师年龄不得超过60周岁 |
| 专业监理工程师 | 1名 | 电力工程 | 具有国家注册监理工程师执业资格证书或取得专业监理工程师业务培训合格证书满 1 年。 | 须常驻现场 |
| 监理员 | 1名 | 电力工程 | 具有监理员及以上执业资格或取得监理员业务培训合格证书满 1 年。 | 须常驻现场 |
| 造价工程师 | 1名 | 安装 | 具有安装专业注册造价工程师执业资格，并具备工程类或经济类中级及以上职称。 | 根据招标人要求驻场 |
| 总 计 | 4名 |  |  |  |

备注：

（1）以上监理人员中至少有 1 名见证取样人员，并具有《工程质量检测见证取样人员岗位证书》；至少有 1 名资料员（如没有，则需另增加 1 名见证取样人员和 1名资料员）。

（2）以上监理人员为单个项目的最低人员配置要求，中标后监理单位须根据项目规模大小，提供符合该项目要求的人员名单及相应的人员资格证书，经招标人认可后方可签订该项目的监理合同。

（3）监理单位必须按招标人要求适时配备相应监理人员，并确保人员到位。所有监理人员均须在投标单位注册，身体健康。当人员不能满足工程进展要求时，招标人有权要求增加相应专业监理员或更换有关监理人员。如出现中标监理单位人员不到位或不满足工程进展要求的情况，招标人有权采取加大处罚力度，要求及时整改到位等措施，直至解除监理合同，并不支付任何费用。

（4）表中所列人员的监理证书应为建设行政主管部门或监理行业协会核发。

（5）拟派项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员的专业以注册证书中的注册专业或所学专业（学历证书中的专业）或职称评定的专业均可。

（6）根据《关于进一步加强全省监理人员从业管理的通知》（苏建建管〔2014〕100号）文件要求：取得企业工商注册所在地省级建设行政主管部门颁发的工程类二级注册执业资格、省监理工程师以及省监理员证书的省外监理人员，在我省只能担任监理员。

## 5.评标办法

综合评估法，详见招标文件。

## 6.招标文件的获取

6.1获取时间：  2023年 8 月 2日至 2023 年 8月7日14时00分。

6.2获取方式：本公告下自行下载 。

## 7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间为 2023 年 8 月 7 日 14 时 00分，递交地点：南通市恒隆国际A座1615会议室

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

## 8.发布的媒介

本次招标公告、招标文件、修改、补充等在“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站” 上发布。请各投标人自行关注，否则，引起的所有损失由投标人自行承担。

## 9.联系方式

| 招标人： | 南通市阳光项目建设有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座16楼 |
| 联系人： | 杨工 |
| 电 话： | 18051668292、0513-59001129 |
| 电子邮箱： | bbenzhihan@163.com |

2023 年 8 月 2 日

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：南通市阳光项目建设有限公司 地址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座16楼 联系人： 杨工 电话：18051668292、 0513-59001129 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通市阳光项目建设有限公司2023-2024年度电力工程监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南通市阳光项目建设有限公司代建项目所在地 |
| 1.2 | 建设资金 | 资金来源: 自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工准备阶段、施工阶段（含配套施工）、竣工验收和保修阶段（含缺陷责任期）全过程监理（包括但不限于临时电以及正式电电力工程）。协助业主办理图纸审查，质监、安监、施工许可证等各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。在本项目监理合同期限内，本项目监理单位技术总工须服从安排，对本投标项目和其他项目进行图纸内审。 |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和保修阶段（缺陷责任期）。施工及设备安装阶段以实际工期为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 由各投标单位自行踏勘施工现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 投标人提出问题的截止时间：2023年8月3日 招标人澄清的截止时间：2023年8月4日 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | / |
| 3.2.2 | 施工阶段监理费报价 | 本次监理项目采用浮动幅度值报价，包括完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务所需的全部费用，包括全部的工期内为完成全部监理工作任务所需要的全部监理服务费。 浮动幅度值： 本工程监理费报价采用浮动幅度值报价，投标人应以建安工程费为监理服务费计费额计算收费基价，自报监理收费浮动幅度值。中标浮动幅度值不因任何情形而调整。 |
| 3.2.3 | 其他阶段监理费报价 | 含在施工阶段监理费中 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金数额：人民币 伍仟元 投标保证金的形式：现金，不接受其他形式。 递交方式：随投标文件一起递交。 |
| 3.5 | 备选投标方案 | 不允许递交 □允许递交 |
| 3.6.1 | 投标文件的份数 | 纸质资格审查文件、商务标均为伍份：正本壹份，副本肆份；纸质技术标伍份，不分正副本；电子投标文件(U盘或光盘)一份。 |
| 3.7 | 监理方案是否采用暗标评审 | □不采用 采用，具体规定：本工程技术标采用暗标，A4篇幅，技术标(监理方案)文档总页码数不得超过80页，否则按废标处理，技术标中不能在任何地方出现或暗示反映投标单位名称及人员姓名的标志，具体单位及人员真实姓名一律隐去，字体统一用四号宋体字，不得设置页眉、页脚、页码，可以设定目录，分栏数为一，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影 、水印等标记，不得出现修改和行间插字、彩色显示内容或其他标记，可以引用图表、图框、图片（引用的图表、图框、图片不作字体要求），但不得出现或暗示反映单位名称及人员姓名的任何标识。如评标时发现投标人未按上述要求进行编制的，按废标处理。 |
| 4.1.1 | 投标文件递交地点及截止时间 | 收件人：南通市阳光项目建设有限公司 截止时间：2023年 8 月 7 日 14 时00分（以北京时间为准） 递交地点：南通市恒隆国际A座1615会议室 |
| 5.1.1 | 开 标 | 开标时间：2023年 8 月 7 日 14 时00分（以北京时间为准） 开标地点：南通市恒隆国际A座1615会议室 |
| 5.1.2 | 参加开标会的 投标人代表 | 投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。 |
| 6.1 | 评标委员会 | 评标委员会构成共5人，由招标人组建。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 R否 ，推荐的中标候选人数：3名 |
|  | 履约担保金金额 | 中标单位需提供中标合同价*5%的履约保证金。 （履约担保金形式：银行转账、网银或银行保函） |

## 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段监理及相关服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、监理服务期限及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段提供招标代理服务的；

（3）与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；

（4）与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；

（5）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（6）法律法规规定的其它情形。

### 1.5 费用承担

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

本工程评委费由中标单位支付。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会（不召开）

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 1.12知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

## 2  招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术资料和设计文件；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2023年  月  日17时向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：156140747@qq.com并电话告知（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

2.2.2招标文件的澄清答疑将在2023年  月  日17时前，在“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”向所有投标人公示。

2.3.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

2.3.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

2.3.4根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在资格预审文件或者招标文件规定的时间内提出。如果未在规定的时间内提出，则视为投标人认同本招标文件。在合同履行过程中，中标人不得以此为争议点，拒不履行合同。

2.3.5异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

## 3  投标文件

### 3.1 投标文件的组成

- 本工程投标文件由资格审查文件、技术标、商务标、电子投标文件四部分组成，具体应包括以下内容：

- 3.1资格审查文件

1）法定代表人身份证明书；

2）授权委托书(如有授权)；

3）有效的企业法人营业执照（副本）；

4）有效的企业资质证书（副本）；

5）拟派项目总监理工程师的身份证、国家注册监理工程师注册证书；

6）拟派总监理工程师须为投标企业的正式员工，提供与投标企业签订的有效劳动合同书；

7）诚信承诺书。

上述3.1所需的资料复印件均须加盖单位公章，并提供原件备查。具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

3.2技术标（暗标）

监理大纲。

3.3商务标

1）投标函；

2）评标办法涉及的其它材料。

3.4电子投标文件(U盘或光盘)

1）资格审查文件的扫描件；

2）技术标的扫描件；

3）商务标的扫描件。

扫描件均须完整的原件扫描，否则视为不实质性响应招标文件。投标人须对所提供资料的真实性承担相应的法律责任。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包含在监理服务期内完成本招标文件所列监理范围全部监理工作内容所需的所有费用，包括全部的工期内为完成全部监理工作任务所需要的全部监理服务费。

3.2.2监理费报价要求见投标人须知前附表。

3.2.3 其它阶段监理费报价要求见投标人须知前附表。投标人须在报价中一并予以考虑，并承诺该费用已包含在监理费报价中。

3.2.4 工程监理费报价采用浮动幅度值报价。

①确定有效报价：监理收费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）执行，施工监理收费浮动幅度值在-20%（含）～-35%（含）的为有效浮动幅度值，保留小数点后四位。否则为无效浮动幅度值，作废标处理。

②报价收费基价按照国家发展和改革委员会、建设部联合下发的《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)文件。

3.2.5施工监理服务费按照《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）文件，施工监理服务费基价是以经核定的本项目工程结算价中的所有建筑安装工程费的合价为计费额，按《施工监理服务费收费基价表》的标准，采用直线内插法确定的收费基价。

本工程结算监理酬金＝施工监理服务收费基价×(1+中标浮动幅度值）-违约金，相关的专业系数、复杂程度系数、高程调整系数、保修因素已在投标浮动幅度值中考虑，结算监理酬金中已包含保修阶段的服务酬金。

最终监理费以招标人指定的审价机构审计结果为准。监理服务费不因施工工期的延长而调整。

本工程以招标人指定的审价机构的审计结果作为工程款支付依据，招标人已支付的监理费超过结算价相应比例的部分，监理人无条件同意招标人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的工程款中不足以完整覆盖前述退款及利息的或监理人已经付清工程款的，监理人应在招标人发出退款通知的10日内向招标人支付退款及利息。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人必须按照前附表规定的金额，在递交投标文件的同时将投标保证金（现金）一起递交。

3.4.2未中标单位的投标保证金在开标结束后予以退还（不计利息）。

3.4.3中标单位在收到中标通知书后，须在10日内将履约保证金交纳至南通市阳光项目建设有限公司账户（账号信息如下：名称：南通市阳光项目建设有限公司；开户行及账号：建设银行南通分行32050164863600001888），中标人凭履约保证金交纳凭证申请退还投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。

3.4.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

3.4.4.1放弃中标项目的；

3.4.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

3.4.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

### 3.5 备选投标方案（本项目不适用）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.6投标文件的密封和递交

- 3.6.4投标文件的密封与标志

3.6.4.1投标文件由资格审查文件、技术标、商务标、电子投标文件四部分部分组成。纸质资格审查文件、商务标均为伍份：正本壹份，副本肆份；纸质技术标伍份，不分正副本；电子投标文件(U盘或光盘)一份。

纸质资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”、同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

纸质技术标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “技术标”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

纸质商务标文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “商务标”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

电子投标文件(U盘或光盘)一份，单独密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“电子投标文件”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

3.6.4.2纸质资格审查文件、商务标正、副本不一致时，以正本为准。

3.6.4.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

3.6.4.4无论中标与否，投标文件均不退还。

## 3.7暗标

投标人须知前附表规定监理方案采用暗标评审的，投标人应严格按照 “投标人须知前附表”规定的编制及装订要求编制和装订监理方案。

## 4  投标

## 4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

4.1.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4.2 投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

## 5  开标

### 5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2参加开标会的投标人代表见须知前附表。

- 5.2 开标程序

资格审查-技术标开标、评审--商务标系数抽取--商务标开标、评审→确定中标候选人。

## 6  评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 6.4投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按规定作废标处理：

6.4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

6.4.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

6.4.3如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

6.4.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.4.5组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；(本项目不适用)

6.4.6在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；(本项目不适用)

6.4.7投标人名称与资格预审时不一致，且未提供有效证明的； (本项目不适用)

6.4.8除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目监理机构人员与资格预审时不一致的；(本项目不适用)

6.4.9投标报价超出浮动幅度值范围的；

6.4.10同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

6.4.11未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.4.12明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

6.4.13项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；

6.4.14投标文件提出的监理范围、监理服务期、监理费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受的；

6.4.15不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

6.4.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.4.17不符合招标文件有关暗标要求的；

6.4.18投标文件组成不符合招标文件要求的；

6.4.19投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质处于不合格状态；

6.4.20第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

## 7 评标结果公示

7.1评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在过 “南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”公布，公布的时间为三日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

## 8  合同授予

## 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。

## 8.2 中标人公告及中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和总监理工程师在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

## 8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立南通市阳光项目建设有限公司2023-2024年度电力工程监理合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 根据项目要求，中标人须提供符合该项目要求的人员名单及相应的人员资格证书，经招标人认可后与招标人分别签订各个项目的监理合同。

8.3.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.3.4 监理合同签订后10日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

8.3.4 若中标人不能按本须知第 8.3.1 条至第 8.3.3 条的规定执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.5 中标人在招标人确定拟派监理人员后或施工期间不得随意变更中标总监理工程师。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

8.3.6 自备案之日起至原合同工期期满之日止，经确认的总监理工程师不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

## 9  纪律和监督

## 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就资格预审文件、招标文件、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

- 第三章 评标办法（综合评估法）

投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。

一、本工程采用综合评估法，具体评标细则如下：

（一）开标、评标程序：

资格审查-技术标开标、评审--商务标系数抽取--商务标开标、评审→确定中标候选人。

（二）资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标、商务标的评审。

- 资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人须提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 有效的法定代表人身份证明书（格式见第五章） |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 有效的授权委托书 | 有效的授权委托书 （格式见第五章） |
| 3 | 具有独立订立合同的能力 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照 |
| 4 | 企业资质类别等级 | 住建部核发工程监理综合资质或电力工程监理乙级及以上资质资质 | 有效的企业资质证书 |
| 5 | 拟派项目总监理工程师资格 | 拟派总监理工程师必须满足下列条件： 1）国家注册监理工程师，注册专业为 电力工程 ； 2）拟派总监不得为企业法定代表人或董事长或总经理。 备注：（1）拟派总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，具体指以下两点 a.未同时在两个及以上单位交纳社会保险； b.未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； （2）拟派总监理工程师须为投标企业的正式员工，提供与投标企业签订的有效劳动合同书。 | 有效的居民二代身份证、国家注册监理工程师注册证书（注册单位必须为投标人）、拟派总监理工程师须与投标企业签订的有效劳动合同书。 |
| 6 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 | 投标人法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书（格式见招标文件第五章） |
| 7 | 动态监管结果 | 投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。 | 招标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑企业资质动态监管结果中本项目要求的资质，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会。 |
| 备注：上述资格审查内容任意一项经评标委员会评审不通过的，则资格审查不予通过。 |  |  |  |

（三）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件，方可进入技术标及商务标评审。

（四）技术标（暗标，远程评标）： 满分24分

1、监理方案： 24分

本工程技术标采用暗标，A4篇幅，技术标(监理方案)文档总页码数不得超过80页，否则按废标处理，技术标中不能在任何地方出现或暗示反映投标单位名称及人员姓名的标志，具体单位及人员真实姓名一律隐去，字体统一用四号宋体字，不得设置页眉、页脚、页码，可以设定目录，分栏数为一，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影 、水印等标记，不得出现修改和行间插字、彩色显示内容或其他标记，可以引用图表、图框、图片（引用的图表、图框、图片不作字体要求），但不得出现或暗示反映单位名称及人员姓名的任何标识。如评标时发现投标人未按上述要求进行编制的，按废标处理。

评标委员会从以下几方面对各投标人的监理方案进行独立评审，监理方案中缺少相应内容的评审要点不得分，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。各投标人监理方案的最终得分为技术评委评分的算术平均值，按四舍五入法保留两位小数。得分保留两位小数。

（1）质量控制方案。具体内容包括：监理质量控制的依据和原则、质量控制目标、质量控制程序、 质量控制内容和要点、质量控制方法和手段、 质量控制保证措施；（2.8--4分）

(2）进度控制方案。具体内容包括：监理进度控制的依据和原则、进度控制目标、进度控制程序、进度控制内容和要点、进度控制方法和措施；（2.8--4分）

(3）投资控制方案。具体内容包括：监理投资控制的依据和原则、投资控制目标、投资控制程序、投资控制内容和要点、投资控制方法和措施；（2.8--4分）

(4）文明施工、安全控制方案。具体内容包括：监理文明施工、安全控制的依据和原则；文明施工、安全控制目标；文明施工、安全控制程序；文明施工、安全控制内容和要点；文明施工、安全控制方法和措施；（2.8--4分）

(5）合同及信息管理方案。具体内容包括：合同管理的依据和原则、内容和要点、重点和难点、方法和措施、合同纠纷的解决方案；信息管理的依据和原则、流程、内容和要点、方法和措施、资料的归档和管理等；（2.8--4分）

(6）其它内容。如技术建议、组织协调方案、工作制度、针对本工程的重点、难点的处理措施及合理化建议等。（2.8--4分）

（五）商务标

1、投标报价 ：满分76分

1.1确定有效报价：监理收费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）执行，施工监理收费浮动幅度值在-20%（含）～-35%（含）的为有效浮动幅度值，保留小数点后四位。否则为无效浮动幅度值，作废标处理。
    1.2确定评标基准浮动幅度值：以有效投标文件的浮动幅度值算术平均值A（①若有效投标文件＜7家时，所有有效投标文件的浮动幅度值算术平均值为A；②7家≤若有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高浮动幅度值和一个最低浮动幅度值后取算术平均值为A；③若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高浮动幅度值和二个最低浮动幅度值后取算术平均值为A），最高投标浮动幅度值为B（本项目B值为-20%），评标基准幅度值=A×Q1+B×Q2，Q2=1-Q1，Q1的取值范围为10%，15%，20%，25%，30%；Q1值在开标前由招标人代表随机抽取确定。
   1.3计算投标报价得分
    ①投标人的投标浮动幅度值与评标基准浮动幅度值相等的得76分；

②投标人的投标浮动幅度值与评标基准浮动幅度值相比，每增加1%扣0.15分，每减少1%扣0.1分（不足1%时采用插入法，评标基准浮动幅度值及得分计算结果均保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

例：评标基准价为-30%，投标人A报价为-25%，则-25%与-30%相比增加了5%，投标人A得分为76-0.75=76.25。

评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变(评标过程中的计算错误可作调整)。

各投标人总得分=技术标得分+商务报价得分。

二、确定中标候选人

（一）评分采用百分制，总分为各分项得分之和（投标人综合得分=技术标得分+商务标得分）,总综合得分采用四舍五入法保留两位小数，由评标委员会按照综合得分由高到低的顺序依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人。如遇综合得分相同时，以技术标得分高的单位排名在前，如技术标得分也相同的，则由招标人代表在监督人员监督下现场直接抽签的方式确定排名顺序。

（二）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。若第一中标候选人在中标公示期间受到质疑投诉，且质疑投诉成立被取消中标资格的，招标人将依法重新组织招标。

（三）注意事项

1、各投标人提供的投标文件必须是真实、有效。若在评标过程中发现提供虚假材料的，则作废标处理；若定标后、签订委托监理合同前，被他人举报并经查实弄虚作假的，则取消其中标资格，并没收投标保证金；若签订委托监理合同后，被他人举报并经查实弄虚作假的，招标人有权解除合同，并没收履约保证金，由此造成的一切责任与后果，均由该投标人承担。

2、评标办法的解释权归评委委员会。

第四章 合同条款及格式

工程

监理合同

委 托 人（甲方）：南通市阳光项目建设有限公司

监 理 人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章的规定，结合本工程具体情况，为确保工程安全、保质、按进度投产。经过双方协商一致，签订本合同条款，双方自愿共同遵守。

- 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程规模：                 等，具体以施工图、发包人审查意见及发包人认可签证的工程变更为准。

1.4工程概算投资额或建筑安装工程费                （大写）。

1.5甲方联系人：              。

- 监理及相关服务范围

- 施工准备阶段、施工阶段（含配套施工）、竣工验收和保修阶段（含缺陷责任期）全过程监理（包括但不限于临时电以及正式电电力工程）。协助业主办理图纸审查，质监、安监、施工许可证等各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。在本项目监理合同期限内，本项目监理单位技术总工须服从安排，对本投标项目和其他项目进行图纸内审。

- 适用法律

本合同适用法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

- 监理期限

计划监理期限：以实际开竣工时间为准。

- 监理酬金和支付

- 5.1签约酬金

- 本合同工程监理费(含税价)     元,（大写：人民币  元）税率6%。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。合同价款付清，合同自行终止。

- 5.2 支付

- 正常工作酬金的支付：

- （1）电力工程竣工并经验收合格后，支付至监理费合同价的75%；

- （2）电力工程竣工结算审计结束后支付至审计价的90%；

- （3）余款待保修期满无任何质量问题后10天内一次性付清（无息）。

- （4）委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件。本工程结算监理酬金＝施工监理服务收费基价×(1+中标浮动幅度值）-违约金，相关的专业系数、复杂程度系数、高程调整系数、保修因素已在投标浮动幅度值中考虑，结算监理酬金中已包含保修阶段的服务酬金（占酬金总额的10%）。

- 施工监理服务费基价是以经核定的本项目工程结算价中的所有建筑安装工程费的合价为计费额，按《施工监理服务费收费基价表》的标准，采用直线内插法确定的收费基价。

- 最终监理费以委托人指定的审价机构审计结果为准。监理服务费不因施工工期的延长而调整。

- 本工程以委托人指定的审价机构的审计结果作为工程款支付依据，收费基价的计费额按委托人指定的审价机构的审计总额计取。如南通市政府财政或审计部门在检查或审计过程中发现审价机构的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计部门的审计结果作为最终结算价，招标人已支付的监理费超过结算价相应比例的部分，监理人无条件同意招标人在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的工程款中不足以完整覆盖前述退款及利息的或监理人已经付清工程款的，监理人应在招标人发出退款通知的10日内向招标人支付退款及利息。

- 每次付款前需按照增值税相关规定,由监理人填写资金拨付申请报表交委托人汇总并上报,待批准后付款，同时提供项目属地税务部门开具的发票。

- 注：对监理单位人员到岗率情况的统计以委托人现场考评及抽查的为准。

- （5）工期延长的，委托人不支付附加工作报酬。

- （6）履约保证金支付或办理账户信息如下：

- 单位名称：南通市阳光项目建设有限公司

- 开户银行：建设银行南通分行

- 银行账号：32050164863600001888

- （7）南通市阳光项目建设有限公司是本项目的代建单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签该项目代建合同基础上签订的监理合同。乙方需将发票开具给各项目业主方。本项目的履约保证金需开具给南通市阳光项目建设有限公司并由南通市阳光项目建设有限公司保存。

- （8）监理人申请付款时需向建设单位开具增值税发票，否则不予付款。

- 各方的义务

- 6.1 甲方义务

6.1.1 甲方承担法律法规强制性规定和合同文件约定的义务。

6.1.2 甲方根据工程进展情况向乙方提供其进行监理所需的施工合同、设计报告及图纸等有关资料。

6.1.3 按合同约定向乙方支付监理酬金。

6.1.4 法律法规规定和合同文件规定的其他义务。

- 6.2乙方的义务

6.2.1 乙方应按合同约定提供工程监理服务。乙方在根据本合同履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎勤勉地工作，并应对工程量计量和费用调整的真实性、合法性、准确性和完整性负责。

6.2.2 当服务包括行使权力或履行授权的职责，或当甲方与乙方签订的任何合同条款需要时，乙方应：

（1）根据甲方和乙方签订的合同进行工作。

（2）如果甲方授权，可变更任何被监理人的义务。但对于可能对费用、工程质量或进度产生影响的任何变更，须经甲方事先批准。

（3）乙方的任何成员不得与被监理人有任何直接的经济合作关系或其他利害关系。

（4）乙方应通过提供的服务使甲方减少或免除因任何被监理人索赔而造成的损失。

（5）乙方应对乙方人员进行教育培训（包括职业道德、安全教育），发给上岗证，制订职业道德守则，如发现问题应严肃查处。

6.2.3 提供职员、设备、设施

（1）监理项目部：乙方应在施工所在地建立监理项目部。监理项目部在完成合同约定的监理工作后可撤离施工所在地。监理项目部的组织形式和规模，应根据合同约定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。

（2）乙方人员：乙方应根据本合同委派符合资质条件的乙方人员。乙方派往工程现场的乙方人员应能胜任其工作，并得到甲方的认可；对不胜任业务工作或违反纪律的乙方人员，乙方应及时进行更换。监理项目部的乙方人员应专业配套、数量满足工程监理工作的需要。

（3）人员的委派及调整：本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位乙方人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。乙方应于合同生效后将监理项目部的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命等文件资料报甲方审批。当乙方主要人员需要调整时，乙方应提前向甲方书面报告，征得甲方同意后并书面通知承包商。

甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的乙方人员。

（4）监理项目部的要求：监理项目部应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按合同约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。

6.2.4 乙方应制订监理规划

（1）监理规划的编制应针对工程的实际情况，明确监理项目部的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

（2）监理规划应在合同生效及收到有关设计文件、甲方编制的建设管理纲要后开始编制，完成后须经乙方的技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送甲方审批。

6.2.5 施工过程的监理

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并上报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。

（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议。

（3）参加由甲方主持的会议；并根据工程需要主持或参加专题会议。

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况。

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整。

（8）检查施工承包人的试验室。

（9）审核施工分包人资质条件。

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果。

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准。

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方。

（15）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令。

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程。

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

（21）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

6.2.6 签发暂停令

（1）在发生下列情况之一时，总监理工程师应签发工程暂停令：

- A.甲方要求暂停施工；

- B.为了保证工程质量而需要进行停工处理；

- C.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；

- D.发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

- E.施工承包人未经许可擅自施工，或拒绝监理项目部管理；

- F.法律法规规定和施工合同约定的其他情形。

（2）对于因施工承包人原因签发工程暂停令的，乙方应要求施工承包人进行整改，消除停工原因。整改完毕经乙方员复查，符合规定要求的，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向甲方报告。如出现紧急情况，危及人身、财产安全，来不及当时报告的，则在24小时内出具书面报告。总监理工程师应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围，按照施工合同和本合同的约定签发工程暂停令。

（3）由于非施工承包人且非第（1）条第（B）、（C）、（D）、（E）项所述原因签发工程暂停令的，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与施工承包人进行协商。

（4）由于甲方原因，或其他非施工承包人原因导致工程暂停时，监理项目部应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失，具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令施工承包人继续施工。

（5）总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，应会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。

6.2.7 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，甲方应当延长监理服务期限。

（1）合同变更。

（2）因甲方原因导致的监理工作暂停。

（3）未按合同约定及时支付监理报酬。

（4）未及时履行合同约定的相关义务。

（5）由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误。

（6）造成监理服务期限延误的其他原因。

6.2.8 监理资料管理

（1）施工阶段的监理资料应包括（但不限于）以下内容：施工合同及监理合同、劳务分包商资格报审表、设计交底与图纸会检会议纪要、施工组织设计（方案）报审表、工程开工/复工报审表及工程暂停令、工程进度计划、工程材料构配件设备的质量证明文件、检查试验资料、工程变更资料、隐蔽工程验收资料、监理通知单、监理工作联系单、报验申请表、监理初检报告、会议纪要、来往函件、监理日志、监理月报、验收资料、工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告、监理工作总结，以及乙方应向甲方提交的其他资料。

（2）监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序，监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档，并形成电子档案移交工程建设管理单位，监理档案的编制及保存应按有关规定执行。

（3）对施工承包人提交的竣工档案、设计单位提供的竣工资料进行审查、签字和盖章。

6.2.9乙方应遵循《建设工程监理规范》与《电力工程建设监理规范》的规定。

6.2.10 乙方需要按照国家电网有限公司或者有关配电网工程资格管理相关规定，配合完成相关信息系统信息录入，支持材料提报等配合工作，确保信息准确、真实。

6.2.11 法律法规规定的和合同文件约定的其他义务。

- 合同变更和解除

7.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同。如确需变更或解除本合同，应经甲方、乙方双方另行协商，并达成书面协议。

7.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

7.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

- 违约责任

8.1甲方的违约责任

8.1.2甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

8.1.3甲方向乙方的索赔不成立时，应赔偿乙方由此引起的费用。

8.1.4甲方未能按期支付酬金超过28天，应按合同约定支付逾期付款利息。

8.1.5甲方逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

8.2乙方的违约责任

8.2.1因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。赔偿金额的确定方法在合同中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

8.2.2乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿甲方由此发生的费用。

8.2.3乙方赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

- 不可抗力

9.1 本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

9.2 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响和损失，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。乙方不得因不可抗力造成的监理服务增加或延长而要求调整监理酬金。

- 争议解决

10.1 因本合同及与本合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第 2 种方式处理：

（1）仲裁：提交    /      仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向工程所在地人民法院提起诉讼。

10.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

- 生效

本合同在以下条件全部满足之日起生效：

（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章；

（2）          /         。

- 份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁份,乙方执叁份,具有同等法律效力。

签 署 页

| 发包人：南通市阳光项目建设有限公司 （盖章） | 承包人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座16楼 | 地址： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话：0513-59001819 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行：建行南通分行营业部 | 开户银行： |
| 账号：32050164863600001888 | 账号： |
| 统一社会信用代码： 91320600MA1Y4UT16Y |  |

- 第五章 投标文件格式

## 1. 投标文件封面、目录

### 1.1 投标文件封面

（项目名称及标段）监理招标

投标文件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

### 1.2 投标文件目录

目   录

## 2. 投标函

投标函

（招标人名称）：

（一）根据已收到的                                工程监理的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，愿意按招标文件规定的内容承担该工程的建设监理任务，严格执行投标人所承担的责任和义务。

（二）我方决定监理收费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）的标准，确定浮动幅度值为负百分之        （—    %）（最多保留小数点后二位）。

（三）如果我方中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订工程监理合同，成立监理项目部，选派总监理工程师            （姓名）及专业监理人员          、            、          、        进驻施工现场实施监理合同。我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理方案、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（四）贵单位的招标文件及其附件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

日期：      年      月      日

## 3. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 4. 授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

5.投标人基本情况表（含附件）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 国家注册监理工程师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 省监理工程师 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 已培训的监理员人数 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.监理机构及人员配备

### 6.1拟选派项目监理机构人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 从事监理工作年限 | 执业或职业资格证书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：该表需完全响应招标文件中1.4.4条款要求的拟派监理机构人员的配备）

### 6.2  拟选派项目监理机构人员简历表（含附件）

| 姓名 |  | 性别 |  | 职称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 年龄 |  | 学历及专业 |  |  |  |
| 监理注册证号 |  |  | 从事工程施工监理年限 |  |  |  |  |
| 专业 |  |  | 在本项目中拟任职务 |  |  |  |  |
| 已完成监理项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设 规模 | 开、竣工时间 |  | 合同质量标准 | 质量评定 等级 | 担任 职务 |

## 7. 拟投入现场的设备、检测仪器

拟投入现场的设备、检测仪器一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：拟投入现场的设备、检测仪器须与投标文件一致，未经委托人同意不得随意更换。如用于现场的设备、检测仪器不满足投标文件要求，经委托人抽查每发现一次支付500元违约金。

8、诚信承诺书

：

我方参加你方的                       （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

2、如我方中标，                （工程名称）的单项工程委派项目总监及专业监理人员数量及资格符合省住房城乡建设厅关于印发《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》公告（（2017）第35号）及相关文件规定，所有监理人员均须在投标单位注册，身体健康。招标人可能根据工程具体特点，要求适时配备相应监理人员，当人员不能满足工程进展要求时，招标人有权要求增加相应专业监理员或更换有关监理人员。

3、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的承包人的不当行为（以江苏省住房和城乡建设厅所发公告为准）。

4、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

5、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

6、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

7、我方保证：如中标，确保在公示结束后签订合同，并在规定的合同工期内完成监理任务。如在规定的合同工期内未完成监理任务，即可认为我方监理不力。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。

投  标 人 (盖单位公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 9. 其他材料