江苏立宝托育有限公司园所装修设计项目

招 标 文 件

招 标 人：江苏立宝托育有限公司

日    期：2023年7月21日

# 招标公告

江苏立宝托育有限公司园所装修设计项目招标公告

一、本招标项目招标人为江苏立宝托育有限公司 。建设资金来自自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目江苏立宝托育有限公司园所装修设计项目进行公开招标，择优选定单位。

二、工程概况

1、工程地点：全国。

2、工程规模：多个园所项目累计总建筑面积约10000平方米，分多次完成具体项目的装修设计。

3、设计周期：合同签订后50日内提交园所装修设计标准手册，另外各具体项目接到招标人通知设计后3日内完成具体项目的初步设计（平面布局等），具体项目的初步设计经招标人审图会确认后15日内完成具体项目的施工图设计。

4、质量要求：

①所有工程设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求。

②符合设计任务书规范要求。

三、设计范围及标段划分

- 1、江苏立宝托育有限公司园所装修设计项目服务的设计，本次设计【含建筑改造、水电（含弱电）、暖通空调、消防、室内装饰装修（含室内二次装修）、智能化等】，包括园所装修设计标准手册一套、具体项目的初步设计、具体项目的施工图设计以及施工过程中的后续服务等全部工作（包括但不限于设计技术交底、解决现场施工中的设计技术问题、修改设计及参加试测和工程竣工验收等相关工作），效果图不少于四张。具体要求详见设计任务书。

- 标段划分：不分标段。

四、服务内容（包含但不限于以下内容）

1、完成园所装修设计标准手册、具体项目的初步设计、具体项目的施工图设计及后续服务等。

2、最终设计图纸须根据招标人要求进行深化，直至满足招标人要求。

3、协助招标人完成监理、施工等与工程有关的招标工作。编制主要材料的技术要求，特殊施工工艺的技术规程与控制点，以及在工程建设中，施工、监理单位需配备的检测仪器、仪表、相关标准、规范、强制性条文等。此外，协助招标人办理相关行政报批手续。

4、中标人需进行必要的现场察看及测量工作、制作效果图及多媒体汇报材料，主动与各相关部门沟通，做好对接工作，全力配合招标人进行施工图阶段设计成果的会审，直至审查通过。全力配合招标人参与施工图设计至施工阶段项目阶段性关键会议，并提供技术指导。

5、中标人须提交相关设计文件并加盖出图章，且通过有关部门审查，并通过消防验收。（若消防验收不通过，重新制作符合消防要求的图纸及改造费用由中标方承担）

6、中标人在设计阶段前应在现场详细调查工程设计范围内的现有建筑状况。

7、中标人应按招标文件、合同等规定，以及在投标文件中所作出的各项服务承诺，实施全过程的现场服务，工程实施过程中按招标人要求进行增补设计及设计变更等。

8、中标人按照约定对整个工程设计成果等负责。

9、设计文件需确保招标人在控制价内完成建设工程。

10、设计任务书中规定的其他内容。

中标人必须承担不在约定服务范围内的其它咨询及勘察（如有）的配合及图纸会签等技术服务工作。

五、申请人应当具备的主要资格条件

1、申请人资质类别和等级：必须持有营业执照并取得法人资格；且具备：【工程设计综合甲级资质】或【建筑装饰工程甲级设计资质】或【建筑行业（建筑工程）甲级设计资质】

2、拟派设计项目负责人资质等级：须同时具备注册一级建筑师资格（须在注册有效期内且注册单位为所投标单位）和高级工程师及以上职称。

六、资格审查的必要合格条件

1、具有独立订立合同及履行合同的能力；

2、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3、企业的资质类别、等级和拟派设计项目负责人应具备的资格条件满足招标公告要求；

4、投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

5、拟派设计设计项目负责人为企业正式人员（（必须提供设计项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同及由社保机构出具的2023年4月至2023年6月连续3个月投标企业为其缴纳的社保证明）。

6、投标单位不得存在下列任何情形之一：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

7、本设计项目不接受联合体投标。

具体要求详见第三章评标办法中《资格审查必要合格条件标准》。

七、招标文件的获取

本项目投标人的资格审查采用资格后审的方式，凡对本项目有意愿的，请于 2023 年 7 月 28 日 14时 00分（投标截止时间）前登录南通市保障房建设投资集团有限公司或江苏立宝托育有限公司网站，直接下载招标文件。

八、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）为2023年 7 月 28 日 14 时 00分。

2、逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

九、发布公告的媒介

本次招标公告发布在南通市保障房建设投资集团有限公司及江苏立宝托育有限公司网站。

十、评标办法：综合评估法，详见招标文件第三章评标办法。

十一、特别提醒

1、未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。

2、招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

十二、联系方式

| 招标人： | 江苏立宝托育有限公司 | 联系人： | 王静静 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 江苏省南通市崇川区 钟秀中路33号立宝托育 | 电 话： | 15896270536 |
| 电子邮箱： | wangjingjing@libaoty.com |  |  |

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标单位名称：江苏立宝托育有限公司 联系地址：江苏省南通市崇川区钟秀中路33号立宝托育 联系人： 王静静 联系电话： 15896270536 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 江苏立宝托育有限公司园所装修设计项目 |
| 1.1.3 | 标段划分 | 详见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 全国 |
| 1.2 | 建设资金 | 详见招标公告 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 设计周期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其它材料 | 答疑澄清文件等。 |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2023年7月25日17：30前以不署名的形式提交招标联系人邮箱。 |
| 2.3 | 招标控制价 | 设计服务费（招标控制价）：本项目设计费为固定综合单价报价，设计费报价不得高于80元/m2，否则视为无效投标报价。 报价中必须明确合理的园所装修设计标准手册占设计费的比例（园所装修设计标准手册设计费不超过投标总价的30%）。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 45日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 各投标人应当按照规定的时间和方式，及时、足额汇入投标保证金，以保证金到达指定账户的时刻作为有效保证金时限的依据，各投标人应当充分预判因各种因素导致保证金到账的滞后情况，提前做好相关准备。 投标人必须按投标人须知确定的投标保证金金额在本项目开标前汇入指定账户，投标保证金有效期与投标有效期一致。 1）投标保证金的缴纳形式：转账。 2）投标保证金的金额：人民币1万元。 3）接受投标保证金的指定账户信息： 账户名称：江苏立宝托育有限公司 开户行：中国邮政储蓄银行南通市分行 银行账号：932003010075256668 4）投标保证金的缴纳截止时间：2023年7月27日17：30前（逾期转账的拒收投标文件） 5）保证金打款成功之后，投标人须将银行回执单保存好，以备开标时查验。 6）如果开标现场投标人对本单位保证金缴纳有疑义，投标人可以向评标委员提交书面申请核实保证金缴纳情况。 7）各投标人应充分考虑投标保证金从提交到入账的时间风险，在投标保证金缴纳截止日之前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳，以保证投标保证金在招标文件指定的投标保证金的缴纳截止时间前汇入指定账户。 |
| 3.5 | 备选投标方案 | 不采用 □采用，具体规定： / |
| 3.6 | 投标文件的份数 | 纸质投标文件一正肆副。资格审查、技术标、企业资信、商务标分开密封，请结合评标办法编制。 |
| 4.1.3 | 投标截止时间 | 2023年7月 28 日14时00分 |
| 4.1.7 | 递交投标文件地点 | 南通市崇川区钟秀钟路33号立宝托育1楼 |
| 5.1.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.1.2 | 参加开标会的 投标人代表 | 法定代表人或授权委托人 |
| 6.1 | 评标委员会构成 | 评标委员会构成：由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或5人以上的单数。 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否；由评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 10、需要补充的其他内容，具体如下： 10.1 本招标文件中的合同章节为招标文件的重要组成部分（含通用条款和专用条款），请投标人务必认真阅读，合同中由发包人委托中标人办理的事务及其费用，以及投标人在中标后应办理或需配合发包人办理的事项及其费用，请在投标报价时予以综合考虑，中标后不再因此而另行签证或追加费用。 10.2 对于未中标但技术标合格的设计单位无经济补偿。 |  |  |

## 投标须知

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标须知前附表。

1.1.4 本标段项目地点：见投标须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标须知前附表。

1.3 招标范围、设计周期及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标须知前附表。

1.3.2 本标段的设计周期：见投标须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备的资格要求，见招标公告。

1.4.2本设计项目不接受联合体投标

### 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本项目评委费由中标人按实际支付。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1投标须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标预备会后，招标人在投标须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过“南通市保障房建设投资集团有限公司”发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 2  招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）设计任务书；

（6）投标文件格式；

（7）投标须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以不署名的形式提交招标代理。

2.2.2投标人应及时通过“南通市保障房建设投资集团有限公司”或“江苏立宝托育有限公司”网站随时查阅有关该项目招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

2.2.3 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在资格预审文件或者招标文件规定的时间内提出。

2.2.4 异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

### 2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1 招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市保障房建设投资集团有限公司”网站向所有投标人公示。如果修改和补充的内容影响到投标文件的编制，且修改和补充发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标人可能会以发布答疑文件的方式修改招标文件，答疑文件将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式经招标办备案后以电子文档形式在网上发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

### 2.4 最高投标限价

本项目最高投标限价金额见“投标须知前附表”。

## 3  投标文件

### 3.1 投标文件的组成

### 3.1.1资格审查材料

（1）法定代表人证明书或法人授权委托书；

（2）有效的企业营业执照；

（3）有效的企业资质证书；

（4）拟派设计项目负责人有效的注册执业资格证书、职称证书等；

（5）拟派设计项目负责人为投标企业正式人员（必须提供设计项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同及由社保机构出具的2023年4月至2023年6月连续3个月投标企业为其缴纳的社保证明）；

（6）诚信承诺书（格式详见招标文件第六章）；

（7）服务承诺书（格式详见招标文件第六章）；

（8）投标人认为有必要的其它材料。

3.1.2技术标（暗标）

投标人根据招标人提供的设计任务书及评标方法内的技术标评分细则相关要求编写技术标。

本项目技术标为暗标，技术标文件中不得出现投标单位名称、人员姓名、页眉页脚、企业签章、 页码、水印、业绩或其他任何可以识别投标单位的标记。技术标投标文件字体除图表、图片外所有文字采用“宋体” , 字体大小为小四号“常规”字。 投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按无效标处理。

3.1.3企业资信

（1）拟派项目组成员相关证明材料；

（2）业绩证明材料。

投标人根据上述要求及评标方法内的评分细则相关要求编写，材料提供不全不得分。

3.1.4商务标

（1）投标函；

（2）投标函附录。

### 3.2投标报价

3.2.1除非招标文件及合同条款中另有规定，投标价格是指招标文件及第四章合同条款中明确的全部设计工作内容的报酬，包括装修设计标准手册费用、方案设计费用、初步设计费用、施工图设计、现场服务咨询费（含施工期间的设计变更费）、交通、食宿费用、施工过程的现场配合等为完成本项目工作及各阶段服务所需的一切费用，招标人不再另行支付。

3.2.2投标报价要求：

本项目设计费为固定综合单价报价，招标控制价为80元/㎡，高于招标控制价的按无效标处理。

报价中必须明确合理的装修设计标准手册占设计费的比例（装修设计标准手册设计费不超过投标总价的30%）。

本项目限额设计，不得超过工程建设投资额。

3.2.3中标人必须根据招标人的要求对方案设计、初步设计进行修改，直至招标人满意为止，设计费固定综合单价不作调整，并对所承担项目设计的完整性负责。中标人不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

3.2.4招标人有权根据实际需要增减或变更部分设计范围。

3.2.5专业系数、复杂系数、附加调整系数等均在投标固定综合单价中考虑。

3.2.6投标人须根据投标函，填写各分项综合单价、合价、投标总价。若出现合价、总价计算错误，评标委员会将根据单价计算合价、总价。

3.2.7投标人应充分了解本项目建设场地的位置、周边环境、道路限制以及影响投标报价的其他要素。请投标人仔细阅读本招标文件，包括合同、设计任务书等章节，结合市场情况认真测算、综合考虑、审慎报价。

3.2.8投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。

3.2.9投标报价的其他要求见投标须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人必须在投标保证金的缴纳截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。

3.4.2如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.4.3开标结束后，转账缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。

3.4.3.1未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

3.4.3.2中标单位的投标保证金在设计合同签订后5日内予以退还。

3.4.4 如投标人采用转账形式缴纳的投标保证金，应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，在投标截止日之前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳。

3.4.5 投标人在投标有效期内撤回投标文件或被认定存在违法违规行为时，投标人的投标保证金不予退还或由被保险人发起理赔申请。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金或由被保险人发起理赔申请：

3.4.5.1 放弃中标项目的；

3.4.5.2 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

3.4.5.3 经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

3.4.6 投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

### 3.5备选投标方案

除投标须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

## 4  投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1本项目投标文件包括资格审查资料、技术标、企业资信、商务标。

4.1.2投标文件应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章。投标人应准备伍份完整的投标文件，其中正本壹份，副本肆份，并标明“正本”或“副本”字样。投标文件分为资格审查资料、技术标、企业资信、商务标四部分组成。资格审查资料、技术标、企业资信、商务标必须分别密封，并在封袋上标明“资格审查资料”、“技术标”、“企业资信”、“商务标”，同时还要写明项目名称及投标人名称。资格审查资料、技术标、企业资信、商务标都必须在封袋以显著标志密封，在封袋加盖投标人和法定代表人印章。

4.1.3 投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

4.1.7投标人递交投标文件的地点：见投标须知前附表。

4.1.8逾期递交投标文件的，招标人不予受理。

4.1.9通过“电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。

4.3 不予接收的投标文件

4.3.1 未按本章第4.1款规定递交的投标文件，招标人不予接收。

4.3.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

## 5  开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标须知前附表规定的时间和地点公开开标。

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标须知前附表。

### 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）请招标人检验投标人代表资格，同时拆封投标文件；

（2）宣读投标文件主要内容，投标人对开标记录签字确认；

（3）主持人征求各投标人对本项目的开标过程有无异议，若有异议，请书面提出，若无异议，本次开标会议结束。

5.2.2开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

### 5.3特殊情况处理

5.3.1因投标人原因造成投标文件未在规定的时间内递交的，该投标将被拒绝。

5.3.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

## 6  评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

6.4.1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

6.4.2 投标文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人印章（或签字）的；

6.4.3 如投标文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

6.4.4 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.4.5 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

6.4.6 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

6.4.7 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（不适用于本项目）；

6.4.8 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的（不适用于本项目）；

6.4.9 联合体成员与资格预审确定的结果不一致的（不适用于本项目）；

6.4.10 投标人的投标报价超出招标文件规定范围的或高于招标控制价的；

6.4.11 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备

选投标的除外；

6.4.12 未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.4.13 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

6.4.14 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

6.4.15 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

6.4.16 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

6.4.17 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6.4.18 投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的（不适用于本项目）；

6.4.19 不符合招标文件有关暗标的要求；

6.4.20 资格审查文件以及技术标中出现投标报价的；

6.4.21 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.4.22 投标单位未按招标文件要求填写相关承诺书的；

## 7 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告后在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

## 8  合同授予

### 8.1 定标方式

除投标须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐3名中标候选人。

8.2 中标人公告及中标通知

评标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和拟派项目负责人在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标人收到中标通知书30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 9  纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5异议与投诉

9.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第9.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

## 10解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按邀请函（投标邀请书）、投标须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

第三章  评标办法

（综合评估法）

一、评标程序

资格审查→技术标评审→企业资信→商务标评审→确定中标候选人

二、评标细则

1、资格审查

参加本项目投标的投标人全部进入资格审查，由本项目评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格后审审查标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加技术标的评标。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 法定代表人身份证明书 | 检查有效性 |
| 2 | 授权委托书 | 授权委托书 | 检查有效性 |
| 3 | 投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人 | 持有效的营业执照或事业单位法人证书 | 提供有效的营业执照或事业单位法人证书副本 |
| 4 | 企业资质类别等级 | 【工程设计综合甲级资质】或【建筑行业甲级设计资质】或【建筑行业（建筑工程）甲级设计资质】 | 有效的企业资质证书 |
| 5 | 拟派设计项目负责人资质等级 | 须同时具备注册一级建筑师资格（须在注册有效期内且注册单位为所投标单位）和高级工程师及以上职称。 | 有效的注册证书及职称证书 |
| 6 | 拟派设计项目负责人为投标企业正式人员 | 拟派设计项目负责人为投标企业正式人员，提供设计项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同及由社保机构出具的2023年4月至2023年6月连续3个月投标企业为其缴纳的社保证明。 | 提供设计项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同及由社保机构出具的2023年4月至2023年6月连续3个月投标企业为其缴纳的社保证明。 |
| 7 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 | 诚信承诺书 （格式见招标文件第六章） |
| 8 | 服务承诺书 | 服务承诺书 | 服务承诺书 （格式见招标文件第六章） |
|  | 备注：上述资格审查材料须清晰可辨认，材料不清楚导致无法辨认的并且任意一项经评标委员会评审不通过的，则资格审查不予通过。 |  |  |

- 技术标评审（暗标，满分70分）

技术分由评委根据以下内容进行综合评审后打分，去掉一个最高分和一个最低分后按算术平均值计算，得分采用四舍五入法，保留两位小数。

注：本项目技术标为暗标，技术标文件中不得出现投标单位名称、人员姓名、页眉页脚、企业签章、 页码、水印、业绩或其他任何可以识别投标单位的标记。技术标投标文件字体除图表、图片外所有文字采用“宋体”,字体大小为小四号“常规”字。投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按无效标处理。

| 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标 （暗标、满分 70 分） 设计方案 | 设计说明（10分） | 1.项目的功能与作用的理解深刻、到位，设计产品充分体现招标人的建设意图； 2.项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理； 3.技术指标满足任务书要求； 4.对充分考虑婴幼儿使用需求设计有表述； 5.各专业设计说明。 评分分三个等级，优秀得7-10(含10)分，良好得3-7(含7)分，一般得0-3(含3)分，未提供者不得分。 | 10分 |
|  | 园所装修设计标准手册（20分） | - 园所装修设计标准手册的说明详细性、内容完整性、合理性等各方面； - 园所装修设计标准手册的标准化性、规范性。 - 整体方案设计以功能性为基础，庄重美观为原则，以现代感为语言，以绿色环保为理念，结合建筑形式，融合当地文化；色彩、材料、质感符合招标文件设计任务书的要求。 - 评分分三个等级，优秀得15-20(含20)分，良好得8-15(含15)分，一般得0-8(含8)分，未提供者不得分。 | 20分 |
|  | 平面布局及功能配置等（20分） | 根据甲方提供的建筑原始图、功能需求及相关法规等规定，设计平面方案图及效果图： 1.功能布局合理，便于后期的使用与维护； 2.空间布局科学、动静分区、流线合理，满足消防验收要求。3.效果图充分体现托育特色； 评分分三个等级，优秀得15-20(含20)分，良好得8-15(含15)分，一般得0-8(含8)分，未提供者不得分。 | 20分 |
|  | 设计选用装饰 材料、设备的合理性和技术可行性（10分） | - 方案在装饰材料及工艺应用上突出托育的特点； - 材料满足节能环保、可靠性、耐久性、环保性要求且经济合理，满足国家标准和需求； - 方案上要分考虑婴幼儿使用的特点，满足设计任务书要求。 评分分三个等级，优秀得7-10(含10)分，良好得3-7(含7)分，一般得0-3(含3)分，未提供者不得分。 | 10分 |
|  | 设计进度、质量及保证措施（5分） | 进度保证措施、质量管理及质量保证措施明确、执行性强、详细、具体、符合招标人的项目管理模式。 评分分三个等级，优秀得3-5(含5)分，良好得1-3 (含3)分，一般得0-1(含1)分，未提供者不得分。 | 5分 |
|  | 服务的承诺及配合建设单位确保项目顺利实施的设计承诺（5分） | 投标人需提供严格履行合同以及各阶段服务的承诺及配合项目顺利实施的设计承诺，各阶段服务承诺具体到位，有明确的后续服务保障措施。 评分分三个等级，优秀得3-5(含5)分，良好得1-3 (含3)分，一般得0-1(含1)分，未提供者不得分。 | 5分 |

- 企业资信（满分15分）

| 企业资信（满分15分） | 项目组人员（10分） | - 项目负责人具有一级建筑师职称同时具备高级及以上技术职称的得4分，没有不得分； - 项目组人员中配备给排水、电气、暖通专业负责人，均需具有注册证书，每个专业有一个得2分，本项最高得分6分。 注：所有注册证书必须注册在投标单位，并提供相应证明材料，否则不予计分。 所有项目组人员均为投标企业正式成员：必须提供有效劳动合同及由社保机构出具的2023年4月至2023年6月连续3个月投标企业为其缴纳的社保证明，否则不予计分。 | 10分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 业绩（5分） | 设计项目负责人业绩：2018年7月1日以来（以设计合同签订日期为准）拟派设计项目负责人在投标企业任职期内承担过幼托相关类似的设计业绩（含幼儿园设计项目），并在该项目中担任设计项目负责人。有1个得2.5分，最多得5分。业绩证明材料需提供中标通知书（或直接发包证明）或设计合同。若中标通知书（或直接发包证明）、设计合同不能体现时间、设计项目负责人姓名、工程概况，则另需提供业主证明或建设主管部门的证明，否则不予认可。 | 5分 |

4、商务标评审（满分15分）

（1）确定有效报价：高于招标控制价的均按无效标处理。

（2）确定评标基准价：

评标基准价的确定：有效投标文件的投标报价算术平均值。

无效报价、被否决投标的投标报价均不参与评标基准价的计算。

评标结束后，除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

（3）计算投标报价得分：

A 为各投标人的有效投标报价，B 为评标基准价，C 为投标人得分（得分采用四舍五入法保留小数点后两位）。

当 A=B 时，C=15分

当 A﹥B 时，C=15-(A-B)/B*100*0.1

当 A﹤B 时，C=15-(B-A)/B*100*0.2

- 确定中标候选人

评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变(评标过程中的评委评审和计算错误可作调整)。

各投标人总得分=技术标得分+企业资信得分+商务标得分，评标委员会将根据各投标人总得分由高到低依次推荐第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人，若总得分相同时以技术标得分高者优先，若技术标得分仍相同，则由招标人通过抽签方式确定中标候选人。

- 本项目第一中标候选人原则上为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为第一中标候选人，也可以重新招标。

五、注意事项

1、各投标人提供的投标文件必须是真实、有效。若在评标过程中发现提供虚假材料的，则作废标处理；若定标后、签订合同前，被他人举报并经查实弄虚作假的，则取消其中标资格，并没收投标保证金；若签订合同后，被他人举报并经查实弄虚作假的，招标人有权解除合同，由此造成的一切责任与后果，均由该投标人承担。

2、评标办法的解释权归评标委员会。

# 第四章 合同条款及格式

发包单位：        （以下简称甲方）

设计单位:         （以下简称乙方）

甲乙双方就   立宝托育园所装修设计项目  ，经双方协商一致，在南通市崇川区签订本合同。

第一条、本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计合同条例》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2 国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3 建设工程批准文件。

第二条、项目名称、地点、规模、服务期限、设计内容及标准：

2.1 项目的名称：

2.2 项目的地点：

2.3 项目的规模：

2.4 服务期限：

2.5 合同范围（包含但不限于以下内容）：

江苏立宝托育有限公司园所装修设计项目服务的设计范围包含但不限于：

（1）建筑改造、水电（含弱电）、暖通空调、消防、室内装饰装修（含室内二次装修）、智能化等在内的园所装修设计标准手册一套；（2）具体装修项目的方案设计、初步设计、施工图设计以及施工过程中的后续服务等全部工作（包括但不限于设计技术交底、解决现场施工中的设计技术问题、修改设计及参加试测和工程竣工验收等相关工作）；（3）效果图不少于四张；（4）具体及其它内容详见设计任务书、甲方要求为准。

2.6 项目的服务阶段及内容（包含但不限于以下内容）：

（1）园所装修设计标准手册阶段：根据甲方实际需要修改和完善装修设计标准手册。

（2）具体装修项目方案设计阶段：编制进度计划，调查、走访、摸底等基础性调查工作，根据实际需要对设计人自行获取的地形图进行修测，对设计人自行获取的现状管线图进行现场核实，对投标时的设计方案进行深化，制作效果图、三维动画（如需）、多媒体等汇报材料，多轮方案的汇报和修改，规划设计方案的公示服务；

（3）初步设计阶段：根据批准的方案进行初步设计，协助办理初步设计的报批工作，参加初步设计文件评审；

（4）施工图设计阶段：提供满足施工图设计深度的方案初步设计文本和技术文件，参加施工图设计专题会议并按会议要求完成相关配合服务工作；提供建筑材料选型、选样技术参数要求，并对主要材料提供材料封样样品；审核施工图设计成果，对施工图有关规划建筑方案的深化设计内容提出书面审核意见；

（5）施工配合阶段：包括设计技术交底，参加施工图会审，设计代表的驻场服务，解决施工中设计技术问题，现场技术指导，必要的补勘、设计变更或补充，参加工地例会、专题评审会，参加各阶段的验收，参加工程预验收和竣工验收并签署验收意见；

（6）其它服务：招标人按照基本建设程序办理相关证照所需的配合服务，施工、监理、设备等招标采购时的配合服务，招标人所需的涉及本项目的其它服务。

（7）设计任务书中规定的其他内容。

乙方应承担本合同未约定但与本合同履行相关的咨询及勘察（如有）的配合及图纸会签等其他全部技术服务工作。

2.7 设计要求：

（1）乙方按照约定对整个工程项目设计成果负责。

（2）工程设计成果要求：

A、设计标准按现行有关专业规范、强制性条文、规定、导则及甲方提供的规划研究范围红线、设计任务书要求和有关设计批复的文件精神执行。

B、设计深度和质量达到国家《建设工程设计文件编制深度的规定》相应阶段的设计要求和控制性详细规划等要求，且须通过相关部门审查，并须按审查提出的意见进行必要的调整补充。

2.8工程项目的设计标准：

按现行有关专业规范，强制性条文及有关设计批复的文件精神执行。

2.9工程设计质量要求：

①所有工程设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求。

②确保所有设计文件通过审查。

③负责各设计图纸送审、对接及配合并按要求进行修改到位，直至合格。

④符合设计任务书规范要求。

- 第三条、甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 提交资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 第四条、乙方向甲方交付的设计文件及时间要求

| 序号 | 交付设计文件名称 | 阶段 | 份数 | 交付时间 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园所装修设计标准手册 |  | 1 | 合同签订后50个日历天内 | / |
| 2 | 初步设计 |  | 4 | 接到甲方需求后3个日历天内 | 通过有关部门批准 |
| 4 | 施工图 |  | 4 | 初步设计确定后 15日历天内 | 完成施工图设计 并提交审查或专家论证 |
| 5 | 正式施工图蓝图 |  | 4 | 审查通过后 2个日历天 | 合格并满足深度要求 |
| 6 | 施工图电子文件 |  | 2 | 同正式施工图蓝图同步提交 | 合格并满足深度要求 |
| 7 | 其他设计文件 |  |  | 按甲方要求 | / |

第五条、设计费用及支付方法

- 5.1本合同设计费=园所装修设计标准手册设计费+具体装修项目设计费，本合同设计费总价暂定为【   】元（大写：      ），具体如下：

- 园所装修设计标准手册设计费定为【  】元（大写：     ），

- 具体装修项目设计费采用固定综合单价形式，综合单价为      元/㎡，总建筑面积暂按10000㎡计算，具体装修项目设计费总额暂定为【     】元（大写：       ）。

具体装修项目设计费包括了后续的现场服务费等在内的全部服务费用。最终结算以所有项目的实际总建筑面积为准。

（3）本合同设计费总价已包括招标文件及本合同中委托内容的所有费用。乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）已包括在约定设计费价格中。

5.2本合同设计费支付具体安排如下：

5.2.1园所装修设计标准手册设计费的支付

- 合同签订后10个工作日，甲方向乙方支付本合同约定的园所装修设计标准手册设计费金额的30%；

- 乙方完成本合同约定园所装修设计标准手册设计的初稿，并经甲方书面确认通过后，甲方向乙方支付本合同约定的园所装修设计标准手册设计费金额的40%；

- 乙方完成本合同约定园所装修设计标准手册设计的终稿，并经甲方书面确认通过后，甲方向乙方支付本合同约定的园所装修设计标准手册设计费金额的30%。

5.2.2具体装修项目设计费的支付

本合同系甲乙双方就甲方委托乙方进行园所装修设计标准手册设计及具体装修项目提供设计服务的框架及一揽子协议，本合同约定的甲乙双方的权利义务、付款条件等甲方委托乙方的单个园所装修项目均具有完全的约束力。

甲方单个园所装修项目开始前，甲乙双方应书面确认单个园所项目的坐落、总建筑面积等事项，作为结算单个园所项目设计费的依据。单个园所项目设计费的付款条件及节点如下：

（1）乙方完成本合同约定的单个具体装修项目的初步设计，并经甲方书面确认通过后，甲方向乙方支付单个具体装修项目暂定设计费的70%；

（2）乙方将单个具体装修项目的全部设计文件交付甲方，并经甲方书面确认通过后，甲方向乙方支付单个具体装修项目暂定设计费金额的20%；

（3）单个具体装修项目工程全部竣工并经甲方验收合格后，甲乙双方就单个具体装修项目应付设计费进行最终结算后，甲方向乙方一次性付清应付设计费余额。

5.3每次申请款项时，乙方均需按照增值税相关规定提供增值税发票，甲方收到乙方发票后10个工作日内向乙方指定的账户支付相应款项。

乙方指定收款账户：

户名：

开户行：

账号：

5.4 设计费最终结算价以结算单为准。

5.5收费说明：

5.5.1设计费指招标文件及本设计合同中明确的全部设计工作内容的报酬，包括前期现状调查、装修设计标准手册费用、方案设计费用、初步设计费用、现场服务咨询费（含施工期间的设计变更费）、交通、食宿费用、施工过程的现场配合等为完成本项目工作及各阶段服务所需的一切费用，甲方不再另行支付。

5.5.2 乙方必须根据甲方的要求对方案设计、初步设计进行修改，直至甲方满意为止，设计费固定综合单价不作调整。并对所承担项目设计的完整性负责。乙方不履行、不完全履行，甲方应向乙方发出书面整改通知；乙方不整改或整改后仍不符合要求的，甲方有解除合同、要求乙方承担违约责任、进行赔偿。

5.5.3 甲方有权根据实际需要增减或变更部分设计范围。

第六条、双方责任

6.1 甲方责任：

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，乙方按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方应对需变更的设计内容及时向乙方提交相关资料。

6.1.3 甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查，审查合格后方可应用。

6.1.4 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，乙方有权向发包人提出索赔。

6.2 乙方责任：

6.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 乙方应根据规划部门的方案审批文件进行初步设计。乙方应使用经前置性审查合格的岩土工程勘察报告（如有需要时）。

6.2.3 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付设计文件。由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，且每延误一天，减收本合同暂定合同总价的万分之一。

6.2.4 乙方交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议。各阶段设计成果经评审或审查需要设计调整的，乙方应在规定时间内完成调整，及时向甲方提交调整后的设计成果，并不再另行收取费用。

6.2.5 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于思路设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费；同时应向发包人支付本合同暂定合同价30%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应给予赔偿。

6.3 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

6.4 乙方需配合发包人完成施工图审查、建设工程规划许可证等前期相关手续。

6.5 设计变更需由甲方发包人书面同意，设计变更文本必须直接交付甲方签收方有效。

6.6甲方有权对设计内容进行调整，无论设计内容的增加或减少，乙方须按甲方要求执行。

第七条、违约责任：

7.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，应退还甲方已付的定金或已付设计费（若有）；

7.2 乙方应按时依约向甲方提供设计服务，如乙方在甲方通知的期限内仍未能完成相应服务内容的，则乙方应按合同总价的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过7天仍未能完成的，则甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还已收取的全部费用，且应按合同约定的具体装修项目设计费总价的30%向甲方支付违约金。

7.3 乙方提供的设计服务应当符合甲方要求，经甲方书面通知后，乙方未能整改相应服务事项的，则甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还已收取的全部费用，且应按合同约定的具体装修项目设计费总价的30%向甲方支付违约金。

7.4 设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

7.5 设计服务期限要求：

7.5.1合同签订后50日内提交园所装修设计标准手册，各具体装修项目接到甲方通知设计后2日内完成具体项目的方案设计，具体项目的方案设计确认后3日内完成具体项目的初步设计（平面布局图等），具体项目的初步设计确认后15日内完成具体项目的施工图设计。

7.5.2设计成果必须通过甲方或相关部门审查。

7.5.3后续服务包括施工开始至工程竣工验收合格、质保期及设计年限内与设计相关的全部事务。

7.5.4乙方负责设计文件审查期间、施工招标期间、施工期间、完工验收及后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的设计报告等有关技术资料（包括电子版）。

7.5.5根据实际情况，项目存在轻重缓急，乙方已在投标时充分考虑甲方可能对具体工期及项目安排等更改的风险。

7.6因乙方造成的设计变更，乙方应承担该变更造成相应工程造价增加额相应的违约金；

7.7 乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，乙方除按合同规定交付图纸外，还应负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加工程验收。

7.8乙方交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要的调整补充。

7.9乙方不得向第三方扩散、转让甲方的图纸等技术经济资料，如发生以上情况，发包人有权索赔。

第八条、其它

8.1 甲方应按法规规定要求，将设计文件报工程项目所在地建设行政主管部门审查，乙方应配合甲方对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

8.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。

本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方不得另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，材料、构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商，其设计的设备（规格、型号）须在市场上具有三个以上供货商。

8.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成使用的各个阶段，应选派承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

8.7其他约定事项：

8.7.1施工中遇到的需要乙方进行变更或补充设计的，乙方应及时办理有关书面变更或补充设计手续。设计变更或补充设计手续应规范、完整，并符合审图机构的要求。

8.7.2乙方应按照投标时项目组人员名单提供服务，项目负责人、专业负责人不得更换，若要更换均需取得甲方书面认可，如未经甲方同意，更换项目组人员处以项目负责人10万元/人·次、专业负责5万元/ 人·次的罚款。

8.7.3中标通知书发出后，乙方应向甲方提交项目组人员的服务计划。

8.7.4乙方须指定一名有较强沟通管理能力的设计人员作为驻场设计代表，设计代表必须是经过甲方认可的设计人员，从设计开始到工程竣工验收合格，设计代表坚守本工程。

8.7.5如乙方不具备相关专项设计资质，应当委托具备相关专项资质的单位完成专项设计任务。专项资质的单位必须获得甲方认可后方可开展工作，费用包含在本合同价中。否则，甲方有权将该部分内容另行委托给具有相应资质的单位，所发生的费用按实从合同价中扣除。

8.8 所有处罚均可以累计，并在每次设计费付款时扣除。

8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.10本合同正本一式陆份，双方各执叁份。

8.11本合同自双方签署后生效。

8.12争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：             法定代表人（或委托代理人）：

单位地址：                               单位地址：

电    话：                               电    话：

年  月  日                                年  月  日

附件1：

廉  洁  协  议

甲方（发包单位）：

乙方（设计单位）：

为了在项目实施中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合项目的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就设计内容、服务质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

九、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十二、乙方在设计活动中有违法行为的，将被记不良记录。有不良记录者，视情况暂停市场准入直至永久停止市场准入。

十三、本廉洁协议作为                 项目设计合同的附件，与工程设计合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

发包单位（盖章）：                       设计单位（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：             法定代表人（或委托代理人）：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

# 设计任务书

一、 项目概况：

1、多个园所项目累计总建筑面积约10000平方米，分多次完成具体项目的装修设计。

2、总投资估算约2000万元

3、工程地点：全国。

二、设计依据：

1、根据《GB 55037-2022 建筑防火通用规范》、《 JGJ39-2016(2019年版）托儿所、幼儿园建筑设计规范 》、《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑装饰装修施工及验收规范》、《建筑设计防火规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质释放量》、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质释放限量》、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质释放限量》、《室内装饰装修材料木家具中有害物质释放量》、《建筑玻璃应用技术规程》、《建筑防烟排烟系统技术标准》、《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》、《建筑地面工程施工质量验收规范》、《建筑内部装修工程质量验收规范》等进行相关的设计和建设，布局合理，各功能间齐全，所有材料必须符合国家环保要求等建设标准强制性条文。

2、按照《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（国办发〔2019〕15号）、《托育机构设置标准（试行）》和《托育机构管理规范（试行）》且满足立宝托育的使用设计与国家、省、地方的有关技术规范、标准、规程及其它规定。

三、设计内容及范围：

1、本次设计【含建筑改造、水电（含弱电）、暖通空调、消防、室内装饰装修（含室内二次装修）、智能化等】，包括园所装修设计标准手册一套；具体装修项目的方案设计、初步设计、施工图设计以及施工过程中的后续服务等全部工作（包括但不限于设计技术交底、解决现场施工中的设计技术问题、修改设计及参加试测和工程竣工验收等相关工作）。效果图不少于四张。

2、最终设计图纸须根据招标人要求进行深化，直至满足招标人要求。

3、协助招标人完成监理、施工等与工程有关的招标工作。编制主要材料的技术要求，特殊施工工艺的技术规程与控制点，以及在工程建设中，施工、监理单位需配备的检测仪器、仪表、相关标准、规范、强制性条文等。此外，协助招标人办理相关行政报批、消防验收备案等手续。

4、中标人需进行必要的现场察看及测量工作、制作效果图及多媒体汇报材料，主动与各相关部门沟通，做好对接工作，全力配合招标人进行施工图阶段设计成果的会审，直至审查通过。全力配合招标人参与施工图设计至施工阶段项目阶段性关键会议，并提供技术指导。

5、中标人须提交相关设计文件并加盖出图章，通过有关部门审查。

6、中标人在设计阶段前应在现场详细调查工程设计范围内的现有建筑状况。

7、中标人应按招标文件、合同等规定，以及在投标文件中所作出的各项服务承诺，实施全过程的现场服务，工程实施过程中按招标人要求进行增补设计及设计变更等。

8、中标人按照约定对整个工程设计成果等负责。

9、设计任务书中规定的其他内容。

10、设计文件需确保招标人在控制价内完成建设工程。

四、设计要求：

1、设计风格：充分考虑婴幼儿使用需求；

2、总体设计要求：

2.1设计规范要求：

按照《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(国办发〔2019〕15号)、《托育机构设置标准（试行）》、《托育机构管理规范（试行）》、《GB 55037-2022 建筑防火通用规范》、《 JGJ39-2016(2019年版）托儿所、幼儿园建筑设计规范 》、《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑装饰装修施工及验收规范》、《建筑设计防火规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》、《建筑内部装修工程质量验收规范》、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质释放量》、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质释放限量》、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质释放限量》、《室内装饰装修材料木家具中有害物质释放量》、《建筑玻璃应用技术规程》、《建筑防烟排烟系统技术标准》、《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》、《建筑地面工程施工质量验收规范》等进行相关的设计和建设，布局合理，各功能间齐全，所有材料必须符合国家环保要求等建设标准强制性条文。

（1）方案要结合本项目的特点进行设计，满足0-3周岁婴幼儿的使用。

（2）材料节能环保，有示范意义。

（3）突出局部房间布置，空间布局功能的合理，且适合婴幼儿活动。

（4）充分理解建筑内空间的塑造。结合婴幼儿生长发育特点，对空间效果提出构思和设计。

（5）设计应体现无障碍设施、技防、照明、防滑、紧急呼叫、卫生消毒等安全防护措施。

2.2主要功能：包括但不限于保育教室、调理室、保健室、活动室、办公室、接待室、托育食堂等；

2.3根据功能需求将建筑空间进行合理配置；

2.4对已有建筑设计的平面功能、空间布局进行评估并提出优化建议，需和建筑、结构、机电等专业协作 就剪力墙布局、主次梁设置、窗扇尺寸与定位、空间划分、机电设备配置及点位布置等与精装修设计息息相关之处，提出更利于装修效果的优化设想；

3、软装部分设计要求：

3.1 风格定位：符合婴幼儿的特点；

3.2 整体进行配饰色彩分析与设计定位；

3.3 平面搭配、色彩配置方案，平面空间流线；

3.4 各区域空间平面布置图及对应家具、部品等彩色搭配图；

3.5 家用家具、教学玩具、标识标牌视等制定各项技术指标；

3.6 材料样板、色彩方案和家具、教学玩具选型建议等；

3.7 按空间及区域绘制图纸平面连线图， 附上所配的图片、按区域空间配置详细的空间及区域汇总表；

五、设计成果：

1、设计成果要求

1.1 园所装修设计标准手册

深度要求：参考《太平人寿办公职场设计标准手册3.0》完成，包含但不限于环创设计标准（含企业标志、企业标志色彩规范、英文标志、企业简称英文字体、企业标准色设计、企业辅助图形、印刷字体规范、基础颜色规范、门牌、标识、公共警示牌）、园区图纸设计规范、园区功能区规范、功能区效果图、360全景效果图（如需要）、材料标准及其他相关标准）

1.2建筑设计评估及优化

1.3空间划分布局优化

2、方案阶段成果

2.1 平面布置图

2.2 初步互动设计方案

2.3主要空间表现图及效果图(效果图可分区、分视角制作)

3、初步设计

3.1 初步平面功能划分

3.2主要区域的设计方案完善

3.3重要空间效果图

4、施工图阶段成果

4.1 图纸封面

深度要求：包括项目名称、图纸名称、编制单位、编制时间

4.2 图纸目录

深度要求：包括图纸编号、图纸名称、图纸张号、图幅

4.3 施工图设计说明

深度要求：有关设计依据、规范、主要施工做法的说明、图例、施工过程中应 注意的技术性说明文字等

4.4 材料明细表

深度要求：包括材料编号、使用部位、材质、规格、厚度、耐火等级

4.5 平面图（含装饰、给排水、电气、暖通、消防、弱电监控等）

深度要求： 包括平面布局、各功能区域的名称、布置及与原建筑布局改动关系、尺寸标注在平面布置外围，需有建筑轴线尺寸、开间 尺寸、进深尺寸、隔墙轴线尺寸及开间、进深的总尺寸

4.6立面图

深度要求：更能直观 识图

4.7剖面图

深度要求：工艺做法从经济性、实用性、先进角度出发，绘制满足规范要求的节点做法

4.8节点大样图

深度要求：准确清晰反映剖面所表达做法及详细尺寸

4.9材料清单及实物样板

深度要求：材料编号必须同施工图中的编号对应，其它要求同方案设计阶段

(以上成果应提供 A2/A3 图纸 4 份，每份都需要盖出图章)

六、设计周期：

合同签订后50日内提交园所装修设计标准手册，另外各具体项目接到招标人通知设计后3日内完成具体项目的初步设计（平面布局图等），具体项目的初步设计经招标人审图会确认后15日内完成具体项目的施工图设计。

# 第六章 投标文件格式

## 1. 投标文件封面、目录

### 1.1 投标文件封面

（项目名称）招标

投标文件

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

## 2. 投标函

投标函

- 根据你方的（项目名称）   招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、设计任务书、招标人要求及其他有关文件后，我方愿以设计费单价：       元/平方米（大写）

- 元/平方米（小写）（总建筑面积暂按10000㎡计算），合计总价：       万元（大写）       万元（小写）的价格并按上述招标文件要求承包上述工程设计任务及相关服务，设计费报价中已包括园所装修设计标准手册设计费及后续服务费，其中园所装修设计标准手册设计费为投标总价的     %。

- 我方已详细审查全部招标文件，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

- 一旦我方中标，我方保证       日历天内完成本项目招标范围内的设计工作，各设计节点完成周期满足招标文件要求。

- 一旦我方中标，我方将派出_____________（注册建筑师姓名）作为本工程设计项目负责人。

- 我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）在此我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的后续服务。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

日期：      年    月    日

## 3.投标函附录

### 投标函附录

| 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计项目负责人 | 姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级： |  |
| 设计团队 | 姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级： |  |
|  | 姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级： |  |
|  | 姓名： 职业资格证书（职称证书）名称及等级： |  |
|  | …… |  |
| 投标有效期 | 天数: 日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 设计周期 |  |  |
| 是否接受招标文件中的合同条款 | 是 |  |
| 是否响应招标文件中的技术标准及要求 | 是 |  |
| 设计质量 |  |  |
| 是否响应招标文件中的招标范围 | 是 |  |
| …… |  |  |

4. 其他材料

根据第三章评标办法中评审内容提供相应的证明材料。

### 1.2 资格审查文件封面

（项目名称）招标

资格审查文件

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

1、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位公章）：

年     月    日

2、授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托                  （单位名称）        （姓名）为我方代理人，以本公司的名议参加        （招标单位名称）的（     ）项目的投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权、特此委托。

授权委托人：

性别：

年龄：

单位：

部门：

职务：

投标单位：（盖法人章）

法定代表：（签字或盖章）

日期：

- 3、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

- 4、财务状况表

一、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1．总资产 |  |  |  |
| 2．流动资产 |  |  |  |
| 3．总负债 |  |  |  |
| 4．流动负债 |  |  |  |
| 5．税前利润 |  |  |  |
| 6．税后利润 |  |  |  |

- 三、为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

| 信贷来源 | 信贷金额（单位） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

- 5、拟派人员一览表

| 职务 | 姓名 | 姓别 | 年龄 | 执业资格 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6、拟派往本工程项目设计负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 在评价和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 在手或已完 |  |  | 时间 |  |  | 备注 |

- 7、类似设计业绩一览表

| 工程名称 | 建设单位 | 项目负责人 | 委托时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、诚信承诺书

我方参加你方的                         （项目名称及标段名称）（以下简称“本项目”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

- 我方拟派项目负责人未同时在两个或两个以上单位受聘或执业（a、未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b、未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

2、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

6、我方保证：如中标，确保在收到中标通知书10日内签订合同，并按招标人要求完成设计任务。

7、我方保证：如中标，确保在公示结束后十天内我方法定代表人及项目负责人来参加你方法人约谈。如在规定的时间内未能前来参加法人约谈，即可认为我方主动放弃中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

9、服务承诺书

致： 招标人名称

我方（投标人名称） ，参加你方的 （工程名称） 工程的设计投标事宜，作向你方作如下郑重承诺：

1、参与 （工程名称） 的设计人员均为我单位的正式合法职工，本项目勘察设计组办公地点在我单位。

2、投标材料中项目组人员与实际参与设计的人员完全一致。投标材料中所提供的企业、项目负责人的设计业绩真实准确，不存在弄虚作假的情况。

3、项目负责人将全过程参与并组织上述工程的设计及后续服务工作。汇报成果、协助招标人办理相关行政报批手续等所有环节均由项目负责人参与办理。

4、我方将严格执行设计招标文件中提出的关于后续设计服务的全部要求。

5、自愿接受招标人在项目设计过程的抽查，如发现违反以上承诺及招标文件要求、合同条款的现象，我方愿意接受招标人的相关处罚决定和接受招标人单方面终止合同。

6、（该条由设计单位自行增加承诺及保障措施）

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日 期： 年 月 日

注：第 6条为设计单位自行增加承诺及保障措施。

## 10.其他材料

招标文件要求提供的其它材料