南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目

人防标识标牌采购及安装项目

询价文件

（资格后审）

招　 标   人：南通市妇幼保健院、南通市阳光项目建设有限公司

招标代理单位：江苏爱德信工程项目管理有限公司

时        间：2023年8月7日

目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 询价响应文件格式

# 第一章  询价公告

江苏爱德信工程项目管理有限公司（以下简称代理机构）受南通市妇幼保健院、南通市阳光项目建设有限公司（以下简称采购单位）的委托，对南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目人防标识标牌采购及安装项目拟用询价方式组织采购。现公告如下：

- 项目名称：南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目人防标识标牌采购及安装项目

- 项目预算：7.2万元，超过此报价者，为无效报价。

- 项目需求：具体详见询价文件第三章。

- 标段划分：本项目一个标段。

五、供应商资格要求

1、供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商其它资格要求：

2、投标供应商有能力按本招标文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务。提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）。

3、投标供应商自2020年7月1日以来（以合同签订日为准）承担过人防标识标牌项目业绩。须提供中标（成交）通知书或完整的合同文本。

4、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

- 5、关于资格文件的声明函（格式参见第五章）。

- 6、本项目不接受任何形式的联合体投标。

具体资格要求材料详见本询价文件第二章中“资格审查文件”。

请投标供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由投标供应商自行承担，开标过程中，投标供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，该投标供应商将记入

不良记录，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情公布在相关网站。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目的招标活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

六、获取采购文件

1、询价文件获取时间为：自本询价公告发布之日起至2023年8 月14日14时30分。

2、询价文件获取方式：供应商在“南通市保障房建设投资有限公司、南通市妇幼保健院官网”自行下载。

七、询价响应文件提交：

1、询价响应文件接收截止及开标时间：2023年8月14日14时30分（北京时间），逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

2、递交询价响应文件及开标地点：南通市阳光项目建设有限公司（南通市世纪大道18号恒隆国际A座1615会议室），如有变动，另行通知。

八、开启

1、时间：2023年8月14日14时30分（北京时间）

2、地点：南通市阳光项目建设有限公司（南通市世纪大道18号恒隆国际A座1615会议室）

九、联系方式

采购人：南通市妇幼保健院、南通市阳光项目建设有限公司

联系人：杨工

电话：0513-59001129

招标代理机构：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区人民中路95号14楼

联系人：张工

电话：0513-80901356 15996603779

# 第二章  供应商须知

- 一、采购单位委托代理机构组织开标

1、成立评标小组，由采购单位代表和有关专家依法组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、投标总报价（以人民币计价）应包含但不限于采购文件所确定的项目需求内全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，及合同履行过程中可能发生的一切风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。

5、一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。设计施工应满足《关于印发《江苏省人民防空工程标识技术规定》的通知》（苏防〔2018〕71号）及《省人防办关于进一步做好人防工程标识设置工作的通知》（苏防传发〔2021〕13号）的要求（如有新文件则按照新标准要求执行），满足人防验收要求。

6、询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

7、询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

8、原大楼人防楼梯口，因地下室支护施工损坏的出入口指引标识，在本工程中需恢复，由投标供应商综合考虑在投标报价中。

9、施工过程中的垃圾须运至指定地点集中堆放，并定期地将所有建筑垃圾从施工场地清运出场外，施工过程中，所有建筑垃圾均由成交供应商负责处理。上述费用综合

考虑在投标报价中，结算时不再另行支付其它费用。

10、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工期间成交供应商按采购人要求做好成品保护工作。未竣工或已竣工工程未交付采购人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由成交供应商无条件、自费、限期予以修补。

11、与其他承包商间的协调、配合、通信关系，由成交供应商自行解决。成交供应商应无条件接受采购人的管理，采购人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。成交供应商应确保满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响并做好成品保护工作，采购人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

- 三、投标费用

1、询价程序顺利进行后，所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代

理机构均不退回。

2、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

四、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括全部下列内容（以下内容不得缺项，如有缺项视为无效响应）：

A、资格审查文件：

1、投标供应商有效的营业执照及税务登记证复印件；或者是三证合一的营业执照复印件。

2、投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。

3、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。（格式参见第五章）。

4、投标供应商自2020年7月1日以来（以合同签订日为准）承担过人防标识标牌项目业绩。须提供中标（成交）通知书或完整的合同文本。

5、关于资格文件的声明函（格式参见第五章）。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文

件要求装订，密封，递交。成交供应商，应做好提交以上证书相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

B、商务报价响应文件：

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1、询价响应函（格式参见第五章） ；

2、供应商一般情况表（附供应商简况等材料）（格式参见第五章）；

3、其它优惠承诺（如有）；

4、询价响应报价表（格式参见第五章） ；

5、报价明细表（格式自拟）；

【特别提醒】以下商务技术报价响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应询价文件要求而作无效投标处理。

响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“商务报价响应文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 陆 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 伍 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价

响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格

审查文件”、“第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

五、本询价文件由采购单位解释。

1、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残

缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

- 评审原则及方法

本项目采用价格单因素评标办法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交供应商。（注：1、本项目最高限价7.2万元，超过此报价者，为无效报价；2、供应商所提供的产品必须完全符合《关于印发《江苏省人民防空工程标识技术规定》的通知》（苏防〔2018〕71号）及《省人防办关于进一步做好人防工程标识设置工作的通知》（苏防传发〔2021〕13号）中所有规定的要求。（如有新文件则按照新标准要求执行））

- 七 、合同的签订与付款

1、询价采购结果将在“南通市保障房建设投资有限公司、南通市妇幼保健院官网”公示。成交供应商凭成交通知书及履约保证金缴费证明1个月内与采购人签订合同。合同一式玖份，采购单位陆份、供应商叁份。

2、服务期：自中标（成交）通知书发出之日起30日历天内安装完成。

3、付款方式：货物到场安装完毕，经采购人验收合格且人防验收通过，确认签字且收到乙方正规发票后支付第三方审计价的95%，验收合格满两年无质量问题，支付剩余5%（无息）。

八、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的  10%  。

2、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出5个工作日内汇入采购人账户，成交供应商凭成交通知书及履约保证金缴费证明1个月内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

九、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、询价响应文件资格审查文件出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、询价响应报价超出项目预算的；

6、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

- 十、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的投标单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

5、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

- 十一、供货量调整及结算方式

如因采购单位实际需求，供货数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购单位需

求，确保供货质量并及时供货。成交供应商固定总价在合同实施期间不因市场变化因素

而变动。

# 第三章 项目需求

为采购人南通市妇幼保健院、南通市阳光项目建设有限公司对南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目人防标识标牌采购及安装项目进行询价采购。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、项目需求

本项目由成交供应商根据图纸及现场实际情况进行设计施工，设计施工应满足《关于印发《江苏省人民防空工程标识技术规定》的通知》（苏防〔2018〕71号）及《省人防办关于进一步做好人防工程标识设置工作的通知》（苏防传发〔2021〕13号）的要求（如有新文件则按照新标准要求执行），满足人防验收要求。

二、交货期和地点

1、服务时间：自中标（成交）通知书发出之日起30日历天内安装完成。

2、交货（服务）地点：采购人指定地点。

三、付款方式

货物到场安装完毕，经采购人验收合格且人防验收通过，确认签字且收到乙方正规发票后支付第三方审计价的95%，验收合格满两年无质量问题，支付剩余5%（无息）。

以上付款均不计利息，成交供应商应出具由税务部门认可的正式发票。

四、质保期限：贰年。

五、其他要求

1、投标人报价前，请认真勘察现场，充分预估施工难易程度，包括但不限于招标单位现场施工、安装条件等。

2、投标人报价包含完成本项目的都有辅材等各项所有费用。

3、供应商应根据项目施工特点，安排相关专业技术人员实施，在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和采购人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由供应商自负。

# 第四章  合同签订与验收付款

采购单位（或称甲方）：南通市妇幼保健院、南通市阳光项目建设有限公司

成交供应商（或称乙方）：

签订地点：南通市妇幼保健院内

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 采购清单

详见附件。

第二条 交货期限

2.1交货期：自中标（成交）通知书发出之日起30日历天内安装完成。

甲方保留交货期调整的权利，交货期调整后乙方不得以任何理由增加费用，乙方应充分考虑并承诺因交货期调整所发生的相关费用。

2.2交货地点：采购人指定地点，具体按招标人指定地点送货。

第三条 合同价款

3.1本合同总价为                    ，已应包含但不限于采购文件所确定的项目需求内全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，及合同履行过程中可能发生的一切风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，部件不符，乙方应无条件、无偿补发，由此所发生的费用乙方自行承担。

3.2乙方在签订本合同前对本项目的全部技术要求及说明、质量标准、招标文件、合同条件、现场条件及周围环境、交通道路、现场管理要求等已详细研究并完全明确，在合同价款中已予以充分考虑。

3.3本项目为固定总价，在合同履行过程中不因市场变化、政策调整等各种因素而变动。

第四条 付款及结算的方式

4.1 付款方式

货物到场安装完毕，经采购人验收合格且人防验收通过，确认签字且收到乙方正规发票后支付第三方审计价的95%，验收合格满两年无质量问题，支付剩余5%（无息）。

4.2履约保证金

4.2.1履约保证金为     元，乙方的履约保证金须在成交通知书发出 5 个工作日内汇入甲方账户，乙方凭成交通知书及履约保证金缴费证明 1 个月内与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格；

4.2.2乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.2.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。b. 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

第五条 质量标准

5.1乙方提供的货物必须达到或优于询价文件项目需求中的要求。

5.2乙方提供的货物必须是生产商原厂生产的正规渠道的全新正品，完全符合国家或行业技术标准。

5.3乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，保证第三方对合同标的不享有任何权利和义务。

5.4产品应满足现行相关国家及行业的质量标准，并具有国家认可机构检验质量合格报告；相关的技术参数应符合现行国家标准及招标人技术要求；材质、参数规格、环保等要求按技术要求中相关规定执行。

5.5本合同履行中甲方要求变更产品质量标准及发生其它实质性变更时，由合同双方协商解决。

第六条 产品包装、运输、交货、验收

6.1包装

6.1.1除甲方有特殊要求外，货物的包装由乙方负责，按适合运输及仓储的方式设计，费用包含在合同价款中。

6.1.2包装应根据货物特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，乙方对

包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成产品损失的，由乙方承担责任。

对甲方造成工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

6.13考虑对环境的保护，如甲方提出要求，乙方应负责包装物的回收。

6.2运输

本合同货物的运输及风险由乙方负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，甲方对此不负任何责任。

6.3交货

6.3.1交货方式为乙方送货至甲方指定地点，除不可抗力因素外，乙方必须按合同规定的时间、地点安排交货。

6.3.2乙方接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货以及增加供货安装的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出书面通知，乙方负责人进行书面确认后即可执行。对此甲方不承担违约责任。

6.4验收

6.4.1验收应在货物安装调试完成后进行。

6.4.2由乙方提出验收书面申请，甲方组织相关人员参加验收。各方签字后即表示交货验收完成，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

第七条 售后服务

7.1此次采购的所有产品质保期2年，时间从安装、调试完毕，并经甲方验收合格确认签字之日算起。

7.2交付、验收合格使用后，质保期内乙方必须按投标响应文件所承诺的质量保证、售后服务及保修细则等服务承诺提供服务（人为损伤因素除外）。

7.4质保期满后，乙方须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

7.5乙方需要提供售后服务1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

第八条 违约责任

8.1甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付货款总额的0.4%违约金，累计违约金总额不超过欠款总额的6%。

8.2乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付支付货款总额的0.4%违约金。

8.3乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合项目需求内容，乙方需在15日内解决退换货问题，因退换货造成逾期交付的，乙方需交纳逾期违约金，逾期违约金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按货款总额的0.4%计算。若乙方在15日退换货期限内不能完成供货，除每日按货款总额的0.4%计算违约金外，还应支付每日2千元罚款，直至供货日止。若乙方在以上合计30天期限内仍不能完成供货，将被处以货款2倍的罚款，同时处罚履约保证金的50%，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

8.4乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供的售后服务的，应按合同总价款的8%向甲方承担违约责任。

8.5任意一方无故解除合同或因一方过错导致合同不能履约，需赔偿对方合同总价的10%违约金，对方实际损失超出违约金的部分应由违约方补齐。

第九条  合同的变更和终止

9.1本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

9.2除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 其他要求

10.1施工现场涉及路面破坏恢复的工程由乙方自行承担相关费用包含在内。

10.2在安装过程中，乙方必须保证施工现场的整洁，做到地面、墙面等均无污染，施工垃圾必须及时清理离场。

10.3正式移交之前，乙方应做好已完项目的成品保护工作。如出现损坏、丢失等问题，甲方概不负责。

10.4乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，严格遵守施工作业操作规程和安全规章制度，在施工过程中，如发生安全责任事故，因施工原因造成甲方、施工人员或第三方人身伤害和财产损失的，由乙方承担全部法律和经济责任；因施工原因造成的各种行政处罚等一切责任和费用等，均由乙方自行承担。

10.5按文明工地标准管理施工。要求施工现场场地清洁，配有防尘、防灰、防噪音和防水等措施，遵守环境卫生管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，每天将修缮及改造垃圾装袋及时运出施工场地，集中堆放指定地点，竣工后3天内按照城管环保要求及时外运处置。同时将所有剩余的修缮及改造材料、施工机械和设备从施工场地运走。如因乙方的原因，导致投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用自理。

第十一条 不可抗力

11.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

11.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。

第十二条 合同的组成

12.1除合同条款另有说明外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

12.1.1本合同签订后双方约定的其它协议

12.1.2本合同条款

12.1.3招标文件及其附件

12.1.4招标过程中的来往函件

12.1.5投标文件及其附件

12.1.6标准、规范、法律法规及有关技术文件

12.2双方签订的有关项目洽商、变更等书面文件均属于本合同的组成部分。

12.3以上解释顺序相同的文件，若出现矛盾或差异，以最晚签订的书面材料为准。

12.4当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响项目正常进行的情况下，由合同双方协商解决。

第十三条 争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十四条 其它

14.1本合同壹式玖份，具有同等法律效力，甲方持陆份，乙方持叁份，自双方签字盖章之日起生效。

14.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有

同等法律效力。

甲方：                              乙方：

联系地址：                          联系地址：

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                           银行账号：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

签约时间：2023年   月   日           签约时间：2023年  月    日

# 第五章  询价响应文件格式

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1、投标供应商有效的营业执照及税务登记证复印件；或者是三证合一的营业执照复印件。

2、投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。

3、投标供应商自2020年7月1日以来（以合同签订日为准）承担过人防标识标牌项目业绩。须提供中标（成交）通知书或完整的合同文本。

4、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。（格式参见第五章）。

5、关于资格文件的声明函（格式参见第五章）。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。成交供应商，应做好提交以上证书相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

B、商务报价响应文件：

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1、询价响应函（格式参见第五章） ；

2、供应商一般情况表（附供应商简况等材料）（格式参见第五章）；

3、其它优惠承诺（如有）；

- 4、询价响应报价表（格式参见第五章） ；

5、报价明细表；

【特别提醒】以下商务报价响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应询价文件要求而作无效投标处理。

响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

A、资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

（采购人）：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

（采购人）：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称），                 （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

- 4、关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	 月 	日

B、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

- 1、询价响应函

（采购人）：

依据贵单位               （询价项目名称)询价采购活动参与的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的询价采购活动工作，全权处理本次询价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按询价文件的要求提供报价。

- 我方愿按询价文件规定的付款方式执行。

- 我方已经详细审查了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供招标采购单位在询价文件中要求的所有资料。

5、我方承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次询价采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

询价响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

3、询价响应报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目人防标识标牌采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： （人民币） |

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、响应报价应包含但不限于采购文件所确定的项目需求内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，及合同履行过程中可能发生的一切风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。

3、投标总价超过采购预算的为无效报价。

4、报价明细表

| 序号 | 名 称 | 图例 | 材料及规格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |